- NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: Ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ - Descrierea situaţiei actuale In data de 23.06.2015 a fost aprobat, prin Decizie, Programul Operațional Regional 2014-2020. În vederea implementării Programului au fost necesare parcugerea unor etape/ condiționalități în corelare cu strategiile ce trebuiau elaborate la nivelul României. Îndeplinirea acestor condiționalităţi a dus la lansarea cu întarziere a unor apeluri de proiecte. Pentru a compensa necesarul de contracte de finanțare, au fost luate mai multe decizii de supracontractare la nivelul Programului utilizând mecanismul existent în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, respectiv supracontractarea fondurilor, în limita de 50% din alocare, pentru mai multe priorități de investiție, neafectate de condiţionalităţi, cum ar fi PI2.1a – microîntreprinderi, PI2.2 – IMM uri, PI5.1 – monumente istorice, PI6.1 – asigurarea conexiunii la TEN-T. Astfel, în perioada 10.04.2017-23.02.2018, au fost semnate 1011 contractate de finanţare în valoare totală de 8,71 mld lei şi o valoare nerambursabilă de 8,19 mld lei. Cu excepţia, 2.1a – microîntreprinderi, unde ciclu de implementare este mic (aproximativ 6 luni), restul proiectelor au un ciclu de implementare mediu şi mare. Fiind vorba de investiții în infrastructură, pentru aceste proiecte, procedura de achiziţie publică lucrări, poate varia de la 12 la 24 luni de la postarea anunţul în SEAP. Tinta minima de realizat pentru absorbția fondurilor europene in anul 2018, la nivelul Programului Operational Regional este in suma de 858,8 milioane euro. În forma actuală a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, mecanismul financiar reglementat permite accesare fondurilor europene dedicate perioadei de programare 2014-2020 de către instituţiile publice reglementate de art. 6 alin. (1) – (4) şi alin. (6) în parteneriat cu alte entităţi cu personalitate juridică/instituţii publice naţionale şi/sau europene. Astfel, prevederile art. 28 din ordonanţă reglementează, fără echivoc, faptul că un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile poate avea ca beneficiari atât entităţi cu personalitate juridică înregistrate în România, cât şi entităţi/instituţii din statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România. De asemenea, prin H.G. nr. 93/2016 (Capitolul VI: Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat - art. 35 alin. 2) se stabileşte în sarcina liderului de parteneriat şi a partenerilor obligaţia deschiderii conturilor corespunzătoare în vederea primirii de la autoritatea de management a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, la nivelul proiectului, fără ca norma să facă distincţie între categoria de beneficiari înregistraţi fiscal în România sau beneficiari care nu au rezidenţă fiscală în România, obligaţia subzistând în forma actuală pentru orice tip de beneficiar. Mai mult decât atât, mecanismul de plată, prin rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului de către parteneri reglementat de art. 21, alin. (8) Cererea de rambursare şi art. 22 alin. (2) din OUG nr. 40/2015, stabileşte că valoarea cheltuielilor declarate eligibile cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management în conturile indicate în contractul de finanţare/cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit, în funcţie de opţiunea acestora. Aşa cum se poate constata în forma actuală, actul normativ nu permite rambursarea cheltuielilor eligibile decât în mod direct beneficiarului în contul indicat în actul de finanţare, cont deschis fie la Trezoreria Statului Român, fie la o instituţie bancară din România, fără a fi reglementată în mod expres ipoteza în care beneficiarul este partener public extern, respectiv o entitate cu personalitate juridică/ instituţie publică, ce nu este înregistrată fiscal în România, dar deţine rezidenţă fiscală într-un stat membru al UE. În contextul unui astfel de parteneriat, în forma actuală OUG nr. 40/2015 nu permite ca autoritatea de management, după efectuarea verificărilor privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiarul partener extern, să vireze contravaloarea cheltuielilor rambursabile în contul de disponibilităţi deschis de liderul de parteneriat la o bancă comercială de pe teritoriul României, cont care va fi exclusiv folosit în baza acordului de parteneriat pentru efectuarea de viramente în valută către partenerul externe, beneficiar în cadrul unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile. Apreciem că forma actuală a OUG nr. 40/2015 face imposibilă implementarea unor proiecte de importanţa naţională cu diferiţi parteneri externi, reputabile instituţii publice sau organizaţii internaţionale din Uniunea Europeană, entităţi care, potrivit statutului propriu/legislaţiei naţionale, nu pot obţine rezidenţă fiscală pe teritoriul României şi implicit nu sunt autorizate să deschidă, conform procedurii curente, un cont de disponibilităţi la o bancă comercială română, aspect care ar trebui reglementat prin modificarea art. 21 din ordonanţă. Modificarea prevederilor art. 21 prin inserarea a două alineate noi, respectiv alin. (81) şi (82) reglementează o procedură de rambursare distinctă, derogatorie de la procedura comună reglementată la alineatul (8), pe de o parte prin acordarea dreptului ca liderul de parteneriat să poată deschide în numele şi pentru partenerul extern un cont de disponibilităţi la o bancă din România, iar pe de altă parte, prin acordarea dreptului autorităţii de management de a vira cheltuielile declarate eligibile efectuate de partenerul extern/ beneficiar în cadrul proiectului în contul deschis de liderul de parteneriat pentru beneficiar, cont care va deservi exclusiv pentru operaţiuni de viramente bancare în scopul proiectului. În procesul de implementare a proiectelor implementate în parteneriat, finanțate din fonduri europene, care au ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România, și/sau în statele membre ale Uniunii Europene au fost identificate difucultăți în aplicarea dispozițiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este imposibilă virarea sumelor plătite în lei de autoritatea de management, precum și a cofinanțării stabilite prin acordurile de parteneriat către Liderul de parteneriat, în valută la partenerii publici externi care nu pot fi înregistrați fiscal în România. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Schimbări preconizate Prin promovarea prezentului act normativ se urmăreşte reglementarea metodologică privind aplicarea prevederilor OUG nr. 40/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În data de 23.06.2015 a fost aprobat, prin Decizie, Programul Operațional Regional 2014-2020. În vederea implementării Programului au fost necesare parcugerea unor etape/ condiționalități în corelare cu strategiile ce trebuiau elaborate la nivelul României. Îndeplinirea acestor condiționalităţi a dus la lansarea cu întarziere a unor apeluri de proiecte. Pentru a compensa necesarul de contracte de finanțare, au fost luate mai multe decizii de supracontractare la nivelul Programului utilizând mecanismul existent în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, respectiv supracontractarea fondurilor, în limita de 50% din alocare, pentru mai multe priorități de investiție, neafectate de condiţionalităţi, cum ar fi PI2.1a – microîntreprinderi, PI2.2 – IMM uri, PI5.1 – monumente istorice, PI6.1 – asigurarea conexiunii la TEN-T. Astfel, în perioada 10.04.2017-23.02.2018, au fost semnate 1011 contractate de finanţare în valoare totală de 8,71 mld lei şi o valoare nerambursabilă de 8,19 mld lei. Cu excepţia, 2.1a – microîntreprinderi, unde ciclu de implementare este mic (aproximativ 6 luni), restul proiectelor au un ciclu de implementare mediu şi mare. Fiind vorba de investiții în infrastructură, pentru aceste proiecte, procedura de achiziţie publică lucrări, poate varia de la 12 la 24 luni de la postarea anunţul în SEAP. Tinta minima de realizat pentru absorbția fondurilor europene in anul 2018, la nivelul Programului Operational Regional este in suma de 858,8 milioane euro. Se impune astfel necesitatea intreprinderii unor masuri, in regim de urgenta, pentru sporirea ritmului de implementare a POR prin identificarea unor solutii de decontare a unor cheltuieli eligibile in cadrul programului, deja efectuate de catre beneficiarii de proiecte nefinalizate si includerea acestora in aplicatii de plata catre CE.. Trebuie precizat că în procesul de selecţie pentru acordarea finanţării nerambursabile, eligibilitatea finanţării se stabileşte potrivit prevederilor art.2 pct.9 și pct. 11, precum şi potrivit prevederilor art. 65 alin.(6) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. Astfel, pentru proiectele alcătuite din două sau mai multe elemente fizice sau componente, sau articole, sau activităţi, este necesară introducerea unei definiții noi, respectiv cea de proiecte nefinalizate precum și a eligibilității acestora din fonduri europene și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, prin adoptarea acestei măsuri în regim de urgență evitându-se o ulteriară dezangajare de sume la nivelul programelor operationale în perioada de programare 2014-2020. De asemenea, sunt introduse prevederi noi, care vin să reglementeze modalitatea de rambursare a cheltuielilor efectuate de entităţi cu personalitate juridică / instituţii publice, parteneri externi într-un acord de parteneriat semnat cu entităţi publice naţionale, creându-se astfel o procedură derogatorie de la modalitatea de rambursare a cheltuielilor declarate eligibile de către autoritatea de management. Oferirea cadrului juridic necesar pentru implementarea cât mai multor parteneriate cu parteneri externi, care vor conduce la o mai buna rată a absorbţiei fondurilor europene nerambursabile alocate perioadei de programare 2014-2020. Prezenta ordonanță de urgență propune completarea articolului 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Astfel, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, finanțate din fonduri europene, care au ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România, și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, pentru partenerii publici externi neînregistrați fiscal în România, autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile, în contul de disponibilități deschis de liderul de parteneriat, la o bancă comercială, în vederea primirii de la autoritatea de management a sumelor aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate la nivelul proiectului, de partenerii publici externi care nu pot fi înregistrați fiscal în România. Liderul de parteneriat are obligația de a vira, în valută, partenerilor publici externi care nu pot fi înregistrați fiscal în România, sumele primite în lei de la autoritatea de management, precum și cofinanțarea stabilită prin acordurile de parteneriat, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite de la autoritatea de management. Absența reglementării duce la imposibilitatea implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România, și/sau în statele membre ale Uniunii Europene, pentru partenerii publici externi care nu pot fi înregistrați fiscal în România. Acest aspect duce la imposibilitatea implementării proiectelor cu finanțare europeană, ceea ce duce la neîndeplinirea țintelor de absorbție în materia fondurilor europene. Aceasta reprezintă o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată. În cadrul exercițiului financiar 2014-2020, în special în cadrul Programului Operațional Capital Uman, mai multe unități sanitare cu paturi aparținând Ministerului Sănătății, au semnat în nume propriu, cu avizul Ministerului Sănătății, în cea de a doua parte a anului 2017, contracte de finanțare ai căror principali beneficiari sunt chiar spitalele în cauză. Spitalele, în conformitate cu prevederile art. 190 din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii, iar veniturile proprii obținute de aceste spitale sunt insuficiente pentru asigurarea co-finanțării necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă. Art. 193 din Legea nr.95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precizează limitativ care este destinația sumelor alocate de la bugetul de stat sau de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății. Legea bugetului de stat pentru anul 2018, menționează la art. 51, alin.(1) că se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori şi din alte facilități postaderare, precum şi creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/ deciziile/ ordinele/ acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât şi al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat. Întrucât legea nu permite aceeași acțiune și în beneficiul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și aflate în subordinea unui ordonator principal de credite, ne aflăm în situația în care Ministerul Sănătății nu poate aloca sumele necesare implementării proiectelor în cauză, care se decontează prin intermediul cererilor de rambursare și nici nu poate aloca partea de co-finanțare necesară derulării tuturor proiectelor (care se finanțează în baza cererilor de prefinanțare/ rambursate/ plată). Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății precizează în mod expres la art. 192 destinația sumelor provenite din contractul cu CJAS, asigurarea co-finanțărilor pentru proiectele europene nefiind prevăzută. Având în vedere cele de mai sus este necesara modificarea art. 193 din Legea nr.95/2006, republicata, astfel încât sa se poată asigura din bugetul de stat sumele necesare cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene structurale si de investiții. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alte informaţii Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Impactul macroeconomic: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impactul social: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Impactul asupra mediului: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte informaţii: Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |  |  |  |  |  |  |  |
| - mii lei - |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori |  | Anul curent | Următorii 4 ani |  |  |  | Media pe 5 ani |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informații | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ: Punerea în aplicare a prezentului act normativ implică adoptarea unei hotărâri a Guvernului, inițiată de Ministerul Fondurilor Europene, în vederea modificării Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene. b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice, prevederi derogatorii; Nu este cazul. b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Alte informaţii: Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu face obiectul unor asemenea dezbateri: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Alte informaţii: Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ. Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro fiind astfel întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin HG nr. 561/2009. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alte informaţii Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |  |  |  |  |  |  |  |
| - Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Alte informaţii. Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea  unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative, care în forma prezentată a fost avizată de ministerele interesate și de Consiliul Legislativ și pe care o supunem spre aprobare.

| MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE Rovana PLUMB | VICEPRIM –MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Paul STĂNESCU |
| --- | --- |
| MINISTRUL SĂNĂTĂȚII Sorina PINTEA |  |
| Avizăm favorabil: |  |
| MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE Eugen Orlando TEODOROVICI | MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Teodor - Viorel MELEȘCANU |
| MINISTRUL DELEGAT PENTRU AFACERI EUROPENE Victor NEGRESCU |  |

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Tudorel TOADER