Ministerul Fondurilor Europene

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Prioritatea de investiții 6d „Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor şi promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 şi de infrastructură ecologică”

Obiectivului Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate” – ecosisteme degradate

Apel de proiecte nr.  …/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate

GHIDUL SOLICITANTULUI

REFACEREA ECOSISTEMELOR DEGRADATE

2018

CUPRINS

Capitolul 1. Informaţii despre apelul de proiecte	3

1.1	Axa prioritară, prioritatea de investiţii, obiectiv specific	3

1.2	Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte	3

1.3	Acţiunile sprijinite şi activităţi	3

1.3.1 Acţiunile finanţabile conform POIM	4

1.3.2 Activităţi finanţabile în cadrul OS 4.1	6

1.3.3 Activităţi cu caracter general	11

1.4	Tipuri de solicitanţi	12

1.5	Grup ţintă	12

1.6	Indicatori	13

1.7	Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte	13

1.8	Valoarea minimă şi maximă a proiectului, rata de cofinanţare	14

1.8.1 Valoarea proiectelor	14

1.8.2 Ratele de cofinanţare a proiectelor	14

1.9 Ajutorul de stat	15

Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanţării	16

2.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor	16

2.2 Eligibilitatea proiectului	20

2.3 Eligibilitatea cheltuielilor	22

Capitolul 3. Completarea cererii de finanţare	28

3.1 Completarea fişei de proiect	28

3.2. Înregistrarea solicitantului în sistem	29

3.3. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare	30

3.3.1 Obiectivele şi rezultatele proiectului	30

3.3.2. Context şi justificare	31

3.3.3 Sustenabilitate	31

3.3.4 Relevanţă	32

3.3.5 Riscuri	32

3.3.6 Complementaritate	32

3.3.7 Aplicarea principiilor orizontale	33

3.3.8 Specializare inteligentă	34

3.3.9 Descrierea investiţiei	34

3.3.10. Corelarea cu prevederile privind evaluarea de mediu	35

3.3.11. Studiul de fezabilitate	35

3.3.12. Managementul de proiect	36

3.2.13. Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli	37

Capitolul 4. Procesul de evaluare şi selecţie	39

4.1 Descriere generală	39

4.1.1 Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare	39

4.1.2 Evaluarea cererilor de finanţare	40

4.2 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor	42

Capitolul 5. Contractarea proiectelor	43

Capitolul 6. Anexe	44

Anexa 1a. Cererea de finanţare	45

Anexa 1b. Formatul Fişei de Proiect (document opţional)	45

Anexa 2. Fişă de control la depunerea Cererii de finanţare (pentru solicitant) şi Fişă de control la contractare	45

Anexa 3. Grila de verificare administrativă şi evaluare a cererilor de finanţare	45

Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, terenuri)	45

Anexa 5. Model de Acord de parteneriat – model orientativ	45

Anexa 6. Categorii de cheltuieli	45

Anexa 7. Model orientativ al contractului de finanţare	45

Anexa 8. Lista planurilor de management/planurilor de acţiune  aprobate de către Ministerul Mediului (se va actualiza pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene)	Error! Bookmark not defined.

Anexa 9. Indicatori de mediu	45

Anexa 10. Model matrice de corelare a proiectului……………………………………………..….………...58

Anexa 11. Lista zonelor din județele Iași și Vaslui eligibile pentru contribuția la obiectivele memorandumului de sprijinire a zonelor defavorizate………………………………………………………...58

# Capitolul 1. Informaţii despre apelul de proiecte

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) pentru solicitanţii care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte privind refacerea ecosistemelor degradate din cadrul Axei Prioritare 4 “Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”.

În situaţia în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, AM POIM va aduce completări sau modificări ale conţinutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

## Axa prioritară, prioritatea de investiţii, obiectiv specific

Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric vizează prioritatea de investiţii 6d „Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor şi promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 şi de infrastructură ecologică”, urmărind, prin Obiectivul Specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, promovarea obiectivelor Strategiei Europene pentru Biodiversitate 2020, luând în considerare nevoile concrete de protecţie a biodiversităţii din România identificate în Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, aprobată prin HG nr. 1081/2013 și în studiile realizate de către Ministerul Mediului privind Cartarea ecosistemelor naturale si seminaturale degradate la nivel național.

## Tipul apelului de proiecte şi perioada de depunere a propunerilor de proiecte

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă.

Data deschiderii apelului de proiecte: ………….

Data şi ora începere depunere de proiecte: ………….., ora 10

Data şi ora închidere depunere de proiecte: …………., ora 10

Data limită de primire a proiectelor este corelată cu cadrul de performanţă al programului. AM POIM poate prelungi termenul de depunere în funcţie de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, ritmul de implementare sau alte considerente obiective.

Cererile de finanţare se vor depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului.

## Acţiunile sprijinite şi activităţi

### 1.3.1 Acţiunile finanţabile conform POIM

Prezentul ghid al solicitantului vizează următorul tip de acţiune din cadrul Obiectivului Specific 4.1 “Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”:

- Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin, cu următoarele tipuri de subacțiuni:

D1. Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate

D2. Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate

D3. Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate

D4. Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

În sensul prezentului ghid de finanțare prin ecosistem se înțelege un complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul abiotic, care interacţionează într-o unitate funcţională.

Un ecosistem este considerat degradat atunci când viabilitatea proceselor și relațiilor naturale din cadrul său, prin urmare și biodiversitatea sa este perturbată antropogenic sau sub acțiunea unor factori naturali.

D1. Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate

În contextul prezentului ghid, pădurile sunt considerate a fi terenurile cu vegetaţie forestieră având indicele de acoperire (consistenţa) mai mare de 10% şi suprafaţa mai mare de 0,5ha. Arborii trebuie să atingă înălţimea minimă de 5m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie (excepţie: jnepenişuri şi aninişuri de anin verde, terenuri împădurite sau cu tinereturi, suprafeţe exploatate, arse sau cu doborâturi produse de vânt etc.). Pădurile includ: pepinierele şi plantajele forestiere, drumurile forestiere, micile suprafeţe goale din pădure, perdelele forestiere de protecţie cu suprafaţa mai mare de 0,5ha şi lăţimea mai mare de 20m. Nu sunt incluse terenurile utilizate preponderent în scopuri agricole.”

Definiție: Ecosistemele forestiere degradate sunt acele ecosisteme forestiere care au suferit o reducere persistentă a capacității de a furniza servicii ecosistemice, incluzând reducerea emisiilor de carbon, biodiversitatea, funcțiile de protecție a apelor/bazinelor hidrografice, stabilizarea microclimatului, peisajul, etc.

Din punct de vedere silvicultural - ecosistemele forestiere puternic dezechilibrate ecologic sunt alcătuite din arborete cu structuri degradate (consistență, compoziție etc.), cunoscute în practică sub denumirea de arborete subproductive, ceea ce înseamnă că producția lor actuală este mult sub producția potențială determinată de condițiile staționale. Asemenea arborete degradate, subproductive, se supun lucrărilor de reconstrucție ecologică  [Ianculescu și Doniță, 1995].

Prin prezentul ghid, se vor avea în vedere suprafețele forestiere degradate aflate în proprietate publică ce nu fac parte din arii naturale protejate, respectiv suprafețele ce pot identificate conform Anexei 12-D1 (ecosistemele  forestiere degradate eligibile în vederea finanțării sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz).

D2. Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate

În contextul prezentului ghid, activitățile de refacere a ecosistemelor de ape curgătoare și lacustre vizează râurile (apele curgătoare) respectiv corpuri de apă interioară care curg în cea mai mare parte la suprafața terenului sau subteran într-o anumită parte a cursului și lacurile, respectiv corpuri de apă stătătoare de suprafață.

- Ecosistemele lacustre degradate sunt acele ecosisteme care au suferit intervenții antropice care le-au modificat în mod semnificativ trăsăturile și dinamica naturală și care se manifestă (fără a se limita la) prin distrugerea/fragmentarea vegetației ripariene, aport sporit de nutrienți și de sedimente, poluarea apei sau influențarea diversității biologice.

- Ecosistemele de ape curgătoare degradate reprezintă acele ecosisteme cărora prin intervenții antropice semnificative determinate de activități precum amenajări de albie și de mal, distrugerea/fragmentarea habitatelor ripariene, deversarea de ape poluate, li s-au modificat serviciile ecosistemice fundamentale (filtrarea poluanților, controlul eroziunii, habitat pentru specii, stabilizarea malurilor, păstrarea microclimatului specific).

Sursele de degradare a ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare pot fi atât naturale, cât și antropice. La nivel global, principalele presiuni asupra ecosistemelor lacustre sunt reprezentate de creșterea populației și dezvoltarea economică, degradând aceste ecosisteme în special prin intensificarea agriculturii, dezvoltarea infrastructurii, amploarea defrișărilor etc.

În cadrul prezentului ghid vor fi finanțate doar acele suprafețe ale ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare aflate în proprietate publică ce au suferit un proces de degradare a stării de conservare, respectiv suprafețele ce pot fi identificate conform Anexei 12- D2 (ecosistemele lacustre și de ape curgătoare degradate eligibile în vederea finanțării sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz), care nu se află în arii protejate și nu sunt explotate în scopuri de acvacultură, pescuit comercial și turistice (prin confirmare de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură).

Atenție!!! Se vor finanța proiecte care vizează îmbunătățirea condițiilor de mediu, reducerea riscului la inundații nefiind obiectiv de finanțare.

D3. Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate

Pajiştile permanente sunt terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.

Definiție: Ecosistemul de pajiște este considerat degradat atunci când caracteristicile sale structurale și funcționale sunt alterate de orice proces sau activitate care contribuie la reducerea/dispariția viabilității acestora la nivel de ecosistem. Astfel, conceptul degradării ecosistemului de pajiște vizează alterarea caracteristicilor structurale și funcționale ale acestuia, integrând aspecte precum schimbări ale condițiilor pedologice, ale structurii comunităților vegetale, biodiversității, productivității, mecanismelor de dispersie și polenizare, ale implicațiilor socio-economice etc.

În cadrul prezentului ghid, vor fi finanțate doar acele suprafețe de pajiști aflate în proprietate publică, ce nu sunt incluse în arii naturale protejate și care au suferit degradări semnificative ale funcției lor de bază, suprafețe ce pot fi identificate conform Anexei 12-D3 (ecosistemele  de pajiști degradate eligibile în vederea finanțării sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz).

D4. Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

Peştera reprezintă un ecosistem unic ale cărui resurse sunt reprezentate de valori de natură economică (apă, calcar, guano, turism, terapie), ştiinţifică (structuri geologice şi minerale, forme de relief subteran, situri paleontologice, arheologice şi istorice, sedimente, fauna cavernicolă şi specii sălbatice) şi cultural-educativă (spirituală, religioasă, estetică, recreaţională şi educativă). Teritoriul României, deși nu are decât circa 1,9% ocupați de calcare, posedă formațiuni carstice bogate și variate, cuprinzând peste 12.000 de peșteri inventariate pentru cadastrul național.

Intensificarea activităților antropice și nu numai în ultimele secole a avut un impact semnificativ mai mare asupra peisajului arealelor carstice datorită sensibilității și vulnerabilității acestora, ca urmare a apărut necesitatea de restaurare ecologică a ecosistemelor de peșteri din România.

În cadrul prezentului ghid se vor finanța proiecte care vizează suprafețe ale peșterilor aflate în proprietate publică, ce nu fac parte din arii naturale protejate și care au suferit degradări semnificative ale integrității și funcționalității ca și ecosistem, suprafețe ce pot fi identificate conform Anexei 12-D4 (ecosistemele de peșteri degradate eligibile în vederea finanțării sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz).

Prin prezentul ghid nu se finanțează refacerea ecosistemelor costiere, întrucât acest tip de acțiuni este finanțat în cadrul OS 5.1., ca măsură de adaptare la schimbările climatice.

### 1.3.2 Activităţi finanţabile în cadrul OS 4.1

Pentru a fi eligibile spre finanţare, operaţiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanţa următoarele activităţi orientative, specifice acţiunilor identificate de program:

D. Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin

D1. Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate

- Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor forestiere degradate:

- reconstrucție arborete degradate prin tehnici silvice;

- ameliorări silvice ale terenurilor degradate aflate în fond forestier, etc.

D2. Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate

- Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate:

- Activități destinate menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii biologice a ecosistemelor acvatice, din punct de vedere al vegetației și acvafaunei afectate;

- Activități de refacere a ecosistemelor ripariene afectate de fonemene de eroziune sau alți factori de degradare, inclusiv a peisajului acvatic;

- Activități de refacere a conectivității longitudinale a râurilor prin înlăturarea de praguri/baraje;

D3. Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate

- Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de pajiști:

- Activități de conservare a funcţiilor ecosistemelor prin, însămânțări, împrejmuiri, pășunat etc.;

- Activități de control/eradicare a speciilor cu potențial invaziv mai ridicat, însoțite de măsuri de prevenire a invaziei acestora.

- Alte activități de refacere a pajiștilor naturale, în funcție de factorul de degradare.

D4. Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

- Activități destinate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de peșteri degradate:

- Activități de restabilire a nivelul hidric și circulației unor ape subterane;

- Activități de refacere a  morfologiei habitatului;

- Activități de amplasare de grilaje de protecție la cavitățile vulnerabile;

- Refacerea intrărilor obturate;

- Alte activități de refacere care pot fi asociate unui element natural specific peșterilor care a suferit degradări.

Condiţii generale

- Proiectele de menținere și refacere a ecosistemelor degradate se referă la procesul de refacere a unui habitat natural în sensul îmbunătăţirii sau menţinerii stării favorabile de conservare sau refacerea funcţiilor unor ecosisteme care au fost diminuate sau degradate ca urmare a unor activităţi, de obicei antropice (ex. substituirea unor ecosisteme naturale cu unele artificiale – desecarea unor zone umede în vederea practicării agriculturii), dar și ca urmare a unor fenomene naturale. Refacerea acestor funcţii trebuie sa conducă la menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de floră şi faună sălbatică şi a habitatelor, ceea ce presupune și activități de prevenire a unor acțiuni viitoare de degradare.

- Efectele acţiunilor de conservare asupra stării ecologice a ecosistemului/ecosistemelor vizat(e) de proiect trebuie monitorizate pe tot parcursul proiectului, iar rezultatul/efectul proiectului asupra stării ecosistemelor trebuie clar demonstrat înainte de finalizarea acestuia sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, pe perioada de sustenabilitate a proiectului;

- Sunt considerate eligibile în vederea finanţării activităţile care vizează ecosisteme degradate situate în afara ariilor naturale protejate, așa cum au fost identificate în urma studiului derulat de Ministerul Mediului pentru cartarea ecosistemelor naturale și seminaturale degradate la nivel național (vezi Anexele D1-D4). Pentru a demonstra localizarea proiectului în afara limitelor ariilor naturale protejate se va prezenta în mod obligatoriu avizul ANANP în acest sens;

- Dacă factorii care au dus la degradarea habitatului/ecosistemului pot fi identificaţi, trebuie să se aducă justificări cu privire la posibilitatea eliminării acestora pe baza unor studii ştiinţifice / tehnice existente la momentul depunerii cererii de finanţare. În condiţiile în care reconstrucţia ecologică vizează factorii care nu pot fi eliminaţi (ex: modificări climatice globale/regionale) trebuie să se facă dovada, în baza unui studiu ştiinţific, că activitatea de reconstrucţie ecologică se adresează menţinerii pe termen lung a unor funcţii şi servicii ale habitatului/ecosistemului (ex.: funcţia de suport a biodiversităţii) ca şi adaptare la noile condiţii climatice (ex: adaptarea la modificări ale regimului hidrologic pentru asigurarea stării favorabile de conservare a unor specii dependente de acesta);

- Rezultatele proiectelor  trebuie evaluate periodic prin stabilirea unor standarde de performanţă și a unui sistem de monitorizare, prin comparaţie cu o stare de referinţă, imagini istorice ale ecosistemului (hărţi, aerofotograme), prin strategii de intervenţie pentru corectarea în timpul implementării a efectelor nedorite etc.;

- Terenurile aferente activităţilor de reconstrucţie ecologică trebuie să aparţină domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale. În acest sens se va demonstra dreptul de proprietate/dreptul de administrare asupra terenului unde se face investiția, pe perioada de implementare a proiectului și inclusiv pe o perioadă de minim cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

- Sunt eligibile activitățile de elaborare a documentelor  pregătitoare necesare implementării măsurilor dedicate ecosistemelor: studii de împădurire/vegetație, studii de fezabilitate, documentaţia necesară eliberării avizelor şi acordurilor de mediu, proiectele tehnice, a detaliilor de execuţie, studiu de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), studiu de evaluare adecvata (EA), studii suport necesare elaborarii documentaţiei de gospodărire a apelor (hidrologice, hidrogeologice, etc.), studii necesare documentaţiei tehnice pentru autorizarea de construire (studii de arhitectură,  geotehnice, etc.), studii suport pentru planuri urbanistice (topografie, cadastru, etc), orice alte studii sau actitivităţi necesare implementării activităților. Toate aceste activități se derulează înainte de depunerea proiectului;

Activitățile de pregătire se vor derula anterior depunerii proiectelor și nu ca proiect distinct, dar vor fi cuprinse ca și cheltuieli eligibile în bugetul proiectului.

- Pentru fiecare dintre tipurile de ecosisteme ce vor face obiectul cererii de finanțare, calitatea măsurilor propuse în vederea refacerii suprafețelor degradate va fi certificată astfel:

- Activitatea D1 - proiectul tehnic de împădurire (refacere/renaturare) poate fi elaborat doar de către o persoană fizică sau juridică atestată conform OM nr. 1763/2015 sau OM nr. 718/2010 pentru lucrările de proiectare;

- Activitatea D2 – documentaţia pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor pot fi elaborate doar de către o persoană atestată conform Ordinul 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- Activitatea D3. – studiul de fundamentare a lucrărilor ce vor fi efectuate va fi efectuat de către un specialist în domeniu;

- Activitatea D4. – pentru activitățile propuse se va obține autorizația de la Comisia Patrimoniului Speologic în conformitate cu OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

- Solicitantul trebuie să demonstreze că activităţile propuse au ca obiectiv final îmbunătăţirea/ menținerea funcțiilor ecosistemului pentru care a fost elaborat proiectul. Astfel, starea de degradare a ecosistemului va fi analizată și validată prin studii științifice de specialitate, care să ateste starea actuală a ecosistemului și să fundamenteze nevoia de intervenție în respectivul ecosistem. Acestea vor însoți propunerea de proiect.

- Pentru a fi eligibile, acțiunile sprijinite pe suprafețele care au angajamente de agromediu și climă, agricultură ecologică sau silvomediu în cadrul măsurilor 10, 11 și 15 din cadrul PNDR 2014-2020 trebuie să fie complementare și să nu contravină cerințelor care fac obiectul acestor angajamente.

- Pentru a fi eligibile, acțiunile sprijinite nu vor face obiectul altor tipuri de sprijin pentru același tipuri de costuri acordate în condițiile legislației specifice.

Atenţie!

Pentru ca proiectul să poată fi eligibil în vederea finanţării din fonduri europene, solicitantul trebuie să demonstreze că activitatea de reconstrucţie ecologică este relevantă din punct de vedere al contribuţiei la obiectivele POIM.

Nu sunt eligibile proiecte care propun formarea unor ecosisteme prin transformarea altor ecosisteme (ex. pajiști în pădure).

Cererea de finanțare va conține în mod obligatoriu hărți de detaliu ale suprafețelor propuse a se renatura prin proiect, realizate prin suprapunere cu suprafețele eligibile identificate conform fișierelor ce cuprind date vectoriale din Anexa 12.

Harta proiectului prezentând datele de geolocalizare va fi realizată în format pdf. și va conține minime elemente de identificare (limite administrative, parcelă /unitate amenajistică, legenda etc.) pentru a putea permite localizarea ariei proiectului.

În funcție de localizarea suprafeței ce face obiectul propunerii de proiect, acesta va fi încadrată, conform codurilor de culoare utilizate în cadrul  Anexei 12, într-un anumit stadiu de degradare. Proiectele vor fi evaluate prin acordarea unui punctaj suplimentar suprafețelor încadrate în cel mai avansat stadiu de degradare.

Atenție! Nu sunt eligibile activități de realizare a unor produse/servicii/infrastructură care pot fi exploatate din punct de vedere economic, în scop comercial.

Condiţii specifice pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor forestiere degradate

- Pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor forestiere degradate, prin lucrări de împădurire, acestea se vor executa în baza unui proiect tehnic de care va respecta Normele tehnice silvice şi care va fi elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrărilor de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic.

- Terenurile ce vor fi împădurite nu vor face obiectul exploatărilor forestiere pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

- Proiectul tehnic trebuie documentat în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 766/2007 aplicabile lucrărilor de împăduriri.

- Limitele terenului identificate şi măsurate, conținând limitele parcelelor / u.a., vor fi prezentate de către potențialul beneficiar în format compatibil GIS (date spațiale Stereo 70 sau WGS 84).

- Terenurile incluse în Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale prevăzut în Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, nu fac obiectul prezentei finanțări. Pentru verificarea includerii/neincluderii terenului în Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, solicitantul va prezenta avizul care confirmă îndeplinirea acestei condiții, din partea autorității competente, respectiv APIA.

- Proiectul tehnic de împădurire (refacere/renaturare) poate fi elaborat doar de către o persoană fizică sau juridică atestată conform OM nr. 1763/2015 sau OM nr. 718/2010 pentru lucrările de proiectare.

- Persoana fizică sau juridică trebuie să fie atestată pentru domeniul „proiectare” cu codificarea „5a” în OM nr. 1763/2015 și OM nr. 718/2010 și pentru grupa de lucrări codificată „6g” în atestatele emise în baza OM nr. 1763/2015 sau „7d” în atestatele emise în baza OM nr. 718/2010. În plus, persoana fizică sau juridică trebuie să fie atestată pentru următoarele grupe de lucrări:

- „6e” (conform OM nr. 1763/2015) dacă terenurile care fac obiectul împăduririi sunt afectate de fenomene de degradare de tipul eroziunii de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziunii de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecărilor active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţei aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozitelor de aluviuni torenţiale

- „6f” (conform OM nr. 1763/2015) sau „7c” (conform OM nr. 718/2010) dacă terenurile care fac obiectul împăduririi sunt afectate de sărăturare sau aciditate puternică (foarte puternică sau puternică)

- Documentarea fenomenelor de degradare se va realiza așa cum este prevăzut la Cap. 2.1.2. Zonele pentru care nu există soluţii de împădurire, precizate în Norma tehnică nr. 1 (ex. Grupele Staţionale 7, 33, 142), nu pot face obiectul proiectului tehnic de împădurire. Suprafaţa solicitată pentru sprijin este suprafaţa care va fi parcursă efectiv cu lucrări de împădurire.

- Lista persoanelor fizice și a persoanelor juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrărilor de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic este publicată pe site-ul Ministerului Mediului, domeniul „Informare publică”, categoria „Înregistrări – atestări”. (http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53).

- Proiectarea lucrărilor de înființare, întreținere și îngrijire prin proiectul tehnic, precum și execuția acestora se realizează la nivel de parcelă / u.a.

- Fiecare parcelă / u.a. va avea o singură formulă de împădurire și schemă de plantare aferentă.

Condiţii specifice pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate

- Suprafețele ce fac obiectul propunerii de proiect nu sunt exploatate în scopuri de acvacultură, pescuit comercial și turistice (se va anexa în acest sens avizul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură);

- Proiectele vor respecta prevederile Planurilor de Management Bazinal precum și Planurile de Management al Riscului la Inundații aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 972 din 21 decembrie 2016;

- Pentru proiectele ce vizează activități de refacere ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate se va avea în vedere faptul că pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor pot fi elaborate doar de către o persoană atestată conform Ordinul 377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor;

- Proiectul tehnic trebuie documentat în conformitate cu prevederile normelor  ale ANAR referitoare la lucrările în și din vecinătatea corpurilor de apă.

Condiţii specifice pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor de pajiști degradate:

- Pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor de pajiști degradate, lucrările vor fi executate ținând cont de studiul de fundamentare a lucrărilor/proiect tehnic, acesta fiind efectuat de către un specialist în domeniu/instituție specializată;

- Activitățile propuse vor respecta amenajamentele pastorale valabile pentru pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză;

Condiţii specifice pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor de peșteri degradate:

- pentru activitățile propuse se va obține autorizația de la Comisia Patrimoniului Speologic în conformitate cu OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

### 1.3.3 Activităţi cu caracter general

Activităţile specifice acţiunilor eligibile în cadrul POIM vor fi completate cu următoarele activităţi cu caracter general, care vor avea şi o bugetare distinctă, conform categoriilor de cheltuieli identificate în Anexa 6:

  - Activităţi de informare şi publicitate referitoare la proiect, conform Manualului de Identitate Vizuală (altele decât cele de conştientizare legate de protecţia biodiversităţii);

  - Managementul de proiect (activitate derulată de echipa de proiect, diferită de activităţile derulate de către personalul organizaţiei solicitante);

  - Auditul de proiect, pentru certificarea cheltuielilor înainte de plata finală;

Se va prezenta un tabel de corespondență între activitățile propuse și rezultatele studiilor ce atestă starea actuală a ecosistemului  (Anexa 10 la Ghidul solicitantului - Matrice de corelare a proiectului).

Matricea de corelare a proiectului va prezenta în format tabelar atât corespondența rezultatele studiilor ce atestă starea actuală a ecosistemului  și activitățile proiectului (în cazul proiectelor de tip B), cât și corelarea acestora cu rezultatele, indicatorii și bugetul alocat.

În scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Beneficiarii vor trebui sa aplice cel puţin măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 revizuit –versiunea ianuarie 2018 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare).

Atenție! Cererea de finanțare va fi însoțită de o prezentare a activităților proiectului în format GANTT (Anexa C.14.Graficul de implementare al proiectului) ce va fi atașată în cadrul Secțiunii Activități previzionate. Anexa va fi reprezentată de graficul de implementare în format tabel generat de sistemul electronic MySMIS, după completarea câmpurilor aferente fiecărei activități/subactivități, utilizând funcția de descărcare a Diagramei GANTT.

## Tipuri de solicitanţi

Solicitanţii eligibili în cadrul OS 4.1, pentru acțiunea finanţată se încadrează în următoarele categorii, după cum urmează:

Pentru acțiuni dedicate menținerii și refacerii ecosistemelor forestiere degradate:

- Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/sau proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică (Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, institute publice de cercetare sau instituții de învățământ de stat cu profil silvic, regii autonome de interes local care administreaza conform Codului silvic fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale);

Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare degradate:

- Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și/sau proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică (Administraţia Naţională «Apele Române» în calitate de administrator al apelor din domeniul public, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, în calitate de administrator al resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale);

În funcție de obiectivul proiectului (activități de refacere morfologică a ecosistemului sau / și a corpului de apă / dedicate organismelor acvative vii), proiectul se va depune în parteneriat sau de către unul dintre cei doi administratori, cu avizul celuilalt, dacă activitatea nu vizeaza ambele tipuri de activități.

Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de pajiști degradate:

- Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și /sau proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică (Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al pajiștilor proprietate publică a statului, unități administrativ teritoriale în calitate de administratori ai pajiștilor proprietate publică a comunelor, orașelor, etc);

Pentru acțiuni dedicate menţinerii şi refacerii ecosistemelor de peșteri:

- Administratori desemnați în condițiile legislației specifice și /sau proprietari de peșteri aflate în proprietate publică;

Pot fi încheiate parteneriate între tipurile de solicitanți eligibili menționațe anterior, cu respectarea tuturor celorlalte prevederi ale ghidului solicitantului.

## Grup ţintă

Grupul ţintă este reprezentat de populaţia României, care beneficiază indirect de serviciile ecosistemice.

## Indicatori

Pentru Acțiunea D. Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin din cadrul Obiectivului Strategic 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate, au fost prevăzuţi următorii indicatori de realizare imediată, care sunt obligatorii la nivel de proiect:

| ID | Indicatori de realizare imediată obligatorii la nivel de proiect* | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| - Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin |  |  |
| 2S39 | Suprafața ecosistemelor degradate refăcute | ha |
|  | Se completează cu alţi indicatori fizici specific proiectului |  |

Pe lângă indicatorii obligatorii menţionaţi, fiecare proiect va avea şi indicatori de monitorizare a progresului fizic asociaţi rezultatelor.

Toate proiectele vor demonstra contribuţia la indicatorul de rezultat al Programului:

| 2S37 | Ecosisteme degradate refăcute | % |
| --- | --- | --- |

Definiţiile indicatorilor şi indicaţii privind cuantificarea acestora

2S37 = Procentul din totalul ecosistemelor degradate nelocalizate în cadrul ariilor protejate și care urmează a fi refăcute la nivel național până în 2023.

2S39  = Ecosisteme degradate pentru care au fost implementate măsuri pentru reluarea serviciilor aferente.

În cuantificarea indicatorului se vor avea în vedere doar suprafeţele care beneficiază direct de măsuri implementate în vederea reluării serviciilor ecosistemice (de exemplu, pentru ecosisteme nu se va menţiona suprafaţa integrală a acestora, ci aceea ce beneficiază de măsurile implementate).

Atenţie!

Pe lângă indicatorii obligatorii menţionaţi anterior, fiecare proiect va avea şi indicatori fizici. Indicatorii de mediu (Anexa 9) vor fi monitorizaţi în vederea raportării anuale a acestora.

## Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Bugetul alocat apelului de proiecte este după cum urmează:

| Acţiune | Alocare netă POIM* (mil. euro) | Buget limită apel / Buget limită contractare (mil. euro) ** |
| --- | --- | --- |
| D. Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin | 75,200 | 112,800 |

Aceste alocări bugetare au caracter indicativ, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcţie de evoluţia globală la nivelul axei prioritare, fără a fi necesară modificarea prezentului ghid,e în funcţie de solicitările primite şi de necesitatea atingerii indicatorilor prevăzuți în POIM.

*Alocarea este indicativă fără rezervă de performanţă. Prin urmare, depășirea bugetului de supracontractare (conform prevederilor OUG nr. 40/2015 cu completările și modificările ulterioare) este posibilă în baza alocării totale din POIM pentru aceste tipuri de investiții.

**Bugetul limită al apelului prezintă nivelul maxim până la care AM POIM primeşte cereri de finanţare (cca. 150% din alocarea netă la nivel de POIM). Dacă acest nivel este atins înainte de închiderea apelului, apelul va fi suspendat şi reluat ulterior în funcţie de sumele disponibile în urma evaluării, contractării şi/sau a unor realocări (inclusiv rezerva de performanţă). În cazul în care se primesc proiecte peste limita de 150%, acestea pot fi evaluate și eventual aprobate pe o listă de rezervă.

**Bugetul limită de supracontractare este indicativ (cca. 150% din alocare). Valoarea sumei supracontractate este indicativă, AM POIM putând decide limitarea sau extinderea acestor sume în funcţie de evoluţia globală la nivelul întregii axe prioritare, fără modificarea prezentului ghid.

AM POIM va primi cereri de finanţare cu o valoare eligibilă ce reprezintă aproximativ 150% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limită pe apel) şi va putea contracta până la 150% din alocarea brută la nivelul Obiectivului Specific 4.1., într-o anumită marjă, în funcţie de nivelul de supracontractare de la nivelul întregii axe prioritare 4.

## Valoarea minimă şi maximă a proiectului, rata de cofinanţare

### 1.8.1 Valoarea proiectelor

| Acţiunea | Valoare maximă proiect (euro) |
| --- | --- |
| D | 5.000.000 |

### 1.8.2 Ratele de cofinanţare a proiectelor

Pentru proiectele finanţate prin Axa Prioritară 4 “Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul specific 4.1.Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% buget de stat, având în vedere interesul public şi voluntar al măsurilor propuse spre finanţare în vederea refacerii ecosistemelor degradate, neexistând niciun beneficiu direct din perspectiva solicitantului.

| Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru beneficiarii prevăzuţi la art.6, alin 1-3 din OUG nr. 40/2015) - FEDR | 85% |
| --- | --- |
| Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) | 15% |

| Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile (pentru categoriile de beneficiari care nu sunt acoperite la art.6, alin 1-3 din OUG nr. 40/2015 ) | 100% (85% FEDR + 15% buget de stat) |
| --- | --- |
| Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului | 0% |

În conformitate cu regulile specifice proiectelor generatoare de venituri, această structură de finanţare menţionată se aplică necesarului de finanţare (funding-gap) calculat pe baza rezultatelor analizei cost-beneficiu, diferenţa (non-funding gap) până la incidenţa totalului de costuri eligibile urmând a fi suportată de către beneficiar. Rezultatele calculului necesarului de finanţare se vor regăsi în studiul de fezabilitate.

## 1.9 Ajutorul de stat

Operaţiunile propuse spre finanțare în cadrul acestui obiectiv specific constau în investiţii vizând refacerea ecosistemelor degradate, ai căror beneficiari sunt cei enumerați la Secțiunea 1.4.

Acestea sunt tratate, din perspectiva ajutorului de stat, în cadrul Comunicării Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în secțiunea 2.6. Cultură și conservarea patrimoniului, inclusiv conservarea naturii și în Grila analitică relevantă.

În conformitate cu prevederile Comunicării menționate mai sus, activitățile legate de conservarea patrimoniului și a naturii nu reprezintă ajutor de stat în următoarele situații:

- Rezultatele proiectelor, inclusiv infrastructura realizată prin proiect, nu reprezintă o activitate economică, nefiind exploatată în scopuri comerciale, fapt demonstrat prin:

- Asigurarea accesibilității publicului larg la rezultatele activităților de conservare a naturii și biodiversității în mod gratuit, fără existența unui caracter neeconomic.

- În cazul în care se va percepe o contribuție monetară, împreună cu alte venituri realizate pe seama acestei activități/infrastructuri aceasta trebuie să acopere doar o fracție a costurilor reale de funcționare și să nu altereze natura non-economică a activității de bază, nereprezentând astfel o remunerare reală a serviciului furnizat/activității prestate. În acest caz, AM POIM va asigura verificarea tuturor costurilor și veniturilor, în scopul stimulării eficienței și evitării creșterii artificiale a costurilor pe perioada de sustenabilitate a proiectului.

În această situație, proiectul va fi însoțit de analiza veniturilor ce pot fi generate prin proiect, raportat la costurile de investiții și operare. În plus, pentru proiectele prin care ulterior implementării acestora, se vor percepe taxe de vizitare, se demonstrează că acestea nu acoperă costurile de funcționare și nu reprezintă o remunerare reală pentru serviciile prestate.

- Rezultatele proiectelor, inclusiv infrastructura realizată prin proiect, utilizate atât pentru activități non-economice, cât și pentru activități economice, nu asigură o finanțare încrucișată a activității economice atât a solicitantului, cât și a proprietarului (dacă aceștia sunt diferiți), asigurată prin:

- Păstrarea unei contabilității separate a activității non-economice de cea economică, din punct de vedere operaţional, legal şi contabil, inclusiv a costurilor de capital aferente.

- Limitarea activității economice la maxim 20% din capacitatea anuală totală a infrastructurii, în cazul în care infrastructura, bunurile, capitalul fix și resursa umană sunt utilizate pentru ambele tipuri de activități și asigurarea faptului că aceste activități reprezintă activități auxiliare activității de bază, neeconomice.

În aceste situații, solicitantul va prezenta o declarație prin care își asumă separarea activităților, precum și o descriere a modului în care cele două activități sunt separate. De asemenea, solicitantul își va asuma faptul că iar finanțarea publică acordată pentru activitățile neeconomice nu va putea fi utilizată pentru subvenționarea activităților economice. Declarația și analiza vor fi prezentate și pentru proprietar, în cazul în care aceștia sunt entități diferite.

Situațiile prezentate mai sus se bazează pe premisele că infrastructura realizată prin proiect / rezultatele proiectului sunt legate de obiectivele de protecție a biodiversității și nu reprezintă o infrastructură / rezultate exploatabile din punct de vedere economic care generează beneficii economice proprietarului/administratorului desemnați în mod transparent conform legislației în vigoare.

În situațiile în care niciuna dintre situațiile de mai sus nu este aplicabilă, existând susceptibilitatea prezenței ajutorului de stat, proiectul nu va fi selectat la finanțare.

Implicațiile privind incidența ajutorului de stat vor fi analizate de la caz la caz.

# Capitolul 2. Reguli pentru acordarea finanţării

Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare va presupune următoarele aspecte:

  - se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condiţiile specificate în prezentul ghid;

  - se are în vedere existenţa şi completarea cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul ghid;

  - se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii cererii de finanţare (anexă la prezentul ghid), respectiv:

  - eligibilitatea solicitantului / partenerilor / structurii instituţionale - se va verifica dacă solicitantul îndeplineşte criteriile prevăzute în prezentul ghid / apel de proiecte

  - eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul şi activităţile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid / apel de proiecte

## 2.1 Eligibilitatea solicitantului/partenerilor

Solicitanţii /partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

- Solicitantul/partenerul este o persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în România și se încadrează în categoriile de solicitanți prevăzuți la secțiunea 1.4. din Ghidul Solicitantului.

- Se probează prin act constitutiv/act normativ de înfiinţare şi statut/hotărârea judecătorească de dobândire a personalităţii juridice/extras de la Registrul Comerţului/Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, alte documente de înfiinţare relevante, cu informaţii despre solicitant şi parteneri (Anexa C2.1. la Cererea de finanţare). Se vor prezenta toate actele necesare evaluării tuturor condițiilor necesare evaluării calității de solicitant, așa cum sunt prevăzute în prezentul ghid.

- Solicitantul /partenerul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:

- este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

- este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducere a afacerilor de un administrator judiciar sau suspendarea activităţilor sale comerciale;

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

- solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

- solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al solicitantului/partenerului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

- (pentru societăţi și alte entități care derulează activități economice, inclusiv pentru regii) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul prevederilor art. 2 punctul 18 din Regulamentul nr. 651/2014 al CE, şi anume:

(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

- Se probează prin Declaraţia de eligibilitate a solicitantului/partenerului (Anexa C1.1. la Cererea de finanţare);

- În cazul selecţiei proiectului, îndeplinirea obligaţiilor de la litera b punctul 3) se va proba la contractare prin certificate de atestare fiscală emis de ANAF şi de Direcţia de taxe şi impozite locale, aflate în termenul de valabilitate, conform formatului specific pentru solicitarea de finanţare prin fonduri europene nerambursabile. De asemenea, la contractare, vor fi probate alte obligaţii prin cazier fiscal al solicitantului/ partenerului/Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului / partenerului (nu se solicită pentru autorități publice centrale sau a celor aflate în subordinea acestora).

- În cazul solicitanţilor societăţi și alte entități care derulează activități economice, punctul 6 va fi verificat în etapa de eligibilitate, în baza Declaraţiei de eligibilitate a solicitantului/partenerului (Anexa C1.1. la Cererea de finanţare). În cazul în care proiectul va obține punctajul minim pentru a fi selectat spre finanțare (80 de puncte), se va verifica îndeplinirea acestei condiții în baza metodologiei de calcul pentru întreprinderi în dificultate ce va fi publicată pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro.

Îndeplinirea condiţiilor de natură instituţională, legală şi financiară se probează cu aplicarea corespunzătoare de către AM POIM a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

- Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului și membrii UIP nu se află în situația de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională.

- Se probează prin Declaraţia privind conflictul de interese (Anexa C1.5. la Cererea de finanţare)

- Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informaţii privind Unitatea de Implementare a Proiectului. Nu sunt eligibili solicitanții care au toate posturile vacante.

- Probează cu Decizia de înfiinţare a UIP (Anexa C2.5), CV-urile membrilor UIP/fişe de post (dacă posturile sunt vacante, se prezintă doar fișele de post; pentru posturile ocupate, se prezintă atât CV-urile, cât și fișele de post); a se vedea descrierea din secţiunea Resurse Umane din Cererea de Finanţare.

- Solicitantul demonstrează capacitate tehnică, pentru susţinerea activităţilor proiectului. În cazul în care beneficiarul şi/sau partenerul implementează ei înşişi o parte sau toate activităţile proiectului, trebuie să dovedească faptul că deţin personal calificat (cel puţin 3 ani experienţă în domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfăşoară)

- Se probează prin dovedirea experienţei angajaţilor / structurii, în implementarea unor proiecte similare în domeniul relevant: CV-uri, fişe de post şi alte informaţii similare relevante precum: expertiză relevantă pentru elaborarea unor studii de biodiversitate, etc.  (secţiunea Capacitate tehnică, din Cererea de Finanţare)

- Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului (pentru instituţii publice: bugetul aprobat sau demersurile realizate pentru prinderea în buget; în cazul partenerilor alții decât instituţiile / autorităţile publice: profitul net/din exploatare pe ultimul exerciţiu financiar încheiat înaintea depunerii Cererii de finanţare. În cazul entităţilor non profit, se va verifica, conform Contului rezultatului exerciţiului sau Contului prescurtat al rezultatului exerciţiului, după caz, ca acesta să nu aibă pierderi înregistrate pe ultimul exerciţiu financiar încheiat; în cazul în care se înregistrează pierderi, se va demonstra modul în care activitățile proiectului pot fi susținute financiar). Dacă solicitantul nu a înregistrat un exerciţiu financiar încheiat, trebuie să dovedească capacitatea de a asigura fondurile necesare implementării proiectului.

- Se probează cu Anexa C1.2 Declaraţia de angajament corelată cu descrierea din secţiunea Capacitate financiară din Cererea de finanţare

- Pentru entităţile private ce au calitatea de solicitant sau partener (dacă partenerii au responsabilităţi financiare în proiect) se probează cu bilanţul contabil (auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare) pe ultimul an financiar şi contul de profit şi pierdere sau contul rezultatului exercițiului, după caz, înregistrate la organele competente ale solicitantului Anexa C.10 la Cererea de finanţare;

- Pentru entitățile non-profit care au inregistrat  pierderi în ultimul exercițiu financiar, se va atașa o notă justificativă privind sursa pierderilor și modul de remediere a situației. În cazul solicitanţilor care nu au încheiat un exerciţiu financiar, se va face dovada existenţei fondurilor de functionare a activității de bază/principale pe toata durata de implementare a proiectului. În cazul organizațiilor non-profit care au înregistrat pierderi în exercițiul financiar anterior, se va face dovada existenţei fondurilor care acoperă pierderea înregistrată. Dovada existenței fondurilor se va face prin accesul la o linie de credit valabilă pe durata de implementare a proiectului/scrisoare de confort/dovada disponibilului financiar în cont (extras de cont) demonstrarea faptului că situația financiară este generată de anumite aspecte ce urmează a fi remediate.

- Pentru instituții publice, bugetul aprobat al instituției publice care cofinanțează proiectul sau demararea procedurilor de includere în buget;

- De asemenea, solicitantul va prezenta la contractare documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului/partenerilor (de ex: Hotărârea AGA/CA, comitet director, hotărârea consiliului local, judeţean sau orice alt document oficial al solicitantului sau a partenerilor privind asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile)

- Solicitantul va demonstra că deține dreptul de proprietate și/sau administrare cu privire la terenul unde se face investiţia, pe perioada implementării proiectului şi inclusiv pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.

- Se probează cu Declarația de eligibilitate a solicitantului/partenerului (Anexa C1.1. la Cererea de finanţare) și Anexele de tip C4 documente justificative privind proprietatea asupra terenurilor necesare pentru implementarea proiectului

- Extras de carte funciară care să probeze că terenurile/clădirile vor fi libere de orice sarcini. Odată cu documentele doveditoare ale dreptului de utilizare se vor prezenta și documentele privind categoria de folosință a terenului care face obiectul măsurilor propuse prin proiect

- În cazul autorităților care au și atribuții de reglementare, se va face dovada separării atribuţiilor de implementare a proiectului de atribuţiile de autorizare a proiectului (acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de construcţie etc.). Această condiţie este aplicabilă şi în cazul partenerilor.

- Se probează prin Declaraţia asumată de reprezentatul legal al solicitantului/ partenerului, Anexa C1.3. la Cererea de finanţare

- În cazul parteneriatelor încheiate între entităţile finanţate din fonduri publice cu alte entităţi din sectorul privat, procedura de selecţie a acestora respectă cel puţin principiile transparenţei, tratamentului legal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.

- Conform Anexei C1.7 Raportul procedurii de selecţie (sau alte documente echivalente) şi descrierii din secţiunea Capacitate administrativă din Cererea de finanţare, care detaliază modul de respectare a acestor principii

Atenţie ! Solicitanţii eligibili pot încheia parteneriate între ei cu respectarea prevederilor prezentului Ghid, având ca scop realizarea unor activităţi complementare pe baza expertizei specifice a fiecărui partener, detaliată în Acordul de parteneriat.

Stabilirea parteneriatelor

Constituirea parteneriatelor se realizează cu respectarea prevederilor OUG nr. 40/2015. În situaţia parteneriatelor, datele privind solicitantul trebuie completate pentru fiecare partener în parte.

Totodată, va fi descrisă modalitatea de constituire a parteneriatelor, respectiv procedura de selecţie publică a partenerilor privaţi, în cazul beneficiarilor entităţi finanţate din fonduri publice, conform legislaţiei în vigoare.

Atenţie! În conformitate cu prevederile Art. 29 din OUG nr. 40/2015 entităţile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă, cel puţin, principiile transparenţei, tratamentului legal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice. Regulile de stabilire a parteneriatelor sunt detaliate în OUG nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și HG nr. 93 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Este exclusă participarea partenerilor (ca şi contractori) la procedurile de achiziţie publică organizate în cadrul proiectului.

## 2.2 Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibile, proiectele promovate prin prezentul ghid trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- Proiectul se încadrează în categoria de acţiuni finanţabilă a POIM menţionată în secțiunea 1.3.2 Activităţi finanţabile în cadrul OS 4.1, contribuie la indicatorii de rezultat și realizare imediată din POIM, iar perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor (între 01.01.2014 şi 31.12.2023).

- A se vedea secţiunile Obiective proiect şi Activităţi previzionate din Cererea de finanţare, corelat cu Anexa C.14 Graficul de implementare al proiectului

- Proiectul trebuie să se adreseze unor activități dedicate refacerii ecosistemelor degradate situate în afara ariilor naturale protejate, așa cum au fost identificate în urma studiului derulat de Ministerul Mediului pentru cartarea ecosistemelor naturale și seminaturale degradate la nivel național și vor fi justificate prin raportare la starea actuală a ecosistemului.

- Conform descrierii de la secţiunile Activități, Justificare corelat cu Anexa 12 D1-D4

- Pentru proiectele ce vizează activități de refacere a ecosistemelor de ape curgătoare și lacustre degradate se va demonstra că suprafețele ce fac obiectul proiectului nu sunt explotate în scopuri de acvacultură, pescuit comercial și turistice.

- se va anexa avizul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură

- Durata proiectului este de maxim 36 luni.

Pentru proiecte al căror specific şi a căror complexitate necesită o durată mai mare de implementare, proiectele pot avea o durată de maxim 48 de luni, cu condiţia ca termenul de finalizare a proiectelor respective să nu depăşească data limită de eligibilitate a cheltuielilor (31.12.2023).

- A se vedea secţiunea Activităţi previzionate din Cererea de finanţare corelat cu Anexa C.14 Graficul de implementare al proiectului

- Proiectul este localizat în regiunile mai puţin dezvoltate (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru).

- A se vedea secţiunea Localizare din Cererea de finanţare

- Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanţă cu activităţile eligibile prezentate în ghid. În acest sens, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să aibă ca obiectiv final îmbunătăţirea/ menținerea funcțiilor ecosistemului pentru care a fost elaborat.

- A se vedea Secțiunea Descrierea investiției

- Bugetul proiectului respectă legislația privind cheltuielile eligibile şi bugetarea activităţilor cu caracter general.

- A se vedea secţiunea Buget din cererea de finanţare și Anexa C.15 Bugetul proiectului

- Valoarea totală eligibilă a proiectelor dedicate nu depăşeşte 5.000.000 euro.

- A se vedea secţiunea Buget din Cererea de finanţare și Anexa C.15 Bugetul proiectului

- Proiectul trebuie:

- Să respecte legislaţia şi regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat

- proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare

- Toate criteriile menţionate mai sus se probează prin Declaraţia de eligibilitate a solicitantului (Anexa C1.1. de la Cererea de finanţare), corelat cu secțiunea Principii orizontale

- Nu sunt propuse spre finanțare operațiuni care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral la data deciziei de a investi și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate, iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor

- Se probează prin secțiunea Activități previzionate și prin secțiunea Buget din Cererea de finanțare

- Terenurile ce fac obiectul propunerii de proiect trebuie să aparţină domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale

- Se probează cu oricare dintre actele juridice admise de lege (Anexele C4.1- C4.4) la cererea de finanțare)

- Proiectul trebuie să demonstreze starea actuală de degradare a ecosistemului și să fundamenteze nevoia de intervenție în respectivul ecosistem.

- Se va anexa studiul științific de specialitate sau studiu de fezabilitate (după caz, acesta se poate substitui unui studiu științific, cu condiția ca nivelul de detaliu să poată justifica stadiul de degradare) corelat cu descrierea din Secțiunile Context și Justificare.

- Proiectele vor fi însoţite de studiu de fezabilitate și/sau studiu tehnic de înființare a plantațiilor/ studiu de împădurire, conform condițiilor detaliate în ghid (după caz), însoțite de avizele necesare;

- Se probează prin Anexa C.7 şi Anexa C.8 la Cererea de finanţare corelat cu informațiile prezentate în secţiunea Sustenabilitate din Cererea de finanţare

- În anumite situații bine justificate, anumite avize pot fi prezentate în etape ulterioare (nu se aplică documentelor aferente procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și declarației Natura 2000)

- Proiectul prevede activități de monitorizare a efectelor acţiunilor de reconstrucţie ecologică asupra stării ecosistemelor vizate de proiect în vederea atingerii obiectivelor proiectului, pe durata de sustenabilitate a acestuia.

- Conform Secțiunii Activități previzionate

- Dacă proiectul conţine investiţii realizate înainte de depunerea cererii de finanţare, acestea au fost verificate din punct al legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi au fost formulate concluzii care permit acceptarea proiectului ca fiind eligibil cu sau fără condiţii.

- Conform document elaborat de Serviciul de Achiziţii al AMPOIM, vizând verificarea dosarului de achiziţie publică depus de către solicitant

Atenţie! Nu sunt eligibile pentru acordarea finanţării din cadrul OS 4.1 proiectele implementate în regiunea Bucureşti-Ilfov (se vor finanţa proiecte localizate în regiunile mai puţin dezvoltate);

## 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

- Legislaţia naţională şi europeană în vigoare la data semnării contractului de finanţare;

În egală măsură, sunt aplicabile instrucţiunile AM, pentru contractele de finanţare semnate după data publicării acestora.

Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin POIM, toate cheltuielile trebuie să fie defalcate în bugetul cererii de finanţare, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015, să corespundă obiectivelor POIM şi să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată.

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii, conform HG nr. 399/2015:

  - să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023;

  - să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

  - să fie în conformitate cu prevederile programului;

  - să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

  - să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

  - să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

  - să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În plus, o cheltuială este eligibilă dacă:

- activitățile proiectului prezent pentru care se rambursează cheltuiala nu au fost finanțate, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, din fonduri publice, altele decât fondurile proprii ale beneficiarului

Cheltuielile identificate de beneficiar vor fi încadrate pe categoriile de cheltuieli din Anexa 6.

În cadrul OS 4.1 – Refacerea ecosistemelor degradate, nu sunt eligibile:

- cheltuielile salariale derulate înainte de semnarea contractului de finanțare;

- cheltuieli cu amortizarea;

- cheltuieli aferente contribuției în natură;

- cheltuieli de leasing;

- cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite;

- cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport;

- cheltuieli cu achiziția de terenuri.

Aceste cheltuieli pot fi reflectate în bugetul proiectul ca și cheltuieli neeligibile, conform categoriilor de cheltuieli din Anexa 6.

Prefinanţarea

Baza legală:

- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare

Prefinanţarea se acordă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015.

În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 7, alin 1 şi 2 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, prefinanţarea care a rămas neutilizată la sfârşitul exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local/ al instituţiei publice locale după caz şi va fi utilizat în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Prevederi privind TVA

Baza legală:

- HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

- Ordin nr. 1.425/8.08.2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri.

În cazul în care, solicitantul recuperează TVA, în Declaraţia privind eligibilitatea TVA – nu se completează tabelul cu achizițiile.

Implementarea financiară a proiectului

Baza legală:

- Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, şi HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare

Implementarea financiară se face prin mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate sau prin cel al decontării cererilor de plată conform prevederilor legale. Obligaţiile beneficiarului şi ale AM referitor la plăţi sunt detaliate în conţinutul contractului de finanţare.

- Mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate

Implică transmiterea de către beneficiari a unor cereri de rambursare în care sunt solicitate la rambursare cheltuieli care au fost efectuate şi pentru care sunt ataşate dovezi ale efectuării cheltuielilor.

Beneficiarii/ liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autoritatea de management cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanţare, în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/ lider de parteneriat la autoritatea de management (direcţiile teritoriale), a cererii de rambursare întocmite conform contractului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către beneficiar/ liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorităţile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din OG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, notificarea beneficiarilor/ liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.

În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/ liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucratoare.

Nedepunerea de către beneficiar/ liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea, parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar Autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/ partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanţare şi a prevederilor acordului de parteneriat, partea integrantă a acestuia/ acesteia.

- Mecanismul decontării cererilor de plată

Se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/ partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului de finanţare şi a prevederilor acordului de parteneriat, partea integrantă a acestuia.

Beneficiarii/ liderii de parteneriat/ partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG nr. 40/2015, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/ liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor art. 20, alin. (2) şi (4) din OUG nr. 40/2015, autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor Autoritatea de management virează beneficiarului/ liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor/ liderii de parteneriat/ partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/ liderilor de parteneriat o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.

Pentru depunerea de către beneficiar/ liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 20, alin. (5) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.

Sumele primite de beneficiar/ lider de parteneriat/parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către Autoritatea de Management conform art. 20, alin. (5) din OUG nr. 40/2015, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată atât liderului cât şi partenerului/ partenerilor.

Beneficiarii/ liderii de parteneriat/ partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului de finanţare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia.

Proiecte generatoare de venituri

Proiectele generatoare de venituri au ca baza legală prevederile art. 61 din Regulamentul General nr. 1303/2013 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.

Conform prevederilor art. 61 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1303/2013 “venituri nete” înseamnă intrările de numerar plătite direct de utilizatori pentru bunurile sau serviciile din cadrul operaţiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plăţile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcţionare şi de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viaţă, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare.

Cheltuielile eligibile ale operaţiunii care urmează a fi cofinanţată din resursele fondurilor ESI se reduc în prealabil în funcţie de potenţialul operaţiunii de a genera venituri nete pe parcursul unei perioade de referinţă specifice care acoperă atât implementarea operaţiunii, cât şi perioada ulterioară finalizării acesteia.

Principiul proiectelor generatoare de venituri se aplică doar proiectelor de peste 1.000.000 euro.

Metoda de calculare a venitului net actualizat al operaţiunilor generatoare de venituri nete se va face potrivit articolului 15 din Regulamentul Delegat (UE) Nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.

În scopul aplicării metodei menţionate la articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, venitul net actualizat al operaţiunii se calculează prin deducerea costurilor actualizate din veniturile actualizate şi, dacă este cazul, prin adăugarea valorii reziduale a investiţiei.

Venitul net actualizat al unei operaţiuni se calculează pe o perioadă de referinţă specifică aplicabilă sectorului operaţiunii respective. Perioada de referinţă include perioada de implementare a operaţiunii.

Veniturile şi costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparaţie între veniturile şi costurile din scenariul cu noua investiţie şi veniturile şi costurile din scenariul fără noua investiţie. În cazul în care o operaţiune constă într-un activ nou, veniturile şi costurile sunt cele ale noii investiţii.

În cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este un cost eligibil în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se bazează pe cifre care exclud taxa pe valoarea adăugată.

Notă:

În cazul modificării actelor normative menționate mai sus, prevederile acestora vor prevala în fața aspectelor explicitate în prezentul ghid, fără a fi necesară modificarea ghidului solicitantului.

# Capitolul 3. Completarea cererii de finanţare

Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze Cererea de finanţare. Elaborarea Cererii de Finanţare se va face conform modelului din Anexa 1a. Anexa 1a are caracter indicativ și nu se utilizează în relația cu AM POIM, cererea de finanțare fiind documentul generat de MySMIS2014 de tip .pdf după completarea câmpurilor  Aceasta se va transmite utilizand sistemul informatic MySMIS 2014, împreună cu toate anexele solicitate. În cazul în care MySMIS 2014 nu este disponibil, se vor urma indicațiile ce vor fi postate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

## 3.1 Completarea fişei de proiect

În vederea sprijinirii solicitanţilor în definirea şi dezvoltarea proiectelor, aceştia pot să transmită în avans o Fişă de proiect – document opţional (Anexa 1b) ce cuprinde informaţii succinte atât despre solicitant, cât şi despre acţiunile şi rezultatele proiectului propus.

Fişa de proiect se va depune într-un exemplar (fie prin poştă cu confirmare de primire, fie înregistrată la registratură) la sediul Ministerului Fondurilor Europene. Depunerea fişei se va face continuu şi nu reprezintă o etapă obligatorie care să influenţeze procesul de evaluare şi selecţie.

Fişele de proiect vor fi evaluate, urmărindu-se încadrarea în categoria solicitanților în tipul de solicitanţi eligibili, modul în care rezultatele proiectului conduc la atingerea obiectivelor programului, precum şi sustenabilitatea activităţilor propuse.

Atenţie! Depunerea fişei de proiect este opţională şi nu are caracter eliminatoriu sau prohibitiv, depunerea unei cereri de finanţare nefiind condiţionată de acceptabilitatea şi nivelul de calitate a datelor prezentate în fişa de proiect. Fişele de proiect se pot depune oricând după publicarea versiunii aprobate a Ghidului Solicitantului pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Rolul fişei de proiect este acela de a sprijini solicitantul în decizia de a investi în pregătirea unei cereri de finanţare complete, precum şi pentru înţelegerea cerinţelor din ghidul solicitantului şi elaborarea unui proiect matur, care să întrunească condiţiile minime pentru obţinerea finanţării. Fişele de proiect nu se punctează, ci analizează oportunitatea și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a demara completarea unei cererii de finanţare. Răspunsurile au caracter de help-desk. Proiectele pentru care nu au fost depuse fişe de proiect, vor fi verificate și evaluate direct în etapa de depunere a cererii de finanţare.

Rezultatele evaluării fişelor de proiect vor fi comunicate beneficiarului în scris și vor conţine recomandări pentru completarea cererii de finanţare (dacă este cazul).

Cererile de finanţare propriu-zise vor fi depuse fie direct de către solicitant, fie în urma analizei fişei de proiect.

## 3.2. Înregistrarea solicitantului în sistem

Înainte de demararea completării conţinutului cererii de finanţare, solicitanţii au obligaţia înregistrării în sistem, conform indicaţiilor furnizate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile din această secţiune sunt esenţiale pentru evaluarea eligibilităţii solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Astfel, la secţiunea solicitant se vor regăsi următoarele informaţii:

- Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, caracterul de IMM, cod fiscal, cod CAEN principal – dacă o entitate nu are cod CAEN, îl va selecta pe cel mai apropiat de domeniul de activitate, nr. de înegistrare şi registrul unde este înregistrată entitatea, data înfiinţării, înregistrare în scop de TVA, entitate de drept public sau nu)

- Reprezentant legal (funcţie, nume, prenume, data naşterii, CNP, date de contact)

- Sediul social

- Date financiare:

  - conturi bancare

  - exerciţii financiare (moneda, dată începere, dată de încheiere, număr mediu de salariaţi, cifră de afaceri, active totale, venituri totale, capital social subscris, capital social propriu, profit net, profit în exploatare, venituri cercetare, cheltuieli cercetare)

Notă: completarea acestor informaţii este necesară pentru a stabili eligibilitate solicitantului; este necesară citirea cu atenţie a ghidului solicitantului pentru cerinţe legate de exerciţiile financiare (pentru anumite apeluri este suficientă completarea informaţiei pentru un singur exerciţiu financiar, pentru altele sunt necesare trei exerciţii financiare).

- Finanţări:

  - Asistenţă acordată anterior, unde se completează cu informaţii privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare

  - Asistenţă solicitată, unde se completează cu informaţii privind proiectele depuse pentru obţinerea de finanţare pe alte programe

Notă: informaţiile nu trebuie să se limiteze la programele / proiectele finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, ci la toate tipurile de finanţări

- Descrierea grupului (NA pentru OS 4.1).

Notă: această informaţie este necesară pentru a verifica întreprinderile legate şi caracterul acestora în funcţie de acţionariat (a se vedea ghidul ”Noua definiţie a IMM-urilor  - Ghidul utilizatorului şi model de declaraţie”). Chiar dacă în cadrul unui anumit obiectiv specific informaţia nu este relevantă, este posibil ca solicitantul să solicite finanţări pe alte domenii / programe operaţionale unde această informaţie este esenţială pentru stabilirea eligibilităţii

## 3.3. Modalitatea de completare a Cererii de finanţare

Cererea de Finanţare va fi elaborată de către solicitant, conform prezentului Ghid al solicitantului.

Câmpurile Cererii de finanţare din Anexa 1a şi cele privind modelul de buget corespund câmpurilor din MySMIS2014. Modelele din prezentul ghid au rolul de a facilita cerinţele de completare a cererii de finanţare din MySMIS.

Înainte de completarea formularului, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest capitol.

În vederea completării Cererii de Finanţare, trebuie avută în vedere anexarea documentelor menţionate în Anexa 1a la prezentul ghid.

Important! Solicitantul are obligaţia să verifice ataşarea tuturor anexelor obligatorii la cererea de finanţare în format electronic. În cazul în care se constată, la nivelul evaluării relevanţei, maturităţii şi sustenabilităţii, existenţa unor activităţi pentru care solicitantul nu a ataşat anexele obligatorii specifice, proiectul poate fi respins pentru nerespectarea condiţiilor din prezentul ghid. De asemenea, anexele care sunt incomplete, ilizibile sau care nu sunt semnate pot conduce la respingerea cererii de finanţare. Pentru a se asigura că formularul cererii de finanţare respectă criteriile de admisibilitate şi este însoţit de toate anexele cerute, solicitantul este rugat să completeze Fişa de control a Cererii de finanţare.

### 3.3.1 Obiectivele şi rezultatele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu obiectivul specific OS 4.1. şi cu acţiunea selectată spre finanţare, conform secţiunii 2.1, în conformitate cu indicaţiile din Anexa 1.a.

Rezultatele vor fi corelate cu rezultatul aşteptat al OS 4.1. definit în POIM Ecosisteme degradate refăcute, în acord cu obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate.

Toate obiectivele specifice vor fi asociate unor rezultate concrete şi vor fi cuantificate în indicatori.

Modul de stabilire a indicatorilor este prezentat în secţiunea 1.6.

### 3.3.2. Context şi justificare

Descrierea proiectului (se completează la secţiunea Context şi Justificare) va indica un minim de informaţii cu privire la următoarele aspecte:

  - Contextul în care este propus proiectul;

  - Informaţii privind ecosistemul vizat de proiect (localizare, date fizice, factori interesaţi etc.) și factorii de degradare;

  - Se va face o descriere a ecosistemului ce face obiectul proiectului precum și a cauzelor care au condus la starea actuală a acestuia, împreună cu informații istorice (extrase din studii de specialitate, imagini satelitare/aeriene etc.), care să ateste prezența unui ecosistem funcțional pe suprafața vizată de proiect;

  - Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este valoarea sa adăugată și modul în care implementarea acestuia conduce la reducerea/eliminarea presiunilor exercitate și refacerea stării/funcțiilor ecosistemului.

Cerinţele detaliate suplimentare sunt prezentate în secţiunea relevantă din Anexa 1a.

În secţiunea Justificare vor fi enumerate problemele care fac necesară implementarea proiectului. Problemele identificate în această secţiunea vor fi corelate cu activităţile şi rezultatele proiectului prezentate la secţiunea Descrierea investiţiei.

Nu sunt eligibile proiectele ce propun măsuri de refacere a unor suprafețe care se suprapun cu cea a unei arii naturale protejate. Pentru suprafețele care se suprapun doar parțial cu cea a unei arii naturale protejate, sunt eligibile măsurile implementate pe suprafețele ce nu intră în aria naturală protejată, atâta timp cât această opțiune este fezabilă din punct de vedere tehnic.

În situația în care suprafețele degradate identificate prin Anexa 12 se suprapun parțial cu o unitate amenajistică/parcelă etc., lucrările vor fi executate cu respectarea obligațiilor ce derivă din administrarea respectivei suprafețe, orice alte cheltuieli ce ar putea rezulta în afara celor ce privesc suprafața eligibilă urmând a fi cuprinse în bugetul proiectului ca și cheltuieli neeligibile.

Atenţie! În cadrul componentei de comunicare, sunt eligibile doar activitățile obligatorii privind publicitatea proiectului prevăzute în MIV 2014-2020.

### 3.3.3 Sustenabilitate

Secţiunea de sustenabilitate se va completa cu elemente privind planificarea de acţiuni/activităţi ce vor trebui realizate şi/sau continuate după finalizarea proiectului în vederea susținerii rezultatelor proiectului.

De asemenea, se vor menţiona elementele legate de întreţinerea rezultatelor activităților finanţate prin proiect şi asigurarea continuităţii acestora, după finalizarea proiectului.

În această secțiune, se va detalia și modul în care se va asigura faptul că activitățile derulate ulterior proiectului nu sunt activități economice în sensul celor descrise la secțiunea 1.9 și cum va fi asigurată separarea activităților economice (ex. exploatarea forestieră curentă) de activitățile necesare protecției biodiversității finanțate prin proiect.

### 3.3.4 Relevanţă

În cadrul acestei secţiuni se vor completa informaţii legate de relevanţa proiectului în raport cu următoarele aspecte:

  - Contribuţia la SUERD şi identificarea ariei prioritare din SUERD la care contribuie

  - Corelările cu Directiva Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin vor fi şi cu Planul de Amenajare a Spaţiului Maritim Transfrontalier al zonei Mării Negre.

La secţiunea relevanţă, pentru strategiile selectate se va face o scurtă descriere a modului în care proiectul propus contribuie sau este relevant pentru strategiile selectate.

Atenție!

Pentru ecosistemele din mediul acvatic, se va descrie complementaritatea cu Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. În mod similar, pentru ecosistemele din mediul forestier și respectiv agricol,  se va descrie complementaritatea cu investițiile finanțate prin FEADR.

### 3.3.5 Riscuri

În cadrul acestui capitol vor fi identificate riscurile care pot să împieteze asupra implementării proiectului în calendarul propus, cum ar fi de exemplu: întârzieri în procedura de achiziţie publică.

Pentru riscurile identificate vor fi propuse măsuri de reducere a riscului.

### 3.3.6 Complementaritate

Informaţiile care vor fi evaluate în capitolul complementaritate permit Autorităţii de Management atât evaluarea capacităţii solicitantului de a implementa proiecte, cât şi verificarea posibilei duble finanţări.

Pentru această secţiune, solicitantul nu va completa informaţii suplimentare. Acestea vor fi preluate din sistem, aşa cum au fost introduse de către acesta la momentul înregistrării.

Întrucât proiectele sunt punctate suplimentar pentru asigurarea complementarităţii cu proiecte implementate de alţi beneficiari, proiectele pentru care se aplică acest principiu vor fi prezentate într-o anexă.

Posibilele proiecte ce ar putea fi promovate ulterior implementării proiectului pentru care se solicită finanțare din POIM nu sunt considerate a fi complementare, decât dacă proiectul a fost deja depus pentru finanțare.

Dacă suprafețele acoperite de proiect au beneficiat de plăți compensatorii sau alte măsuri, se vor prezenta informații cu privire la aceste tipuri de plăți și beneficiarii acestora.

Totodată, la secțiunea Finanțări solicitate solicitantul va preciza toate proiectele pentru care a solicitat finanțare și aceasta nu a fost încă acordată, înclusiv în cadrul aceluiași apel de proiecte.

În aceste situații, solicitantul va prezenta modul de corelare / suprapunere a proiectelor propuse spre finanțare și modul în care se va realiza implementarea fără riscuri a proiectelor în același timp.

Totodată, este necesară justificarea fiecărui echipament similar sau identic inclus în mai mult decât unul dintre proiectele pentru care se solicită finanțare.

### 3.3.7 Aplicarea principiilor orizontale

Respectarea cadrului legal este obligatorie pentru orice solicitant sau beneficiar de finanţare din fondurile UE. Cerinţele minime privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor se referă la facilitarea tuturor condiţiilor care să conducă la respectarea legislaţiei în domeniu.

În cadrul proiectului se va face o descriere a modului în care proiectul respectă legislaţia (acte normative, politici publice) în domeniul egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile. În acest sens se vor urmări recomandările cuprinse în Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Şanse egale

Egalitatea de şanse şi de tratament are la bază participarea deplină şi efectivă a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

Pentru a promova egalitatea de gen, nediscriminarea, precum şi asigurarea accesibilităţii, principiul egalităţii de şanse şi de tratament trebuie încorporat ca parte integrantă a diverselor stadii din ciclul de viaţă al unui proiect: definire şi planificare, implementare, monitorizare şi evaluare.

Proiectul trebuie să descrie acţiunile specifice de promovare a egalităţii de şanse şi prevenire a discriminării de gen, pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală luând în considerare nevoile diferitelor grupuri-ţintă expuse riscului acestor tipuri de discriminare şi, mai ales, cerinţele pentru asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Secţiunea aferentă din cerea de finanţare va detalia modul în care legislaţia aplicabilă va fi respectată în selecţia membrilor UIP şi a experţilor implicaţi în implementarea proiectului.

Pentru proiectele care au componentă de infrastructură se va detalia modul în care se aplică şi va fi respectată legislaţia privind asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi.

Dezvoltarea durabilă

Proiectul va promova dezvoltarea durabilă, în primul rând, prin finanţarea unor activităţi orientate direct spre susţinerea acesteia, urmărind în principal protecţia mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistenţa în faţa dezastrelor, prevenirea şi gestionarea riscurilor.

Secţiunea aferentă dezvoltării durabile va detalia aspectele legate de impactul pozitiv al protecţiei biodiversităţii asupra celorlalte aspect de mediu (ex. înmagazinarea carbonului – se vor cuantifica emisiile de CO2 ce pot fi captate ca urmare a menţinerii / îmbunătăţirii stării de conservare a habitatelor, impactul pozitiv asupra altor specii), inclusiv din perspectiva serviciilor ecosistemice.

### 3.3.8 Specializare inteligentă

Mediul şi schimbările climatice reprezintă domenii de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014 - 2020, identificate pe baza potenţialului lor ştiinţific şi comercial, în urma unui amplu proces de consultare în cadrul Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020. POIM încurajează utilizarea tehnologiilor de ultimă generaţie, rezultate în urma unor procese inovative şi de cercetare. Domeniul biodiversităţii se pretează mai puţin la aspectele legate de specializarea inteligentă.

Cu toate acestea, în cadrul proiectelor finanţate în cadrul OS 4.1. sunt promovate abordările inovative care au fost rezultatul unor proiecte de cercetare – inovare finanţate din alte programe. Prin urmare, la secţiunea Specializare inteligentă se vor completa detalii privind modul în care proiectul promovează astfel de abordări inovative, după caz, explicând și detaliind tehnologiile inovative utilizate și proiectele de cercetare&inovare care au stat la baza acestora.

În completarea cererii de finanţare, solicitantul va selecta unul dintre domeniile aferente specializării inteligente, doar dacă în proiect utilizează metode inovative (procese sau produse noi) sau care sunt rezultatul unor proiecte de cercetare anterioare. Prezentarea modului de utilizarea a acestor metode va fi decrisă într-un document ataşat cererii de finanţare, respectiv Anexa C.11 Descrierea măsurilor inovative.

NU sunt considerate metode inovative: utilizarea GIS, etc.

### 3.3.9 Descrierea investiţiei

În cadrul secţiunii vizând descrierea investiţiei se realizează o descriere logică a activităţilor proiectului.

Se vor descrie componentele şi activităţile investiţiei şi modul în care adresează problemele identificate în secţiunea Justificarea proiectului.

- Nu sunt eligibile spre finanţare activităţi care nu vizează implementarea de măsuri direct legate de refacerea ecosistemului sau de menținerea a funcțiilor și prevenire a degradării, cu excepţia următoarelor activităţi generale:

  - management de proiect;

  - informarea şi publicitatea;

  - audit;

Măsuri de refacere a ecosistemelor degradate

- Necesitatea implementării de măsuri pentru refacerea ecosistemelor degradate va fi analizată prin luarea în considerare a stării actuale de degradare a suprafețelor ce fac obiectul propunerii de proiect și a  presiunilor/amenințărilor cu care se confruntă respectivul ecosistem;

- Efectele acţiunilor de reconstrucţie asupra stării de conservare a habitatului/speciilor vizate de proiect trebuie monitorizate pe tot parcursul proiectului, iar rezultatele acestora trebuie evaluate periodic prin stabilirea unor standarde de performanţă si a unui sistem de monitorizare, prin comparaţie cu o stare de referinţă, imagini istorice ale sitului (hărţi, aerofotograme), prin strategii de intervenţie pentru corectarea în timpul implementării a efectelor nedorite etc.

### 3.3.10. Corelarea cu prevederile privind evaluarea de mediu

Proiecte propuse în cadrul acestui obiectiv specific derivă din programe / planuri care au fost subiectul evaluării strategice de mediu sau pot face subiectul evaluării impactului de mediu.

Pentru acţiunile de tip D se va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea obținerii  actului de reglementare (decizia de încadrare sau acordul de mediu, după caz).

Solicitarea și obținerea actului de reglementare aferent procesului de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) este etapă obligatorie pentru toate proiectele, urmând a fi respectate prevederile Hotărârii nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului și Ordinului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Această etapă se derulează înainte de depunerea proiectului, iar decizia autorității de mediu este document obligatoriu la depunerea acestuia.

### 3.3.11. Studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate se elaborează și se prezintă, după caz, pentru măsurile de refacere a ecosistemelor degradate propuse prin proiect. În cererea de finanţare se va prezenta un sumar al studiului de fezabilitate, cu precizarea referinţelor din documentele ataşate unde pot fi identificate informaţiile suplimentare.

Studiul de fezabilitate se întocmește în situațiile prevăzute de HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, denumite în continuare obiective de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează total sau parţial din fonduri publice.

Majoritatea măsurilor de refacere a ecosistemelor degradate enumerate la secțiunea 3.3.9 se încadrează în definiția prezentată și necesită studiu de fezabilitate.

Exceptarea de la condiția prezentării studiului de fezabilitate poate fi decisă de la caz la caz, în funcție de specificul investiției propuse și de justificările prezentate de solicitant, potrivit cărora, studiul de fezabilitate nu este o cerință a legislației în vigoare, pentru tipul de investiție propus.

Pentru înființare de plantații și împăduriri va fi prezentat proiectul tehnic pentru înființarea plantației. În cazul în care proiectul nu conține și alte lucrări de infrastructură sau alte măsuri active, nu este necesară prezentarea studiului de fezabilitate. Lucrările  de  înfiinţare  şi  întreţinere,  precizate  în  proiectul  tehnic  de  împădurire,  vor  fi executate  de  persoane  juridice  sau  sub  îndrumarea  persoanelor  fizice  atestate  de autoritatea naţională în domeniul silviculturii conform OMMAP nr. 1763/2015 sau OMMAP nr. 718/2010 pentru executarea lucrărilor, cu precizarea că persoanele fizice au calitatea de diriginte de șantier, conform art.30, lit.e) din OMMAP nr. 1763/2015.

Studiul de fezabilitate trebuie însoţit de toate avizele necesare aprobării studiului de fezabilitate (aviz de mediu, declaraţia Natura 2000, certificatul de urbanism, avizul de gospodărire a apelor etc.), precum şi de documentele care atestă aprobarea studiului de către solicitant.

### 3.3.12. Managementul de proiect

La nivelul tuturor proiectelor se va nominaliza un responsabil de proiect, care are rolul de manager de proiect și va asigura schimbul permanent de informaţii cu Autoritatea de Management.

În cazul în care se consideră necesar, se poate desemna o persoană de contact pentru proiect. Persoana de contact poate să fie aceeaşi persoană cu managerul de proiect / responsabilul de proiect.

În vederea implementării proiectelor, beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei unităţii de implementare a proiectului (UIP). UIP trebuie să asigure realizarea următoarelor funcții necesare implementării proiectului (management de proiect, financiar, achiziţii, tehnic care să asigure verificarea/avizarea/aprobarea livrabilelor proiectului, în numele beneficiarului).

Următoarele condiţii vor fi respectate: managerul de proiect – experiență în minim un proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, toți ceilalți membriexperiență specifică relevantă de minim trei ani. În cazul în care proiectul este depus în parteneriat, managerul de proiect va fi reprezentantul liderului parteneriatului.

În cazul în care beneficiarul implementează activități cu personal propriu, aceștia vor fi menționați în decizia UIP, într-o secțiune separată care specifică activitățile derulate de către aceștia. Membrii UIP pot fi angajați ai solicitantului/beneficiarului sau externalizați (prin contracte de servicii – ex. persoană fizică autorizată).

În cazul în care toate activitățile proiectului sunt externalizate (prin contractarea unor firme de consultant), managerul de proiect trebuie să asigure certificarea calității livrabilelor, în numele beneficiarului. Acesta poate fi un angajat al solicitantului sau externalizat (responsabil de activitate – ex. PFA).

Se recomandă ca, pentru respectarea principiului diferenţierii atribuţiilor de verificare/avizare/aprobare, reprezentantul legal al Solicitantului să nu aibă atribuţii specifice managerului de proiect şi nici alte atribuţii în cadrul UIP.

În cazul în care solicitantul/partenerul implementează activităţi din proiect, trebuie să existe o separare clară a atribuţiilor personalului responsabil cu managementul proiectului şi, respectiv, ale angajaţilor care implementează activităţi din proiect.

Managementul de proiect poate fi realizat cu personal propriu și/sau cu expertiză externă furnizată prin contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activităţile aferente managementului proiectului). Personalul propriu al solicitantului implicat în managementul proiectului se va constitui în UIP, prin decizie a managerului solicitantului. CV-urile personalului și Fișele de post vor fi completate în MySMIS2014 (câmpul resurse umane).

Activitatea de management a proiectului include şi expertiza tehnică necesară unei implementări la un nivel de calitate adecvat.

Activităţile proiectului pot fi realizate cu personal propriu, externalizat sau mixt (personal propriu şi externalizare), identificat în UIP:

- În cazul activităţilor care se realizează exclusiv cu personalul propriu, solicitantul va trebui să demonstreze că, cheltuielile cu salariile sunt similare sau mai avantajoase decât dacă activităţile ar fi fost implementate prin achiziţionarea de servicii similare de pe piaţa concurenţială. În acest sens, solicitantul va face dovada a cel puţin două oferte similare care să demonstreze acest avantaj. În aceste situaţii, cheltuielile salariale individuale eligibile pentru decontare nu vor depăşi plafoanele prevăzute la art. 26 HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

- În cazul în care activităţile se externalizează, costurile propuse pot fi justificate prin oferte sau alte contracte similare.

- Dacă se optează pentru o implementare mixtă, se vor justifica ambele opţiuni. În această situaţie, personalul propriu va fi inclus în UIP ca expertiză tehnică, cu delimitarea calră a responsabilităților în proiect.

### 3.2.13. Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli

Bugetul proiectului va fi defalcat pe ani şi pe activităţi după modelul din Anexa 1a și va fi atașat Cererii de finanțare (Anexa C15. Bugetul proiectului) în cadrul Secțiunii Buget - Activități și cheltuieli. Anexa va fi reprezentată de bugetul în format excel generat de sistemul electronic MySMIS, după completarea câmpurilor aferente fiecărei activități/cheltuieli, utilizând funcția Export XLSX.

Bugetarea activităţilor va ţine cont de următoarele plafoane maximale, acolo unde este cazul:

- Cheltuieli generale de administraţie aferente activității UIP (chirii, poştă, telefon, fax etc.) – maxim 3% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

- Cheltuieli cu managementul de proiect – maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului

- Cheltuieli cu auditul proiectului  - maxim 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului

Atenţie!

Aceste plafoane nu reprezintă structura bugetului, ci sunt plafoane maximale aplicabile tipurilor de activități, dacă acestea se regăsesc în propunerea bugetară.

Acolo unde nu se precizează, regulile sunt aplicabile tuturor acţiunilor finanţabile.

Cheltuielile legate de managementul proiectului, în funcţie de opţiunea solicitantului (descrisă la secţiunea Resurse Umane din Cererea de finanțare, în acord cu prevederile de la managementul proiectului) pot fi:

- cheltuielile cu salariile personalului aflat în componenţa UIP-ului;

- cheltuielile efectuate în cadrul unui contract/ unor contracte de prestare servicii prin care sunt realizate activităţile aferente managementului proiectului.

Cheltuielile salariale se decontează conform contractului de muncă şi/sau proporţional cu procentul din fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice implementării proiectului.

În cazul în care activităţile sunt derulate de personal propriu, cheltuielile salariale pe proiect nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Hotărârea nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III). Aceste plafoane se aplică și personalului implicat în managementul de proiect.

Pentru personalul încadrat pe funcţia publică, nivelul salariului respectă prevederile legale în vigoare aplicabile funcţionarilor publici.

Angajarea personalului contractual implicat în activităţile proiectului în instituţiile publice se face cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, modificată prin Legea nr. 64/2015 şi celelalte acte normative ulterioare în vigoare la data depunerii proiectului.

Costurile directe de personal reprezintă costurile care derivă din încheierea de raporturi de serviciu/de muncă, inclusiv contribuţiile angajatului şi angajatorului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi costurile rezultate din contracte de servicii încheiate cu personal extern beneficiarului, conform prevederilor legale în vigoare.

Cheltuielile directe de personal pot viza activităţile UIP, dar şi activităţile de implementare a proiectului, dacă solicitantul nu optează pentru externalizarea activităţilor.

În defalcarea bugetului pe ani se va ţine cont de eventulele proceduri de achiziţie şi de durata acestora. Planificarea propusă se va transforma ulterior în calendar al cererilor de rambursare / cereri de plată ce vor fi anexe la contractul de finanţare.

Bugetul va fi prezentat defalcat după cum urmează, pe:

- activităţi

- ani de implementare

- rezultate

- localizare

- câmpuri de intervenţie  / dimensiune teritorială / mecanism de finanţare / mecansim de livrare teritorială

Costurile vor fi estimate realist.  Acestea trebuie să fie rezonabile şi conforme cu preţurile practicate pe piaţă. Pentru fiecare cost unitar, cererea de finanţare va fi însoţită de documente justificative (contracte similare / oferte de preţ etc.). Cheltuielile estimate trebuie raportate la complexitatea activităților. Construirea bugetului va avea la bază costuri unitare susținute de documente suport, ce vor constitui baza fundamentării acestora și care vor fi anexate la cererea de finanțare, respectiv dovezi ale prospectării pieței, oferte, contracte similare sau orice alte documente justificative. Acestea se vor încărca în MySMIS pentru fiecare tip de cheltuială, la câmpul ”Documente justificative”.

Un singur document justificativ este suficient pentru această etapă. Totodată, se va întocmi și anexa un centralizator al ofertelor. În cazul în care documentele justificative în care costurile sunt exprimate în euro, valoarea propusă în lei va fi calculată utilizând cursul inforeuro din luna anterioară depunerii cererii de finanțare.

În câmpul Descrierea cheltuielii se vor face toate precizările necesare pentru susținerea acesteia.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, este necesar ca bugetul să fie detaliat, pentru lider și pentru fiecare partener în parte, proporțional cu contribuția fiecăruia dintre aceștia la realizarea activităților proiectului, în conformitate cu acordul de parteneriat.

Cheltuieli privind achiziția de active fixe corporale (25) ce țin de managementul proiectului (de exemplu, mijloace fixe, echipamente, mobilier și aparatură birotică, consumabile) vor fi menționate individual și calculate în funcție de capacitatea UIP, precizându-se cantitatea fiecăruia și costul aferent. Consumabilele vor avea ca bază de calcul necesarul lunar estimat.

Cheltuieli cu servicii de management proiect (29) - personal propriu al solicitantului sau contractual și Cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (83) se vor bugeta individual, ținând cont de rolul și de atribuțiile fiecărei persoane în proiect, de numărul de ore lucrate și nu pot depăşi plafoanele prevăzute în Ghid respectiv:

- pentru toate categoriile de solicitanți eligibili cu excepția instituțiilor publice: plafoanele stabilite prin Hotărârea nr.583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

- pentru instituţiile publice: salarii stabilite cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

ATENȚIE!

Plafoanele maximale stabilite prin Ghidul Solicitantului nu pot fi depășite.

Aceste praguri vor fi respectate inclusiv la momentul contractării.

AM POIM își rezervă dreptul de a întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura de rezonabilitatea valorilor cuprinse în bugetul cererii de finanțare și de a nu lua în considerare costurile nefundamentate /insuficient fundamentate sau în situația în care acestea sunt disproporționate în raport cu activitățile / subactivitățile și complexitatea acestora.

# Capitolul 4. Procesul de evaluare şi selecţie

## 4.1 Descriere generală

Procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor se va desfăşura la nivelul Autorității de Management pentru POIM. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de finanţare între Autoritatea de Management şi beneficiarului proiectului.

### 4.1.1 Verificarea administrativă şi a eligibilităţii cererilor de finanţare

În cadrul acestei etape se vor verifica următoarele:

- Respectarea formatului standard al cererii de finanţare şi includerea tuturor anexelor obligatorii;

- Modalitatea de completare a cererii de finanţare.

Pentru verificarea conformităţii administrative şi de eligibilitate a cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU.

În cazul în care informaţiile oferite de către solicitant sunt neclare sau incomplete, cererea de finanţare va fi respinsă, după analizarea răspunsurilor la clarificări. În cazul proiectelor care nu sunt considerate admisibile, solicitanţii sunt informaţi în scris asupra motivelor respingerii.

Verificarea eligibilităţii se realizează numai pentru Cererile de finanţare conforme din punct de vedere administrativ, urmărindu-se îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Dacă proiectul nu îndeplineşte toate criteriile stabilite este respins.

Verificarea eligibilităţii presupune respectarea regulilor privind eligibilitatea solicitanţilor/ partenerilor şi a proiectelor, verificarea fiind realizată conform criteriilor definite în acest ghid.

În cazul respingerii proiectului, solicitantul va fi informat asupra motivelor respingerii.

Atenţie! Procesul de clarificări se va desfăşura astfel: - Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă; - Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Vor fi admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a proiectului, numai cererile de finanţare eligibile - care îndeplinesc toate criteriile din Grila de verificare a admisibilităţii şi eligibilităţii, aplicabile proiectului.

La finalizarea procesului de verificare administrativă şi a eligibilităţii, solicitantul va fi informat în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de eligibilitate.

### 4.1.2 Evaluarea cererilor de finanţare

Evaluarea proiectelor se face după trei criterii majore:

- Criteriul 1 - Relevanţa şi oportunitatea proiectului – maxim 40 puncte

- Criteriul 2 - Maturitatea şi calitatea pregătirii proiectului – maxim 40 puncte

- Criteriul 3 - Sustenabilitatea proiectului – maxim 20 puncte

Fiecare dintre cele trei criterii este împărţit în subcriterii punctate corespunzător. Nota pe fiecare criteriu în parte se calculează prin însumarea notelor acordate tuturor subcriteriilor care îl compun. Punctajul total acordat proiectului reprezintă suma notelor acordate celor 3 criterii, respectiv între  0-100 puncte.

Punctajul minim pentru fiecare criteriu este după cum urmează:

- Relevanţa și oportunitatea proiectului - 20 puncte

- Maturitatea și calitatea pregătirii proiectului – 28 puncte

- Sustenabilitatea proiectului – 12 puncte

Obţinerea punctajului minim pentru fiecare criteriu nu asigură promovarea spre finanţare. Pragul de calitate pe care fiecare proiect trebuie să îl întrunească pentru acordarea finanțării nerambursabile este minim 80 de puncte, cu obținerea peste minim la fiecare criteriu în parte.

Astfel, dacă proiectul obține punctajul minim alocat fiecărui criteriu, respectiv un total de maxim 60 de puncte, acesta va fi propus pentru respingere, iar solicitantul va fi informat.

Dacă punctajele minime menționate pentru subcriteriile din grila de evaluare nu sunt îndeplinite sau sunt prevederi din ghidul solicitantului care nu sunt respectate, proiectul va fi propus spre respingere.

Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor POIM, la implementarea legislaţiei relevante cu privire la protecţia naturii, a implementării reţelei Natura 2000 în România. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă şi fezabilă cu privire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Se va evalua coerenţa între problemele identificate, obiectivele proiectului, activităţile propuse şi rezultatele estimate. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. Se va evalua dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităţilor trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli trebuie să fie transparent şi coerent.

Evaluarea se va face conform Grilei de evaluare din Anexa 3 la prezentul Ghid.

Atenţie! Procesul de de clarificări se va desfăşura astfel: - Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare; - Solicitantul va avea obligaţia să răspundă în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Rezultatul evaluării vor fi actualizate permanent pe pagina de internet a AM POIM, în funcţie de ritmul de depunere a proiectelor:

- proiecte propuse pentru finanţare;

- proiecte propuse pentru respingere.

Notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării proiectelor depuse se va face în scris de către AM, într-un termen estimat de 3 luni de la data depunerii proiectelor.

Selecţia proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru această cerere de proiecte, cu condiţia obţinerii punctajului minim în etapa de evaluare tehnică şi financiară, în ordinea în care au fost depuse cererile de finanţare.

Pentru fiecare proiect selectat în vederea finanţării se va întocmi o notă de aprobare a finanţării. Pentru fiecare proiect respins, solicitantul va fi înştiinţat în scris asupra motivelor respingerii.

4.1.3 Reguli specifice de selecţie

Pentru susţinerea obiectivelor Strategiei Dunării se va acorda punctaj suplimentar acelor proiecte localizate în cele 12 judeţe riverane Dunării (Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa) sau proiectelor care prezintă parteneriate cu entități cu profil similar din țările SUERD (14 țări). Aceste parteneriate implică doar corelarea unor activități de protecție a biodiversității pentru activități similare (ex arii și specii protejate, schimb de experiență în domeniul biodiversității etc.), fără a fi permisă realizarea unor cheltuieli pentru partenerul transnațional. Astfel pentru aceste proiecte se vor acorda suplimentar 2 puncte în cadrul criteriului de relevanţă. Relevanţa contribuţiei la SUERD se va descrie în secţiunea relevantă din cererea de finanţare, inclusiv prin descrierea corelării cu axa prioritară şi pilonul relevant din strategie.

Pentru susţinerea obiectivelor Memorandumului cu tema “Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenție Valea Jiului, zona Roșia Montană – Munții Apuseni și comunitățile marginalizate din Moldova (Vaslui-Iași)”, se vor acorda suplimentar 2 puncte în cadrul criteriului de relevanţă, proiectelor localizate în zonele de intervenţie definite de memorandum.

- Zonele din Valea Jiului:

- Municipiul Petroșani cu localitățile aparținătoare Dalja Mare, Dalja Mică, Peștera Bolii, Slătinioara

- Municipiul Lupeni

- Municipiul Vulcan cu localitățile aparținătoare Dealu Babii și Paroșeni

- Orașul Petrila cu localitățile aparținătoare Lonea, Cîmpa, Jiet, Răscoala și Tirici

- Orașul Uricani cu localitățile aparținătoare Câmpul lui Neag și Valea de Brazi

- Orașul Aninoasa cu localitatea aparținătoare Iscroni.

- Zona Roșia Montană – Munții Apuseni.

Localitățile: Meteş, Zlatna, Almașu Mare, Bucureșci, Brad, Blăjeni, Buceș, Ciuruleasa, Abrud, Roșia Montană, Bucium, Mogoș, Ponor, Râmetea, Ocoliș, Poșaga de Jos, Sălciua de Jos, Baia de Arieș, Lupșa, Bistra, Câmpeni, Vadu Moților, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol.

- Zona Moldova (Vaslui – Iași): Unitățile administrativ-teritoriale (a se vedea lista din Anexa nr.11 la ghid).

## 4.2 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceştia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestaţiile se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene. Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maxim 30 de zile calendaristice.

Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:

- Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal;

- Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanţare (codul SMIS) şi titlul proiectului;

- Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);

- Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);

- Mijloace de probă (acolo unde există);

- Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare de către AM POIM a rezultatului procesului de evaluare şi selecţie;

- Semnătura reprezentantului legal;

- Data formulării contestaţiei;

- (după caz)  Ştampila.

Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 de zile (calendaristice) de la data înregistrării lor. În situaţia în care se consideră necesară o investigaţie mai amănunţită, care presupune depăşirea termenului de 30 de zile, contestatarul va fi anunţat, în scris, asupra termenului de soluţionare. Decizia comisiei constituită pentru soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere şi are caracter definitiv la nivelul AM POIM. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei comisiei.

# Capitolul 5. Contractarea proiectelor

Contractul de finanţare (CF) reprezintă un act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros pentru beneficiar, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor.

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele care au îndeplinit punctajul minim, AM POIM redactează nota de aprobare a proiectului şi contractul de finanţare şi transmite solicitantului cele două exemplare ale contractului, în vederea semnării de către reprezentantul legal.

Versiunea finală a contractului de finanțare (în special clauzele specifice și anexele) vor fi comunicate ulterior beneficiarilor.

Solicitantul va încărca în MySMIS documentele solicitate în Opisul din Anexa 2b, în funcţie de disponibilitatea sistemului electronic. Proiectul poate fi respins în cadrul acestei etape şi se va transmite solicitantului o scrisoare de respingere, în cazul în care (lista nu este exhaustivă):

- documentaţia solicitată nu este transmisă în termenul solicitat ori este incompletă în raport cu cerinţele Ghidului (respectiv Opisul din Anexa 2b) sau nu se mai află în perioada de valabilitate;

- se constată modificarea formei iniţiale a contractului transmis de către AM POIM şi/sau nerespectarea termenului limită de returnare a celor două exemplare de contract semnate şi ştampilate.

Atenţie! Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.

În cazul proiectelor respinse, AM POIM va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de finanţare, existând posibilitatea ca solicitantul să retransmită propunerea de proiect revizuită.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul.

Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de finanţare. Solicitantului îi vor fi transmise cele două/trei exemplare ale CF în vederea semnării de către acesta. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii contractului. Contractul de finanțare va fi semnat de către reprezentanții AM POIM și reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanțare intrând în vigoare la data semnării ultimei părți semnatare.

Solicitantul are obligaţia de a semna şi ştampila, după caz, contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare exemplar şi de a returna în termenul solicitat de AM POIM (5 zile de la data primirii documentului) cele două exemplare însoţite, eventual, de orice alt document solicitat prin contract. În cazul în care solicitantul nu respectă termenul de semnare a CF şi returnare la AM POIM, AM POIM îşi rezervă dreptul de a respinge finanţarea CF.

Beneficiarul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia organismelor abilitate inventarul asupra activelor dobândite prin finanţarea din instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POIM.

# Capitolul 6. Anexe

#### Anexa 1a. Cererea de finanţare

#### Anexa 1b. Formatul Fişei de Proiect (document opţional)

#### Anexa 2. Fişă de control la depunerea Cererii de finanţare (pentru solicitant) şi Fişă de control la contractare

#### Anexa 3. Grila de verificare administrativă şi evaluare a cererilor de finanţare

#### Anexa 4. Modele declarații (de eligibilitate, angajament, conflict de interese, declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, terenuri)

#### Anexa 5. Model de Acord de parteneriat – model orientativ

#### Anexa 6. Categorii de cheltuieli

#### Anexa 7. Model orientativ al contractului de finanţare

#### Anexa 9. Indicatori de mediu

Anexa 10. Model matrice de corelare a proiectului

Anexa 11. Lista zonelor din județele Iași și Vaslui eligibile pentru contribuția la obiectivele memorandumului de sprijinire a zonelor defavorizate

Anexa 12. Suprafețe eligibile format .shp și .kmz

- D1 (ecosistemele forestiere considerate degradate și semidegradate, eligibile spre finanțare sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz).

- D2 (ecosistemele lacustre și de ape curgătoare degradate și semidegradate, eligibile spre finanțare sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz)

- D3 (ecosistemele de pajiști degradate și semidegradate, eligibile spre finanțare sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz).

- D4 (peșterile degradate și semidegradate, eligibile spre finanțare sunt prezentate sub formă de vector, extensie .shp și .kmz).

Această definiție este utilizată de Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti pentru realizarea Inventarului Forestier Național (IFN) similar FAO – fiind definiția utilizată și în studiile care au stat la baza Strategiei UE pentru Biodiversitate 2020.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Lista nu este exhaustivă, exemplele oferite sunt ilustrative pentru tipul de activități ce ar putea fi finanțate.

Lista nu este exhaustivă, exemplele oferite sunt ilustrative pentru tipul de activități ce ar putea fi finanțate

Lista nu este exhaustivă, exemplele oferite sunt ilustrative pentru tipul de activități ce ar putea fi finanțate

Spre deosebire de situațiile enumerate mai sus, activitățile de conservare a patrimoniului (inclusiv de conservare a naturii), finanțate preponderent din taxele plătite de vizitatori sau de utilizatori sau prin alte mijloace comerciale (de exemplu, expoziții cu caracter comercial, cinematografe, evenimente muzicale și festivaluri cu caracter comercial, precum și școli de artă finanțate în principal din taxele de școlarizare) sunt calificate ca având caracter economic.

Doar dacă partenerul implementează activităţi din proiect

Nota justificativă va conține explicații documentate referitoare la sursa pierderilor (ex. facturi emise și neîncasate în termen) și modalități concrete de remediere a situației (ex. Acțiuni de recuperare a datoriilor; planificare bugetară în funcție de proiectele propuse, cu precizarea surselor financiare; măsuri de control care să prevină depășirea sumelor bugetate).

3 În acordul de parteneriat trebuie să fie specificat foarte clar entitatea responsabilă cu întreţinerea infrastructurii şi echipamentelor achiziţionate prin proiect. În cazul în care partenerii nu îşi vor respecta angajamentele, responsabilitatea îndeplinirii acestora va rămâne în sarcina Solicitantului.

Solicitantul trebuie să dovedească şi să certifice faptul că atât prin acordul de parteneriat, cât şi prin declaraţia de angajament, este garantată sustenabilitatea infrastructurii şi echipamentelor achiziţionate prin proiect.