Studiul de oportunitate

-model orientativ-

Pentru Studiul de oportunitate nu se va stabili un model-cadru obligatoriu a fi respectat prin prezentul Ghid specific, însă în elaborarea acestui document este recomandabil să se aibă în vedere următoarele:

- Date generale privind investiția propusă, precum denumirea obiectivului de investiţii, localizarea, beneficiarul investiţiei, elaboratorul studiului etc.

- Situația existentă relevantă pentru investițiile propuse prin proiect (caracteristicile infrastructurii folosite de mijloacele de transport, condiţii de garare, traseele utilizate, analiza facilităţilor de întreţinere necesare etc). Problemele/nevoile specifice cărora le va răspunde proiectul sunt identificate și detaliate, iar necesitatea şi oportunitatea promovării investiției este justificată.

- Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse sunt detaliate. Este prezentată o comparaţie cu o altă soluţie alternativă pentru problema identificată. Sunt descrise avantajele soluţiei recomandate.

În cazul achiziţiei de autobuze, se vor analiza şi compara opţiunile privind posibilele tipuri de tehnologie, inclusiv în ceea ce priveşte costurile de operare pe durata ciclului de viaţă generate de fiecare tip şi pentru eventuala infrastructură necesară.

- Este prezentată descrierea  funcţională şi tehnologică, după caz, a soluției recomandate.

- Numărul şi capacitatea  vehiculelor să fie adecvat justificate, luând în calcul:

- obiectivele de atins din PMUD (de exemplu: ”cele mai utilizate trei rute de autobuz să fie deservite integral cu autobuze cu emisii reduse”);

- parametrii şi durata de viaţă remanentă a vehiculelor deja aflate în operare;

- fluxurile (actuale şi prognozate) de pasageri de pe rutele vizate (pasageri pe oră şi sens la ora de vârf) şi cererea maximă de vehicule într-o zi de lucru tipică (CMZL), demonstrată în cazul unei exploatări judicioase şi eficiente a parcului şi ţinând cont de impactul altor activităţi complementare.

În acest sens, analiza de opţiuni ar putea viza combinaţii ale acestor parametri (de exemplu ”10 troleibuze cu o capacitate de cel puţin 160 de pasageri” sau ”12 troleibuze cu o capacitate de cel puţin 140 de pasageri”).

- Sunt prezentate caracteristicile și specificaţiile tehnice ale bunurilor ce urmează a fi achiziţionate, precum. Se va ţine cont de faptul că orice constrângeri asupra specificaţiilor tehnice trebuie să fie derivate din limitări tehnice sau operaţionale (de ex.: lungimea peroanelor, raza orizontală minimă a traseului, declivitatea maximă pe infrastructura rutieră deservită, specificaţiile posturilor de întreţinere din depou) sau din cerinţe funcţionale temeinic justificate.

- O strategie de întreţinere a noilor vehicule pe întreaga perioadă de viaţă a acestora, care să identifice problemele şi riscurile aferente si să propună soluţii (inclusiv activităţi în cadrul proiectului de achiziţie de material rulant) pentru acestea.

- Există o strategie de întreţinere a noilor vehicule, care să identifice problemele şi riscurile aferente şi să propună soluţii (inclusiv activităţi în cadrul proiectului de achiziţie de material rulant) pentru acestea.