Programul Operaţional Competitivitate

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate

Obiectiv Specific OS 2.3 – Cresterea utilizarii sistemelor de e-guvernare

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Apelul de proiecte nr. 1

GHIDUL SOLICITANTULUI

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

Acest document reprezintă un îndrumar pentru accesarea fondurilor nerambursabile din FEDR şi buget de stat din POC, Axa prioritară 2, de către solicitanţii de finanţare nerambursabile. Acest document nu are valoare de act normativ şi nu exonerează solicitanţii de respectarea legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi european

CUPRINS

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE	3

1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific	3

1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerii  de proiect	3

1.3 Obiective	4

1.4 Activități eligibile	12

1.5 Solicitanți eligibili	12

1.6 Grup țintă	13

1.7 Indicatori	13

1.8 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte	15

1.9 Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului, rata de cofinanțare	15

1.10 Ajutor de stat/de minimis, după caz	16

1.11 Durata de implementare a proiectelor	16

CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII	17

2.1 Eligibilitatea solicitantului / partenerilor	17

2.2 Eligibilitatea proiectului	20

2.3. Încadrarea cheltuielilor	22

2.4. Cheltuieli neeligibile	28

CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE	29

3.1 Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului	29

CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE	33

4.1 Descriere generală	33

4.2 Grile de evaluare	34

4.2.1 Grila de verificare a conformităţii administrative	34

4.2.2 Verificarea eligibilităţii	36

4.2.3 Grila de evaluare tehnico-economică	37

4.3. Selecția proiectului	41

4.4 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor	42

5.1 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor	43

5.2 Contractarea proiectelor	43

6.1 Mecanismul cererilor de plata	45

6.2 Rambursarea cheltuielilor	45

6.3 Verificarea achizițiilor publice	46

CAPITOLUL 7. MONITORIZAREA SI CONTROLUL	48

CAPITOLUL 8. INFORMARE ȘI PUBLICITATE	52

CAPITOLUL 9. GLOSAR DE TERMENI	53

- CAPITOLUL 1. INFORMAŢII DESPRE APELUL DE PROIECTE

Prezentul ghid a fost elaborat pentru solicitanţii care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte aferente Axei Prioritare 2 “Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectivului Specific 2.3 – „Creșterea utilizarii sistemelor de e-guvernare”.

În situaţia în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea  vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului. Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere/implementare, vor fi realizate prin completări sau modificări ale conţinutului acestuia.

- 1.1 Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific

Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei si Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 – TIC, contribuie direct la implementarea Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 2014-2020.

Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate

Obiectiv Specific OS 2.3 – Cresterea utilizarii sistemelor de e-guvernare

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – componenta Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

- 1.2 Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerii  de proiect

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv

Cererea de finanţare se va depune prin aplicaţia electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin ghidul solicitantului. Modalităţile de utilizare a aplicaţiei MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Înregistrarea si transmiterea proiectului se va putea face începând cu ora 9.00 a primei zile aferente perioadei în care apelul este deschis.

Tipul de depunere: cu depunere la termen.

Depunerea cererii de finanțare reprezintă un angajament ferm privind acordul solicitantului în nume propriu și/sau pentru interpuși, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal procesate în evaluarea proiectului.

- 1.3 Obiective

Context

În condițiile maturizării soluțiilor tehnice de tip cloud și luând în considerare avantajele principale ale acestora, Comisia Europeană a lansat inițiativa „European Cloud Initiative”, ca parte a „2012 European Cloud Strategy”.

În 2016, a fost emisă „COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului – Dezvoltarea unei economii competitive bazate pe date și pe cunoaștere în Europa” COM(2016) 178 final din 19.04.2016, prin care se propune și se argumentează necesitatea adoptării în cel mai scurt termen a tehnologiilor de tip cloud în sectorul public european.

În anul 2012, a fost înființat grupul de lucru European Cloud Partnership care oferă consultanță Comisiei Europene cu privire la opțiunile strategice de a transforma cloud computing într-un motor de creștere economică durabilă, de inovare, precum și hub servicii publice eficiente din punct de vedere economic.

Mai mult, Agenda digitală prezentată de Comisia Europeană reprezintă unul din cei șapte piloni ai Strategiei Europe 2020, iar obiectivele acesteia includ exploatarea potențialului tehnologiilor TIC pentru a accelera inovarea, creșterea economică și progresul. Agenda digitală europeană promovează adoptarea pe scară largă a tehnologiilor de tip cloud în sectorul public.

Guvernul României a adoptat, la 7 aprilie 2015, Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR). Strategia a fost dezvoltată pe baza programului Agenda Digitală pentru Europa 2020, aceasta fiind cadru de referință pentru dezvoltarea economiei digitale 2014-2020. SNADR conține, în Domeniul de acțiune I, o secțiune dedicată pentru „Cloud Computing Guvernamental”, iar, la linia de dezvoltare CL3, propune „Aplicarea modelului magazinului virtual central al resurselor IT pentru instituţiile sectorului public”.

Prin SNADR, România și-a asumat ca prioritate adoptarea de politici și implementarea de proiecte pentru promovarea eficienței în administrația publică, inclusiv prin liniile de acțiuni referitoare la Cloud Computing în țara noastră. Implementarea tehnologiilor de tip cloud în administrația publică este prima pe lista de acțiuni strategice propuse de statul român pentru acest subiect.

Prin Cadrul Naţional de Interoperabilitate adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 908 din 2017, se stabilesc următoarele obiective principale:

-	Promovarea şi sprijinirea furnizării serviciilor publice în România, prin dezvoltarea interoperabilităţii interinstituţionale, intersectoriale şi transfrontaliere;

-	Ghidarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice în furnizarea de servicii publice către cetăţeni şi mediul de afaceri.

Primul domeniu de acţiune al Cadrului Naţional de Interoperabilitate se referă la creşterea eficienţei şi reducerea costurilor din sectorul public din România prin modernizarea administraţiei utilizând tehnologii şi principii de tip eGuvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data şi media sociale.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în cadrul Acțiunii 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data, susține ca intervenție: crearea și dezvoltarea unei infrastructuri IT sigure și scalabile de Cloud guvernamental, comună pentru toate organizațiile din sectorul public. Infrastructura implică, în principal, dar fara a se limita la, servicii de curierat digital, platformele de colaborare virtuale, de orchestrare, conexiuni și baze de date, platforme de siguranță (la nivelul centrelor de date), servere, imobilele destinate centrelor de date ale guvernului, soluții de securizare, procese de back-up etc. Totodată, POC vizează consolidarea infrastructurilor centrelor de date din instituțiile publice pentru a putea fi integrate acestui proces de reorganizare a sistemului de stocare a informațiilor la nivel guvernamental. În același timp, se va susține dezvoltarea platformelor de interacțiune tip media sociale pentru mai buna relaționare a instituțiilor publice cu cetățenii și mediul de afaceri.

În acest context, conform Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 („POC 2014-2020”), dezvoltarea în domeniile interoperabilitate și Cloud Guvernamental presupune standardizarea bazelor de date, a procedurilor de lucru, ceea ce va conduce la eliminarea posibilității duplicării datelor şi implicit la creșterea calității serviciilor publice.

Cloud computing-ul implică un ansamblu distribuit de medii de calcul şi stocare, aplicații, acces la informații într-o reţea, unde programul sau aplicaţia poate rula pe mai multe calculatoare conectate simultan, iar utilizatorul nu are nevoie de cunoştinţe specifice a sistemelor care furnizează aceste servicii. Utilizarea cloud computing oferă mai multe avantaje de care atât guvernul, cât și autoritățile publice pot beneficia. Cloud computingul guvernamental are un rol dublu. În primul rând, se referă la relația între guvern şi cetățeni sau firme, în contextul e–guvernării; în al doilea rând, vizează stabilirea unui cadru tehnic optim pentru interoperabilitatea instituțiilor publice, în sensul eficientizării livrării de servicii și informații ce deservesc activitatea întreprinderilor și a cetățenilor. Îmbunătățirea serviciilor online va fi realizată cu implicarea directă a utilizatorilor finali prin mecanisme de e-participare şi de media sociale, în condițiile unei conexiuni de bandă largă extinsă la nivel național.

Cloud Computing se bazeaza pe partajarea resurselor pentru a obtine coerenta si a genera economii intr-o retea. La baza conceptului de Cloud Computing sta un concept mai larg al infrastructurii convergente si al serviciilor folosite in comun.

În cazul utilizării investițiilor în tehnologie IT pentru îmbunătățirea calității serviciilor de e-guvernare și de e-administrație, până în prezent, s-a avut în vedere, cu precădere, susținerea, de către fiecare instituție în parte, a efortului investițional pentru componenta tehnică.

În timp, s-a constatat că o abordare integrată, sistemică, ar putea conduce la rezultate optime în domeniu, în special prin crearea unor sisteme informatice de mare anvergură, la nivel național, care ar conduce la introducerea cu succes, pe scară largă, a serviciilor digitale în administrația publică.

Limitările inerente aferente abordării de tip individual, la nivelul fiecărei instituții publice, au fost consemnate și de către Comisia Europeană, prin publicarea, la 25 februarie 2016, a Indexului privind Economia şi Societatea Digitală, în cadrul căreia România se situează pe ultimul loc dintre statele UE.

Trebuie menționat și faptul că, potrivit unui studiu publicat de ENISA („European Union Agency for Network and Information Security” – „Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor”) în noiembrie 2013 – „Good practice guide for securely deploying Governmental Clouds” (https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practice-guide-for-securely-deploying-governmental-clouds) („Bune practici pentru implementarea unui Cloud Guvernamental securizat”), România se situa în categoria țărilor „ezitante” (alături de Malta, Cipru și Polonia)  în ceea ce privește adoptarea conceptelor de Cloud la nivelul administrației publice, pe baza următoarelor criterii:

●	existenţa unui cadru strategic care susține implementarea tehnologiilor de Cloud Computing în administrația publică;

●	starea implementării proiectelor de Cloud Guvernamental (proiectare, implementare, proiecte aflate în desfășurare).

Realizarea unui proiect de Cloud Computing-ul la nivel guvernamental oferă mai multe potențiale beneficii instituțiilor publice (de la nivel central și local): economii bugetare la nivel național, scalabilitate, elasticitate, performanță ridicată, rezistență şi siguranță, protecție sporită la atacuri cibernetice dar şi rentabilitate. Înțelegerea şi gestionarea riscurilor legate de adoptarea şi integrarea capacităților de cloud computing în instituțiile publice este o provocare majoră atât din punct de vedere managerial pe domeniul IT de la nivelul administrației centrale dar și din punct de vedere financiar-bugetar, consturile unui asemenea demers fiind importante.

În prezent, o gamă de aspecte cu care se confruntă autoritățile publice în materie de gestionare a infrastructurii sistemelor informaționale implică o analiză atentă a strategiei de organizare. Printre acestea, unele aspecte mai importante sunt:

- Infrastructurile IT ce există la nivelul diferitelor organizații guvernamentale au probleme de scalabilitate, rentabilitate şi adesea nu se aliniază cu standardele actuale;

- Actualizarea capacităților tehnice  pentru personalul care utilizează aplicații în diferite instituții publice devine un proces mai puțin eficient datorită tehnologiei eterogene și/sau vechi, nerespectând standardele, izolarea infrastructurii IT şi oamenilor din diferitele instituții etc.;

- Soluții eterogene de securitate care determină un risc mai mare de securitate;

- Cumpărarea de tip granular de soluții hardware și software ce nu oferă transparență la nivel guvernamental.

- Utilizarea de tehnologii diferite a făcut dificilă interoperabilitatea soluțiilor implementate.

Cloud Computing-ul poate aborda toate aceste aspecte deoarece:

- Permite achiziția rapidă şi rentabilă a unor sisteme informatice / servicii pentru toate instituțiile statului cu costuri de operare mai mici

- Elimină dublarea efortului tehnic și managerial prin optimizarea necesară a resurselor umane

- Reduce costurile de management al riscului.

- Ofera o platforma flexibilă ajustată schimbărilor în contextul unei lansări mai rapide a serviciilor de e-Guvernare

Principalele beneficii importante în implementarea unui proiect de Cloud guvernamental sunt:

- reducerea costurilor în mod durabil pentru serviciile IT în sectorul public, inclusiv hardware, software şi operațiuni;

- reducerea costurilor pentru migrarea serviciilor către noi platforme;  furnizarea serviciilor comune, utilităților și facilităților unor instituții publice multiple care aplicaseră anterior aceste operațiuni în mod independent

- reziliență sporită prin utilizarea platformei de cloud care asigură disponibilitatea serviciilor configurații activ-activ

- reducerea numărului de aplicații şi servicii (redundante) în sectorul public;

- reducerea timpului şi costului pentru achiziția de noi servicii;

- comutarea investițiilor IT spre platforme de calcul mai eficiente;

- promovarea utilizării ecologice de IT&C, reducând energia totală si emisiile de carbon prin optimizarea utilizării resurselor centrelor de date şi optimizarea suprafetelor imobilelor destinate  centrelor de date ale guvernului;

- atenție concentrată pe dezvoltarea, desfășurarea şi gestionarea infrastructurilor şi serviciilor bazate pe Cloud (IaaS, PaaS, SaaS) prin utilizarea de medii de calcul şi de stocare dinamice, eterogene, distribuite şi la scară mare;

- servicii îmbunătățite pentru cetățeni prin reducerea timpului de furnizare a unui serviciu;

- sporirea securităţii la nivelul centrelor de date prin implementarea unor soluții de securitate standard, actualizate şi probate.

Cloud-ul guvernamental va fi constituit pe o infrastructură aflată în proprietatea statului român.

Având în vedere cele menționate anterior, la nivelul anului 2018, apare necesitatea adoptării unei viziuni instituționale integrate, bazate pe o strategie de convergență sistemică pentru creșterea impactului investițiilor în domeniul informatizării, la nivelul întregii administrații publice din România, atât în ceea ce privește abordarea necesităților identificate și soluționarea acestora, din punct de vedere tehnic și funcțional, cât și în ceea ce privește eficiența generală de cost.

O modalitate optimă prin care se poate realiza acest obiectiv îl reprezintă implementarea unei infrastructuri de tip cloud.

Serviciile de cloud computing includ o gamă largă de activități care pot fi oferite în funcție de diferite modele. În sensul prezentului Ghid, „servicii de cloud computing” înseamnă servicii care permit accesul la un bazin redimensionabil și elastic de resurse informatice care pot fi puse în comun. Noțiunea „resurse informatice” include resurse precum rețelele, serverele sau alte infrastructuri, stocarea, aplicațiile și serviciile. Noțiunea de „redimensionabil” se referă la resursele informatice care se alocă flexibil de către furnizorul de servicii cloud, indiferent de poziția geografică a resurselor, pentru a administra fluctuațiile de cerere. Noțiunea „bazin elastic” descrie acele resurse informatice care sunt atribuite și transferate în funcție de cerere, pentru a înmulți și a reduce rapid resursele disponibile în conformitate cu necesarul de lucru. Sintagma „care pot fi puse în comun” descrie acele resurse informatice care sunt furnizate mai multor utilizatori care au acces comun la serviciu, dar tratamentul se efectuează separat pentru fiecare utilizator, deși serviciul este furnizat de același echipament electronic.

Adoptarea tehnologiilor specifice, a arhitecturilor și a modelului de exploatare partajată a resurselor IT de tip cloud are în vedere cel puțin 3 obiective de interes strategic, din perspectiva beneficiarilor direcți:

●	agilitatea oferită, la nivel tehnic și operațional – se iau în considerare avantajele de scară și de scop ale implementării existente la nivelul platformei de tip cloud, precum și duratele, reduse substanțial, pentru implementarea unor noi funcționalități sau pentru extinderea capacității de prelucrare a platformei;

●	elasticitatea specifică serviciului – se are în vedere capacitatea de a aloca numai resursele și funcționalitățile strict necesare, pe baza și la nivelul nevoilor inițial determinate, respectiv de a extinde sau de a diminua (calitativ și cantitativ) alocarea resurselor pe parcursul exploatării în funcție de necesități;

●	eficiența de cost, pe durata de serviciu a capacităților tehnice contractate în cloud, și exploatate ca serviciu, respectiv având în vedere costul marginal substanțial mai redus, din perspectiva beneficiarilor, la implementarea oricărei noi funcționalități și/sau la extinderea viitoare a capacității de prelucrare a platformei.

Implementarea infrastructurii de tip cloud are în vedere, consolidarea și găzduirea platformelor și a serviciilor de aplicatie care presupun accesul la resurse in mediu de retea, de pe echipamente traditionale de post de lucru si de pe terminale mobile inteligente aflate in dotarea utilizatorilor din organizatiile participante.

Aplicatiile si serviciile care se preteaza la migrare si exploatare in platforma de tip cloud guvernamental , sau in mod hibrid, includ (nelimitativ) serviciile de curierat digital si de comunicare colaborativa, platformele de automatizare de proces si de aplicatii specifice in tehnologie Web si asimilata, sistemele de administrare si de valorificare analitica a bazelor de date, platformele de management si de securitate informatica.

Operarea platformei de tip Cloud Guvernamental va avea ca efect atingerea unui nivel superior de disponibilitate operationala, de protectie a datelor si de asigurare a protecției impotriva riscurilor informatice.

Intervențiile POC includ:

- Crearea/dezvoltarea infrastructurii IT specifice Cloud-ului, comună tuturor organizațiilor din sectorul public

- Achiziția/punerea în funcțiune a unor componente/servicii ce formează infrastructura centrala

Atingerea rezultatelor

Sistemul național de cloud guvernamental – presupune următoarele etape de realizare:

1. Implementarea suportului tehnic (de tip IaaS - Infrastructura IT exploatată ca serviciu). Aceasta etapa are fundamentare in simplitatea si omogenitatea solutiilor solicitate si furnizate la nivel national – elemente de infrastructura de tip procesare, stocare, retea si securitate. Dimensionarea sistemului are ca surse numarul de institutii publice potential beneficiare, precum si capacitatea de procesare actuala si prevazuta in viitorul apropiat si mediu. Dupa finalizarea acestei etape, platforma va asigura elemente de procesare, stocare, infrastructura retea si securitate, compatibile si suficiente pentru orice aplicatie, software, serviciu specifica activtatii beneficiarilor.

2. Implementarea suportului operațional (Platforma funcțională exploatată ca serviciu - de tip PaaS). In urma unei analize asupra tipurilor de aplicatii si cerintelor functionale ale beneficiarilor si a partenerilor lor (consultanti si dezvoltatori de software si platforma) se vor selecta cele mai solicitate functii si aplicatii cadru (middleware/framework) urmand a fi definite ca si modele si tipare predefinite. La acel moment, beneficiarii vor avea posibilitatea de a avea acces direct de platformele cadru necesare pentru dezvoltarea simplificata a aplicatiilor utilizand modele si tipare predefinite, integrate si automatizate. In această etapă va fi finanțat și centrul de date de rezervă.

3. Facilitarea interacțiunii complexe și a schimbului de date – SaaS. Aceasta etapa asigura definirea unor modele de date standardizate si adaptarea acestora la utilizarea in aplicatiile si sistemele proprii ale institutiilor, precum si schimbul securizat de date si informatii prin implementarea unui sistem integrat de identitati, roluri si profile.

Cloud-ul guvernamental asigură furnizarea resurselor tehnologice în mediu virtual instituţiilor publice, în vederea livrării serviciilor publice în format electronic, prioritar pentru cele 36 de evenimente de viață listate în SNADR.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului ”Platformă națională de Cloud Guvernamental” îl constituie proiectarea și implementarea unei soluții tehnice destinată asigurării exploatării partajate, ca serviciu, a resurselor IT de către instituțiile și autoritățile din sectorul public din România precum și asigurarea bazei tehnice pentru dezvoltarea direct în cloud a viitoarelor aplicații folosite în administrația publică.

Proiectul va asigura resurse tehnologice în mediu virtual pentru instituţiile publice, în vederea livrării serviciilor publice în format electronic, prioritar pentru evenimentele de viață listate în POC, iar ulterior, prin investiții suplimentare se va extinde cloudul guvernamental, astfel încât să fie transferate restul aplicațiilor software utilizate în administrația publică

Dezvoltarea cloudului guvernamental va permite autorităţilor centrale şi locale din România să beneficieze de o platformă tehnologică modernă ce va permite implementarea facilă a unor sisteme informatice interoperabile, uniforme, sigure, cu costuri şi timpi de implementare reduse.

!!! Arhitectura finală de cloud guvernamental va rezulta în urma elaborării studiului de fezabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului

Proiectul ce urmează a fi dezvoltat în cadrul acestui apel se va implementa, structurat, in 2 componente :

- Componenta I – implementarea tehnologiei cloud computing, functionalitatea sistemului se va finaliza in termen de 18 luni de la data semnarii contractului de finantare

- Componenta II – interactiunea si instruirea cu reprezentanti ai Instituitiilor Publice se va finaliza in  in termen de 3 luni de la data finalizarii componentei I.

Va fi implementat un proiect cu activităţi integrate, cu impact strategic national, care vizează crearea unei  platforme IT sigure şi scalabile, comună instituțiilor din sectorul public.

Modelul de infrastructură propus va descrie utilizarea ca serviciu, pe model multi-tenant, de către instituțiile publice a elementelor comune acesteia.

Proiectul va descrie obiective tehnice si operationale asociate construirii si exploatarii platformei de tip cloud  guvernamental pentru cel putin următoarele elemente:

- Exploatarea eficienta a resurselor fizice si logice alocate utilizarii partajate, in mediul de tip cloud, cu asigurarea separarii stricte a contextelor operationale;

- Configurarea si protejarea de resurse fizice si logice dedicate, respectiv alocate in cloud pentru beneficiari in scopul exploatarii nepartajate;

- Capacitatea de operare rezilientă de tip activ-activ, cu posibilitatea de extindere ulterioara infrastructurii de tip cloud, prin adaugarea de centre de date;

- Virtualizarea definirii si a administrarii resurselor de infrastructura (inclusiv de comunicatii, de procesare a aplicatiilor si de stocare a datelor);

- Managementul integrat al serviciilor oferite

- Managementul integrat al resurselor oferite sub formă de containere compatibile cu diferite sisteme de operare, dintre care cel puțin un sistem de operare să fie Open Source;

- Managementul integrat al alocarii granulare si al utilizarii, la nivel fizic (nevirtualizat) si la nivel logic, a resurselor furnizate;

- Administrarea tuturor resurselor platformei de cloud pe baza de politici aplicate proactiv, în functie de nevoile specifice ale serviciilor de aplicatie deservite;

- Asigurarea suportului de infrastructura pentru sisteme de aplicatii ce opereaza in mod hibrid, în care  o parte a resurselor raman rezidente la titular;

- Asigurarea disponibilitatii operationale, atat pentru serviciile de infrastructura generala si de management, cat si pentru instantele de servicii de aplicatie;

- Asigurarea protectiei informatiei, inclusiv in ceea ce priveste integritatea, autenticitatea, disponibilitatea, precum si tratarea specifica a datelor cu carater personal;

- Virtualizarea identitatii digitale/a certificatelor digitale, inclusiv in cazul aplicatiilor care nu asigurau suport inaintea migrarii in mediul cloud;

- Utilizarea exclusiva a identitatii digitale certificate pentru accesul administrativ la componentele de management ale platformei;

- Protectia interfetelor de acces interactiv, de tip portal, si non-interactiv (programatic), de tip servicii Web si API, pentru aplicatiile gazduite;

- Asigurarea suportului specific pentru definirea, instantierea si administrarea de medii de lucru de tip micro-services si a interfetelor de acces de tip API;

- Implementarea de mecanisme pentru asigurarea interoperabilitatii tehnice pentru a permite interconectarea serviciilor de dministrare a infrastructurii din Cloud si cea proprie a institutiei;

- Implementarea mecanismelor tehnice de accelerare a migrarii sistemelor si a aplicatiilor existente in platforma de cloud guvernamental;

- Definirea si aplicarea consecventa a politicilor privind managementul riscului general de securitate informatica

- Asigurarea capacitatii de reactie rapida in caz de incident tehnic-operational si in caz de incident de securitate informatica.

| ATENŢIE! | În scopul asigurării unei identităţi vizuale armonioase şi pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, beneficiarii vor trebui să aplice cel puţin măsurile minime obligatorii din cadrul Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 (care poate fi accesat la adresa www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Activităţile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenţei şi complexităţii, în funcţie de cheltuielile maxim decontate specificate la capitolul de cheltuieli eligibile. |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | Proiectul trebuie să asigure obligatoriu integrarea / corelarea cu sistemele actuale existente ale beneficiarilor. |
| --- | --- |

- 1.4 Activități eligibile

- Achiziţia de servicii de informare şi publicitate a proiectului conform manualului de identitate vizuală;

- Achiziţia de servicii de elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru realizarea Cloudului Guvernamental, inclusiv avize, acorduri, autorizaţii de principiu etc. (faza depunere cerere de finanțare);

- Achiziția de servicii de implementare tehnica a cloudului guvernamental;

- Achiziția de servicii/lucrări  deamenajare spații pentru găzduirea infrastructurii IT de Cloud Guvernamental și racordarea la utilități (inclusiv avize, acorduri, autorizații, etc.);

- Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și instalații conexe necesare pentru funcționarea Cloudului Guvernamental, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor);

- Achiziția de licențe software specifice funcționării Cloudului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod);

- Achiziţia de servicii de instruire / formare profesională specifică (pentru personalul care operează/administrează Cloudul Guvernamental);

- Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;

- Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).

| ATENŢIE! | Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi. |
| --- | --- |

- 1.5 Solicitanți eligibili

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) in parteneriat cu Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR)

Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea proiectului, coordonarea activităților pentru implementarea proiectului, raportarea către organismul intermediar.

Echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului, care vor fi folosite de către alte entități publice decât beneficiarul, vor fi puse la dispoziția entităților publice cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, dreptul de proprietate asupra echipamentelor (pe durata de implementare, respectiv de sustenabilitate a proiectului), rămânând al beneficiarului. Punerea la dispoziție a echipamentelor se va realiza prin acte juridice care să conțină toate drepturile și obligațiile aferente utilizării echipamentelor în scopul proiectului, încheiate între Liderul de proiect și entitățile sus-menționate. Aceste documente vor fi puse la dispoziția instituțiilor abilitate să efectueze verificări cu privire la proiect, la solicitarea acestora.

Fiecare dintre instituţiile care au calitatea de utilizatori răspund de exploatarea conform specificațiilor tehnice a echipamentelor și aplicațiilor achiziționate în cadrul acestui proiect și disponibile în cloud.

Solicitantul va obține într-un termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare şi va păstra declarații ale entităților ce vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul și partenerii), prin care acestea se angajează că se vor implica în realizarea proiectului, că vor pune la dispoziție spațiile necesare și că vor utiliza echipamentele în scopul proiectului. Aceste declarații vor fi puse la dispoziția instituțiilor abilitate să efectueze verificări cu privire la proiect, la solicitarea acestora.

ATENTIE!

Solicitantul/partenerul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate sau de primire în administrare sau de concesiune a imobilului in care are loc investitia aferenta sistemului Cloud Computing Guvernamental, după caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau închirierea clădirii unde se face investiţia.

- 1.6 Grup țintă

La nivelul proiectului, solicitantul va completa descrierea grupului/grupurilor ţintă, cuantificarea grupului ţintă (cu menţionarea sursei de informaţii), precum şi informaţii referitoare la impactul proiectului asupra grupului ţintă.

Se vor indica grupurile/entităţile care vor beneficia sau care sunt  vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.

- 1.7 Indicatori

Indicatorii obligatorii se împart în două categorii:

- Indicatori prestabiliţi (de program), reprezentați de indicatorii aferenți acțiunii din Axa Prioritară 2 din Programul Operaţional Competitivitate;

- Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului.

Atât indicatorii prestabiliţi (de program), cât și indicatorii suplimentari  sunt de două tipuri:

- Indicatori de realizare - a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare,

- Indicatori de rezultat - a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate.

- INDICATORI PRESTABILIŢI

| TIP INDICATOR | Valoare ţintă |  |
| --- | --- | --- |
|  | In regiunile mai puţin dezvoltate | In regiunile mai dezvoltate |
| Indicator de realizare |  |  |
| 3S15 –Servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online** |  |  |
| Indicator de rezultat |  |  |
| 3S14 – Număr de cetățeni care utilizează cu regularitate Internetul din total populaţie*** | 60,00% din populaţie |  |

**Asigura suportul tehnic  pentru servicii publice aferente evenimentelor de viață aduse la nivelul IV de sofisticare online

*** Indicator aferent obiectivului consolidării aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură și e-sănătate.

- INDICATORI SUPLIMENTARI

INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE

| INDICATOR SUPLIMENTAR DE REALIZARE | Unitate măsură | Valoare țintă |
| --- | --- | --- |
| Numar de servicii in Cloud | unitati |  |

INDICATORI SUPLIMENTARI DE REZULTAT

| DENUMIRE INDICATOR | Unitate măsură | Anul de referință | Valoare referință | Valoare țintă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr de instituții care utilizează, în calitate de beneficiari directi serviciile aferente Cloudului Guvernamental |  |  |  |  |

ATENTIE! Este obligatoriu ca fiecare tip de proiect să aibă valori pentru toți indicatorii din categoriile aferente de mai sus.

Solicitantul poate introduce și alți indicatori suplimentari, uşor măsurabili, care să contribuie la monitorizarea proiectului şi care justifică valoarea adăugată a acestuia. Indicatorii suplimentari furnizaţi de solicitant se vor detalia.

Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul proiectului și atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie. În contractul de finanțare se prevede la art. 10 alin.(4): „În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate”.

| ATENŢIE! | În cererea de finanțare se va preciza contribuția proiectul la îmbunătățirea serviciilor publice aferente evenimentelor de viață identificate in Anexa 4 din SNADR 2020 și POC, Ap 2. |
| --- | --- |

- 1.8 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 45.000.000 euro FEDR+BS (echivalent în lei = 209.628.000 la cursul valutar inforeuro din luna iulie.

- 1.9 Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului, rata de cofinanțare

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului: 45.000.000 euro FEDR+BS (echivalent în lei = 209.628.000 la cursul valutar inforeuro din luna iulie.

Rata de cofinanțare:

Ajutorul se acordă solicitantului/partenerului sub formă de finanţare nerambursabilă:

- Dacă solicitantul/partenerul este finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.

- Dacă solicitantul este finanţat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi dacă este finanţat doar din fonduri proprii, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului.

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 12,5%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 87,5%).

Solicitantul va argumenta impactul la nivel naţional al fiecărui proiect.

Pentru perioada 2014-2020, valoarea finanţării nerambursabile se constituie astfel:

| Regiunile de dezvoltare | TOTAL FINANTARE NERAMBURSABILA |  |
| --- | --- | --- |
|  | FEDR | BUGET DE STAT |
| Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru) | 85% | 15% |
| Regiuni mai dezvoltate (Bucureşti-Ilfov, inclusiv capitala Bucureşti) | 80% | 20% |
| La nivel național (pro-rata) | 84,34108527% | 15,65891473% |

- 1.10 Ajutor de stat/de minimis, după caz

Nu este cazul

- 1.11 Durata de implementare a proiectelor

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 24 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 24 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

- CAPITOLUL 2. REGULI PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRII

- 2.1 Eligibilitatea solicitantului / partenerilor

Poate beneficia de finanţare nerambursabilă solicitantul specificat în capitolul 1.5, care a aplicat în parteneriat (proiectul urmând a fi depus de către liderul de parteneriat), care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate, prevăzute în cadrul Declarației de eligibilitate (Anexa 4a):

    - Solicitanul/partenerii sunt cei prezentaţi la punctul 1.5 în prezentul Ghid al solicitantului;

    - Solicitantul/partenerul nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

        - mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

        - mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

    - Solicitantul/partenerul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;

    - Solicitantul/partenerul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi. Nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;

    - Solicitantul/partenerul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;

    - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;

    - Solicitantul/partenerul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care institutia a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă

    - Solicitantul/partenerul îndeplineşte condiţiile sau cerinţele specifice acţiunii pentru care este lansat apelul

    - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

    - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;

    - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu a comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi

    - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare);

    - Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului nu furnizează informaţii incorecte  care pot genera inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar şi a Autorităţii de Management în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său  legal, se completează Declarația de eligibilitate, prezentată în Anexa 4a.

Declaraţia de eligibilitate trebuie completată atât de liderul de parteneriat, cât şi de partener.

Angajamente ale solicitanților

Condiţii generale referitoare la angajamentele solicitantului/partenerului:

- Reprezentantul legal al solicitantului/partenerului se angajează:

        - să asigure condiţiile de desfăşurare optimă a activităţilor proiectului şi să acorde sprijin echipei de management şi implementare în luarea deciziilor legate de proiect;

        - să asigure contribuţia proprie din costurile eligibile şi să finanţeze costurile neeligibile care îi revin, aferente proiectului;

        - să finanţeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;

        - să nu încerce să obţină informaţii confidenţiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influenţeze personalul OIPSI/comisia de evaluare/experţii evaluatori în timpul procesului de evaluare şi selecţie .

        - să menţină rezultatul proiectului, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea şi să asigure exploatarea şi mentenanţa pentru cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar;

        - să asigure folosinţa echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect;

        - să ataşeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final realizat de un auditor extern, care certifică faptul că proiectul este implementat în locaţiile menţionate în contract, că este în stare de funcţionare şi că din punct de vedere tehnic şi economic respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare (inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal);

        - să asigure capacitatea operaţională şi administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente şi resurse materiale necesare);

        - să achiziţioneze dreptul de proprietate/utilizare/licenţă asupra aplicaţiei software personalizate pentru care se solicită finanţare pentru o durată de timp cel puţin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului - a se vedea în acest sens și dispozițiile O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (art. 12);

        - să asigure obligatoriu garanţia şi mentenanţa rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverşi furnizori sau prin surse proprii;

        - să asigure funcţionarea permanentă/mentenanţa rezultatului proiectului în perioada de post implementare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, cu excepţia perioadelor de mentenanţă planificate;

        - să asigure integrarea produselor / serviciilor informatice care vor fi implementate prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente către care se raportează periodic diverse date (sistemele implementate trebuie să fie capabile să exporte date în formatele cerute de aceste aplicaţii).

Pentru justificarea îndeplinirii angajamentelor se completează Declaraţia de angajament de către solicitant (lider parteneriat) și partener. De asemenea, se completează Declaraţia pe proprie răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde se implementează proiectul.

Totodată, solicitantul/partenerul completează Declarația privind conflictul de interese.

| ATENŢIE! | Gama de produse/servicii implementate prin proiect trebuie să aibă asociate standarde şi proceduri de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor care să asigure un grad ridicat de fiabilitate, disponibilitate şi siguranţă. |
| --- | --- |

- 2.2 Eligibilitatea proiectului

Tipul proiectului: conform capitolului 1.3 ”Obiective”

Stadiul proiectului: nu este cazul

Evitarea dublei finanţări: proiectul pentru care se solicită finanţare trebuie să nu mai fi beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare. În caz contrar, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

Contribuția la obiectivul specific: solicitantul descrie în cadrul Cererii de finanțare care este contribuţia proiectului pentru care solicită finanţare la realizarea obiectivului specific al programului.

| ATENŢIE! | Va fi precizat în Studiul de Fezabilitate modul în care aplicațiile existente deja vor fi utilizate/integrate în proiect. |
| --- | --- |

Criterii de eligibilitate a fiecărui proiect:

- Proiectul conţine activităţi specifice şi necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate, în funcţie de tipul de proiect;

- Proiectul se implementează pe teritoriul României;

- Proiectul va asigura standardele de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

- Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare. (Atenţie! Pentru respectarea neutralităţii tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului transmis să nu se facă referire la producători sau mărci ale echipamentelor şi aplicaţiilor software necesare pentru implementarea acestuia);

- Proiectul/activităţile pentru care se solicită finanţare nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. Nu a fost obținută finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În caz contrar, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;

- Infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:

-sunt disponibile pentru investitii (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu sunt afectate de limitări legale, conventionale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitătilor proiectului)

-nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică

-nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun

- Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declarația de eligibilitate.

| ATENŢIE! | Proiectele depuse în cadrul acestui apel trebuie să fie avizate de CTE. Vor fi finanţate doar proiectele care au aviz pozitiv al CTE*. |
| --- | --- |

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională (CTE) din cadrul MCSI contribuie la implementarea măsurilor dedicate TIC pentru ca acestea să fie în conformitate cu obiectivele Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România 2020. Conform Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 (cu modificările şi completările ulterioare) privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională, principalele atribuții ale CTE sunt:

- avizează conformitatea proiectelor care implică soluții TIC cu obiectivele Strategiei Naţionale Agenda Digitală pentru România 2020 și ale Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică, inițiate de instituțiile publice (definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și  completările ulterioare);

- contribuie la evaluarea implementării Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020 la nivelul administrației publice.

Totodată, CTE stabilește relevanța proiectului pentru SNADR 2020.

- 2.3. Încadrarea cheltuielilor

Condiţii generale de eligibilitate a cheltuielilor

Indiferent de tipul proiectului, toate cheltuielile realizate trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii generale de eligibilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare:

- să fie angajate de către beneficiar şi plătite de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023 [...], cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către Autoritatea de Management prin contractul de finanţare;

- să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie cuprinse în Contractul de finanţare, încheiat de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar și beneficiar pentru aprobarea operaţiunii cu respectarea art. 65 alin.(11), art. 70, art.71, art. 125 alin.(1) și art.140 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;

- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

- să respecte prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile;

- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

Condiţii specifice privind investiţiile:

- Investiţia trebuie să fie menţinută, funcțională și utilizată în regiunea beneficiară pentru minimum 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.

- Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.

- Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

- Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

  - activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei/locaţiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;

  - activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legea achizițiilor publice.

| ATENŢIE! | Sunt eligibile numai acele cheltuieli care au legătură directă cu atingerea obiectivelor acţiunilor din POC pentru care a fost depus proiectul şi care respectă dispoziţiile regulamentelor comunitare aplicabile şi dispoziţiile naţionale de eligibilitate. |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | Nu este permisă utilizarea echipamentelor achiziţionate prin proiect de către o persoană de drept privat, indiferent de acţionariat. |
| --- | --- |

Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA aferent în condiţiile în care TVA nu poate fi recuperat*)

1. Costurile investiţiilor în active corporale şi necorporale: a. achiziţionarea de hardware TIC şi a altor echipamente și instalații conexe, dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect; (MySMIS = 21/65, 21/69) b. cheltuielile pentru achiziţionarea şi/sau dezvoltarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal/portal de acces pentru sistemul cloud computing; achiziţionarea numelui de domeniu; achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică; (MySMIS = 22/76, 29/106) c. cheltuieli aferente conectarii la infrastructura broadband/ de upgrade a liniilor de comunicații (MySMIS = 13/40); d. cheltuieli pentru construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul) (MySMIS = 13/40, 15/56) e. cheltuieli generale de administrație (de regie) (MySMIS = 10/30) și cheltuieli de amenajare a spatiilor care vor găzdui infrastructura IT de cloud guvernamental (o singură dată în cursul implementării) (MySMIS = 36/147), racordarea la utilități, (MySMIS = 43/165) – în limita a 10% din valoarea eligibilă totală a proiectului - maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului 2. Cheltuieli de informare şi publicitate - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și tabelului de mai jos referitor la cheltuieli de informare și publicitate, inclusiv elaborarea de materiale suport pentru eficientizarea utilizarii sistemului cloud comnputing;(MySMIS = 8/17) 3. Cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii (punctele a+b=nu mai mult de 10% din valoarea eligibila a proiectului. În cazul în care valoarea eligibilă autorizată este mai mică decât cea contractată punctele a+b sunt eligibile până la 10% din valoarea eligibilă autorizată). a. Cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanţare); (MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105) b. Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică); (MySMIS = 9/29, 29/100, 29/105) c. Cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale operaţiunii. (MySMIS = 11/32) 4. Cheltuieli pentru instruire / formare profesională specifică * * (MySMIS = 29/116) a. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va utiliza echipamentele achiziționate prin proiect şi aplicaţia / serviciul software achiziționat şi/sau dezvoltat prin proiect; b. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura administrarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate prin proiect şi aplicaţiei / serviciului software achiziţionat şi/sau dezvoltat prin proiect, dacă acesta este angajat al beneficiarului.(MySMIS = 29/116) 5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect * *(management intern de proiect şi echipa de implementare internă) - doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de consultanţă: a. Cheltuieli salariale pentru echipa de management intern de proiect - personal angajat al beneficiarului finanţării (conform legislației în vigoare); (MySMIS = 9/21) b. Cheltuieli salariale pentru echipa de implementare internă de proiect - personal angajat al beneficiarului finanţării sau personal ce urmează a fi angajat de către solicitant, pe bază de contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în afara organigramei, în cadrul proiectului (conform legislației în vigoare); (MySMIS = 25/83, 25/87) c. Cheltuieli de deplasare pentru echipa internă de proiect - diurnă, cazare, transport; (MySMIS = 27/98) d. Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului; (MySMIS = 29/105, 10/30) e. Birotică – pentru echipa de management (conform H.G. nr. 2139/30.11.2004); (MySMIS = 9/25) f. Achiziţia de echipamente TIC – numai pentru echipa internă de management; (MySMIS = 9/25) 6.Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: (MySMIS = 7/15) a. auditare financiară (conform reglementărilor naţionale); b. auditare tehnică - din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POC, inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei/sistemului, testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic și simplitatea în exploatare a interfeței utilizator, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

* Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanțat din FESI se completează Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020.

* * Totalul Cheltuielilor de tip FEDR pentru instruire / formare profesională specifică (punctul 4) şi a Cheltuielilor aferente echipei interne de proiect (punctul 5) vor fi finanţate conform art. 98 alin. (2) din Regulamentul CE 1303/2013 privind dispoziţiile comune, în limita a 10% din cheltuielile eligibile de tip FEDR.

AM POC / OIPSI vor verifica rezonabilitatea cheltuielilor, conform dispozițiilor legale, în baza documentelor solicitate și/sau a investigațiilor proprii, încă din faza de evaluare a proiectelor.*

* Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificările şi completările ulterioare.

Următoarele cheltuieli de informare şi publicitate vor fi rambursate în limitele stabilite mai jos:

| Nr. | Activitatea de informare şi publicitate | Nr. bucăţi maxim decontat | Asistenţă nerambur-sabilă inclusiv TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anunţ/comunicat de presă privind începerea proiectului – obligatoriu | 1 | 3.000 lei/buc |
|  | Anunţ/comunicat de presă la finalizarea proiectului - obligatoriu | 1 | 3.000 lei/buc |
|  | Realizarea de panouri de informare (plăci permanente) - obligatoriu pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 Euro | 1 | 5.000 lei/buc |
|  | Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziţionate prin proiect – obligatoriu | 10% mai mult decât nr. echipamente achiziţionate prin proiect | 10 lei/autocolant |
|  | Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul realizat prin proiect – obligatoriu | - | Nu se decontează |
|  | Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului – obligatoriu | - | Nu se decontează |

| ATENŢIE! | Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar sa se prezinte minim 2 oferte sau justificări de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanţare.** |
| --- | --- |

** Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificările şi completările ulterioare.

| ATENŢIE! | 1. În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor ca urmare a derulării achiziţiilor aferente proiectului este mai mare decât cea aprobată, atunci beneficiarul va trebui să suporte diferenţa apărută. 2. Cheltuielile eligibile care se iau în considerare la rambursare nu pot depăşi sumele stabilite prin contractul de finanţare. 3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului şi considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar. |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | Sunt finanţate numai cheltuielile eligibile pentru serviciile care au legătură directă cu proiectul, în condiţiile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative. |
| --- | --- |

Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din HG nr. 399/2015, AMPOC/OIPSI consideră următoarele plafoane rezonabile pentru cheltuielile cu personalul angajat în cadrul proiectului, altul decât funcționarii publici în cazul cărora nivelul de remunerare este stabilit prin lege:

| Nr crt | Categorie de personal | Experienţa profesională | Nivel de remunerare (normă de lucru întreagă) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Echipa de management de proiect |  |  |
| 1 | manager proiect | < 5 ani 5 – 10 ani > 10 ani | 12.109 13.908 16.067 |
| 2 | specialist (de ex., responsabil financiar, consilier juridic) | < 3 ani 3 – 7 ani > 7 ani | 8.393 9.711 11.150 |
| 3 | personal suport (de ex., asistent manager) | < 3 ani 3 ani şi peste | 5.036 6.595 |
| B | Echipa de implementare a proiectului |  |  |
| 1 | experți IT | < 5 ani 5 – 10 ani > 10 ani | 11.031 12.709 14.627 |
| 2 | experți activități profesionale, științifice și tehnice, inclusiv cercetare-dezvoltare | < 5 ani 5 – 10 ani > 10 ani | 10.072 11.631 13.309 |
| 3 | personal administrativ şi auxiliar | < 3 ani 3 ani şi peste | 4.436 5.875 |

| ATENŢIE! | Cheltuielile cu personalul desemnat în cadrul proiectului se stabilesc conform legislaţiei în vigoare. |
| --- | --- |

În echipa de management a proiectului, o singură persoană poate ocupa poziţia de manager de proiect.

Contribuţia asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% ce revine exclusiv în sarcina angajatorului reprezintă cheltuială eligibilă, dar nu este inclusă în aceste plafoane maximale de referinţă.

Tariful orar se calculează pentru fiecare nivel de remunerare prin raportarea sumei prevăzute în tabelul de mai sus la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă și numărul de opt ore pe zi.

În cazul în care activitatea zilnică în cadrul proiectului este efectuată parţial, decontarea se va determina în baza retribuţiei echivalente pe oră, calculată conform prevederii de mai sus și înmulțită cu numărul de ore lucrate.

Durata timpului de muncă stabilit pentru persoanele angajate trebuie să respecte prevederile Codului Muncii.

Pentru persoanele angajate sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în implementarea proiectului cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi legislaţiei naţionale aplicabile.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu concediile medicale efectuate.

- 2.4. Cheltuieli neeligibile

Tipuri de cheltuieli neeligibile:

- taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;

- taxa de timbru verde;

- cheltuieli de mentenanță a investiției;

- cheltuieli cu concedii medicale;

- dobânzi debitoare;

- achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand;

- amenzi, penalităţi,şi cheltuieli de judecată ce cad în sarcina solicitantului precum şi orice alte cheltuieli litigioase extrajudiciare;

- costurile pentru operarea investiţiei în perioada de sustenabilitate a proiectului;

- sumele rezultate din diferenţele de curs valutar;

- costuri de amortizare;

- contribuţiile în natură;

- cheltuielile efectuate cu achizițiile în regim de leasing;

- achiziţionarea de infrastructuri, terenuri construite şi terenuri neconstruite, precum şi bunuri imobiliare.

- CAPITOLUL 3. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze în limba română cererea de finanțare în sistemul electronic MySMIS, în cadrul apelului aferent prezentului ghid al solicitantului.

Anexele se vor completa conform modelelor și se vor încărca și transmite tot prin sistemul informatic MySMIS 2014. Transmiterea unei Cereri de Finanţare reprezintă un angajament oficial al solicitantului, conform căruia toate detaliile proiectului sunt corecte şi reale. Totodată, reprezintă o confirmare a faptului că, dacă finanţarea se acordă, solicitantul se angajează să implementeze proiectul în condiţiile descrise în Cererea de Finanţare şi în concordanţă cu condiţiile stabilite în Contractul de Finanţare.

- 3.1 Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului

Înainte de demararea completării conţinutului Cererii de finanţare, solicitantul are obligaţia înregistrării în sistem, conform indicaţiilor furnizate pe site-ul https://2014.mysmis.ro . http://www.fonduri-ue.ro/. Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informaţiile din această secţiunea sunt esenţiale pentru evaluarea eligibilităţii solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică.

Astfel, la secţiunea solicitant se vor regăsi următoarele informaţii:

- Date de identificare (denumire, tip – se va selecta dintr-un nomenclator, etc);

- Reprezentant legal (funcţie, nume, prenume, data naşterii, CNP, date de contact);

- Sediul social;

- Date financiare:

  - conturi bancare;

  - exerciţii financiare;

- Finanţări:

  - Asistenţă acordată anterior, unde se completează cu informaţii privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare;

  - Asistenţă solicitată, unde se completează cu informaţii privind proiectele depuse pentru obţinerea de finanţare pe alte programe.

Notă: informaţiile nu trebuie să se limiteze la programele / proiectele finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, ci se vor prezenta toate tipurile de finanţări.

| ATENŢIE! | - Se va acorda atenţie corelării informaţiilor din Cererea de Finanţare care au fost preluate/extrase din documentele anexate Cererii de Finanţare (după caz: studiu de fezabilitate, CV, etc.). Necorelarea acestor informaţii sau prezentarea unor informaţii incomplete se constituie în motive de depunctare sau respingere a finanţării. - În completarea Secţiunii „Bugetul proiectului/Surse de finanţare” din Cererea de finanţare, solicitantul va ţine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor şi de modalitatea de stabilire a contribuţiei proprii. Bugetul trebuie să fie construit în mod echilibrat şi să reflecte în mod realist costurile pentru activităţile previzionate a se realiza prin proiect. - În documentaţia aferentă studiului de fezabilitate/proiectului tehnic, pentru respectarea principiilor de acces la achiziţiile publice, în special cele cu privire la neutralitatea tehnologică, se vor prezenta cel puţin două referinţe diferite din punct de vedere tehnologic, de la operatori economici diferiţi, care pot oferi aceleaşi produse considerate din punct de vedere tehnic similare cu cele cerute în documentaţie. |
| --- | --- |

Lista documentelor care însoţesc Cererea de finanţare:

| Nr. crt. | DENUMIRE DOCUMENT |
| --- | --- |
|  | Actul de înfiinţare al solicitantului și partenerului |
|  | Acordul de parteneriat cu semnăturile tuturor semnatarilor, semnat de liderul de proiect pe fiecare pagină |
|  | Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale. ATENŢIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicaţiei trebuie semnate de către împuternicit |
|  | Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii. Trebuie menţionată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat – pentru solicitant şi partener |
|  | Studiul de fezabilitate - cu semnătură electronică, conform legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice) |
|  | Proiect tehnic - cu semnătură electronică, care conține informațiile minime specificate în anexa la prezentul ghid |
|  | Declaraţia de eligibilitate – pentru solicitant şi partener |
|  | Declaraţia de angajament – pentru solicitant şi partener |
|  | Declaraţia de eligibilitate TVA – dacă este cazul – pentru solicitant şi partener |
|  | Declarația privind conflictul de interese – pentru solicitant şi partener |
|  | Declaraţie pe propria răspundere asupra locaţiei/locaţiilor unde se implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziţionate prin proiect între locaţiile de implementare ale proiectului. Pentru fiecare locație de implementare ce aparține solicitantului (și partenerilor – dacă este cazul) trebuie specificat dacă imobilul/imobilele în care se amenajează spaţii tehnice este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicţii şi dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti. |
|  | Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, generată de sistemul MySMIS |
|  | Avizul Comitetului Tehnico-Economic – conform H.G. nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională |
|  | Minim 2 oferte de preţ sau justificări pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări (pentru justificare buget) |
|  | Pentru echipa de implementare a proiectului: 1. Copie după actul administrativ de numire al echipei de proiect 2. CV-urile persoanelor nominalizate prin actul administrativ (semnate de titular) 3. Fișele de post pe proiect pentru persoanele nominalizate prin actul administrativ, aprobate și semnate de titular |
|  | Descrierea condiţiilor şi a cerinţelor pentru servicii de management externalizat şi/sau pentru personal contractual angajat pentru proiect, pe perioada implementării – dacă este cazul |
|  | Declarație din partea solicitantului prin care confirma că soluțiile tehnologice propuse respecta cadrul legal național, iar infrastructura hardware și software de baza achiziționate în cadrul proiectului vor putea fi integrate cu soluții tehnologice de tip cloud respectând principiile de virtualizarea resurselor, arhitecturi bazate pe servicii (SOA), monitorizarea și punerea la dispoziție a resurselor. |
|  | Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind obținerea într-un termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare şi păstrarea declaraţiilor din partea entităților ce vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul), prin care acestea se angajează că se vor implica în realizarea proiectului, că vor pune la dispoziție spaţiile necesare şi că vor utiliza echipamentele în scopul proiectului. În Declarația dată de entitățile care utilizează echipamentele se va specifica, de asemenea, dacă imobilul/imobilele în care se implementează proiectul este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicţii, dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti sau dacă fac sau nu fac obiectul unor revendicări potrivit legislației în vigoare – dacă este cazul. |
|  | Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice |

| ATENŢIE! | Toate documentele vor fi încărcate în sistemul MySMIS în format pdf și vor fi semnate electronic în interior de către reprezentantul legal/împuternicit. |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | La Cererea de Finanţare pot fi anexate orice alte documente pe care solicitantul le consideră utile pentru justificarea/argumentarea proiectului propus spre finanţare. |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | Dacă Studiul de fezabilitate sau Proiectul Tehnic nu sunt anexate în varianta integrală, proiectul este respins fără a fi solicitate documente şi informaţii suplimentare |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | Documentele scanate trebuie să fie semnate electronic de către solicitant (reprezentantul legal al solicitantului/ persoana împuternicită). |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | Dacă lipsesc documentele aferente a cel puțin 3 dintre punctele de mai sus, proiectul va fi respins automat, fără a mai fi cerute clarificări) |
| --- | --- |

| ATENŢIE! | - În cazul în care se intenţionează contractarea managementului proiectului, ulterior semnării contractului de finanţare, în cadrul cererii de finanţare se vor descrie condiţiile minime (experienţa similară, expertiza etc.) şi cerinţele/atribuţiile pentru serviciile de management al proiectului. - În cazul în care se intenţionează angajarea de personal în echipa de implementare a proiectului pe bază de contract individual de muncă încheiat în afara organigramei, pe durată determinată, ulterior semnării contractului de finanţare, în cadrul cererii de finanţare se vor descrie condiţiile minime (experienţa similară, expertiza etc.) care vor fi cerute la angajare, şi cerinţele/atribuţiile (fişele de post) pentru fiecare membru al echipei. - Se va preciza modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului: - strategia (procedura) pe care o are solicitantul în acest sens; - calendarul activităţilor de monitorizare; - procedura de verificare/supervizare a activităţii echipei de management şi/sau a echipei de implementare, în cazul în care sunt contractate. |
| --- | --- |

- CAPITOLUL 4. PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

- 4.1 Descriere generală

Cererile de finanţare depuse vor parcurge un proces de evaluare şi selecţie, în vederea stabilirii proiectelor aprobate. Procesul de evaluare şi selecţie constă în parcurgerea următoarelor etape:

- etapa de verificare a conformităţii administrative a dosarului Cererii de finanţare și a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

-  etapa de evaluare tehnico-economică a propunerii de proiect;

-  etapa de selecţie a proiectelor.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește cerinţele aferente oricărei etape menţionată anterior, acesta va primi o scrisoare de respingere.

4.1.1 Verificarea conformității administrative şi a eligibilităţii

Pentru verificarea conformităţii administrative şi de eligibilitate a Cererii de finanţare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU.

Dacă pentru verificarea criteriilor din etapa administrativă şi a eligibilităţii, se constată că sunt necesare informaţii/documente/clarificări suplimentare faţă de cele depuse, acestea vor fi solicitate prin sistemul MySMIS. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este transmis tot prin sistemul electronic MySMIS în 5 zile lucrătoare de la trimiterea solicitării de clarificări.

Dacă răspunsul solicitantului este incomplet, vor fi posibile reveniri la solicitarea de clarificări, care respectă principiile de întocmire şi transmitere a primei solicitări.

În cazul în care solicitantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul ideii de proiect şi/sau a bugetului, experții evaluatori au obligaţia de a respinge proiectul.

Pentru ca un proiect să treacă în etapa de evaluare tehnico-economică, este necesar ca proiectul să obţină ˝DA˝ la toate întrebările din grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

4.1.2. Evaluarea tehnico-economică

În această etapă vor fi evaluate doar acele proiecte care îndeplinesc criteriile administrative şi de eligibilitate.

Dacă pentru verificarea criteriilor din etapa tehnico-economică, se constată că sunt necesare informaţii/clarificări suplimentare faţă de cele depuse, acestea vor fi solicitate prin sistemul MySMIS. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este transmis tot prin sistemul electronic MySMIS în termen de 5 zile lucrătoare de la trimiterea solicitării de clarificări.

Dacă solicitantul nu răspunde la clarificări în termenul prevăzut, proiectul este evaluat în baza documentelor existente.

Dacă răspunsul solicitantului este incomplet, vor fi posibile reveniri la solicitarea de clarificări, care respectă principiile de întocmire şi transmitere a primei solicitări.  Dacă solicitantul nu răspunde în termenul de 5 zile lucrătoare sau răspunsul este incomplet, proiectul este evaluat în baza documentelor existente.

În cazul în care solicitantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul ideii de proiect şi/sau a bugetului, experții evaluatori au obligaţia de a respinge proiectul.

Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare descrise în grilele de evaluare tehnico-economice, se va acorda un punctaj unic pe fiecare subcriteriu în parte (numere întregi, în limitele maximale prevăzute în grilele de evaluare tehnico-economică), însoţit de justificarea alegerii punctajelor acordate.

- 4.2 Grile de evaluare

- 4.2.1 Grila de verificare a conformităţii administrative

| Nr. crt. | Documente/aspecte verificate | DA | NU | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificarea administrativă |  |  |  |  |
|  | Actul de înfiinţare al solicitantului și partenerului |  |  |  |
|  | Acordul de parteneriat conform Anexei aferente |  |  |  |
|  | Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanţare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale. ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicaţiei trebuie semnate de către împuternicit. |  |  |  |
|  | Decizia de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât şi a cofinanţării proprii. Trebuie menţionată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat – pentru solicitant si partener |  |  |  |
|  | Studiul de fezabilitate –– conform Anexei aferente |  |  |  |
|  | Proiectul tehnic –– conform Anexei aferente |  |  |  |
|  | Declaraţia de eligibilitate –– conform Anexei aferente, pentru solicitant şi partener |  |  |  |
|  | Declaraţia de angajament –– conform Anexei aferente, pentru solicitant şi partener |  |  |  |
|  | Declaraţia de eligibilitate TVA –– conform Anexei aferente – dacă este cazul, pentru solicitant şi partener |  |  |  |
|  | Declaraţia privind conflictul de interese –– conform Anexei aferente, pentru solicitant şi partener |  |  |  |
|  | Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind locaţia/locaţiile în care se implementează proiectul și repartizarea echipamentelor achiziţionate prin proiect între locaţiile de implementare ale proiectului. Pentru fiecare locație de implementare ce aparține solicitantului (și partenerilor – dacă este cazul) trebuie specificat dacă imobilul/imobilele în care se amenajează spaţii tehnice este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicţii şi dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti. |  |  |  |
|  | Diagrama Gantt aferentă calendarului de activităţi previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, generată de sistemul MySMIS |  |  |  |
|  | Avizul Comitetului Tehnico-Economic – conform H.G. nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională. |  |  |  |
|  | Pentru echipa de proiect - în format .pdf; 1. Copie după actul administrativ de numire al echipei de proiect 2. CV-urile persoanelor nominalizate prin actul administrativ, semnate de titular 3. Fișele de post pe proiect pentru persoanele nominalizate prin actul administrativ, aprobate și semnate de titular |  |  |  |
|  | Descrierea condiţiilor şi a cerinţelor pentru personal contractual angajat pentru proiect, pe perioada implementării – dacă este cazul |  |  |  |
|  | Declarație din partea solicitantului prin care confirmă faptul că soluțiile tehnologice propuse respecta cadrul legal național, iar infrastructura hardware și software de baza achiziționate în cadrul proiectului vor putea fi integrate cu soluții tehnologice de tip cloud respectând principiile de virtualizarea resurselor, arhitecturi bazate pe servicii (SOA), monitorizarea și punerea la dispoziție a resurselor. |  |  |  |
|  | Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind obținerea într-un termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare şi păstrarea declaraţiilor din partea entităților ce vor utiliza echipamentele (altele decât solicitantul), prin care acestea se angajează că se vor implica în realizarea proiectului, că vor pune la dispoziție spaţiile necesare şi că vor utiliza echipamentele în scopul proiectului. În Declarația dată de entitățile care utilizează echipamentele se va specifica, de asemenea, dacă imobilul/imobilele în care se implementează proiectul este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicţii, dacă fac sau nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti sau dacă fac sau nu fac obiectul unor revendicări potrivit legislației în vigoare - dacă este cazul |  |  |  |
|  | Declarație privind evitarea dublei finanțări din fonduri publice |  |  |  |
|  | Clarificările furnizate de solicitant nu au modificat informaţiile din Cererea de finanţare. Prin modificarea Cererii de finanţare se înţelege modificarea ideii de proiect, a devizului estimativ sau a soluţiei tehnice. |  |  |  |
|  | Sunt atașate toate documentele specificate în Ghidul solicitantului (obs: dacă lipsesc documentele aferente a cel puțin 3 dintre punctele de mai sus, proiectul va fi respins automat, fără a mai fi cerute clarificări) |  |  |  |

- 4.2.2 Verificarea eligibilităţii

| Nr. crt. | Documente/aspecte verificate | DA | NU | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solicitantul/partenerul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili. |  |  |  |
|  | Solicitantul/partenerul respectă toate criteriile de eligibilitate. |  |  | Conform declarației de eligibilitate |
|  | Proiectul pentru care se solicită finanţare respectă toate criteriile de eligibilitate. |  |  |  |
|  | Proiectul conţine cheltuielile de informare şi publicitate obligatorii, conform ghidului. |  |  |  |
|  | Durata maximă de implementare a proiectului nu depăşește termenul prevăzut în ghid. |  |  |  |
|  | Suma cheltuielilor de consultanţă prevăzute la punctele 3.a) si 3.b) din tabelul aferent capitolului de cheltuieli eligibile din ghidul solicitantului, nu depăşeşte 10% din valoarea eligibilă a proiectului. |  |  |  |
|  | Totalul cheltuielilor pentru instruire/formare profesională specifică şi a Cheltuielilor aferente echipei interne de proiect nu depăşesc 10% din cheltuielile eligibile de tip FEDR. |  |  |  |
|  | Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi publicitatea. |  |  |  |
|  | Avizul CTE este pozitiv |  |  |  |
|  | Proiectul respectă principiul neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie tehnologică, hardware sau software) şi oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare |  |  | Conform declarației de eligibilitate |

- 4.2.3 Grila de evaluare tehnico-economică

| Criterii | Punctaj maxim | Punctaj acordat | Aspecte de considerat in evaluare/Observații si justificări |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – RELEVANŢA PROIECTULUI | 15 |  |  |
| - Contribuția proiectului la obiective programului - Contribuția la dezvoltarea sectorului – N/A 0 puncte: Proiectul nu contribuie la dezvoltarea serviciilor publice electronice, la implementarea Strategiei Naționale Agenda Digitală și/sau a altor strategii și la atingerea obiectivelor specifice acțiunii din POC. 7 puncte: Proiectul contribuie parțial la dezvoltarea serviciilor publice electronice, la implementarea Strategiei Naționale Agenda Digitală și/sau a altor strategii și la atingerea obiectivelor specifice acțiunii din POC. 15 puncte: Proiectul contribuie la dezvoltarea serviciilor publice electronice, la implementarea Strategiei Naționale Agenda Digitală și/sau a altor strategii și la atingerea obiectivelor specifice acțiunii din POC. | 15 |  |  |
| 2 – EFICIENȚA PROIECTULUI | 55 |  |  |
| 2.1 Structura și justificarea bugetului propus 0 puncte: Bugetul este în mare măsură nerealist (majoritatea liniilor bugetare sunt sub/supraestimate). 5 puncte: Bugetul este corelat parțial cu activitățile prevăzute, resursele alocate / estimate. Costurile sunt parțial realiste (există linii bugetare sub / supraestimate). Cheltuielile au fost parțial încadrate în categoria celor eligibile. 10 puncte: Bugetul este corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate / estimate. Costurile sunt realiste (corect estimate) și necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile. | 10 |  | Se va verifica și rezonabilitatea prețurilor pentru fiecare achiziție de bunuri / servicii / lucrări pe baza ofertelor / justificărilor de preț atașate cererii de finanțare (dacă nu sunt atașate, se vor solicita) și Verificare obligatorie, conform casetei ”ATENȚIE” de mai jos |
| 2.2 Capacitatea de implementare a proiectului/Maturitatea proiectului a)Gradul de pregătire si maturitate a proiectului 0 puncte: Calendarul de implementare este insuficient detaliat, iar gradul de pregătire a proiectului prin raportare la duratele estimate ale activităților și succesiunea viitoare a acestora sunt nerealiste 5 puncte: Calendarul de implementare este detaliat suficient, iar gradul de pregătire a proiectului prin raportare la duratele estimate ale activităților și succesiunea viitoare a acestora sunt parțial realiste. 10 puncte: Calendarul de implementare este detaliat și realist, duratele activităților sunt corect estimate ale activităților iar succesiunea în timp a activităților viitoare este logică și realizabilă | 10 |  |  |
| 2.3 Capacitatea operațională și de management a solicitantului 0 puncte: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) scăzută care nu garantează finalizarea cu succes a proiectului în raport cu gradul ridicat de complexitate al acestuia. 7 puncte: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) limitată pentru finalizarea cu succes a proiectului în raport cu gradul ridicat de complexitate al acestuia. 15 puncte: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) adecvată finalizării cu succes a proiectului cu grad ridicat de complexitate. | 15 |  |  |
| 2.4 Calitatea proiectului depus Corelarea intre obiective, rezultate așteptate, indicatori, activități 0 puncte: Obiectivele, rezultatele, indicatorii și activitățile proiectului sunt parțial specificate și nu sunt corelate 5 puncte: Obiectivele, rezultatele, indicatorii și activitățile proiectului sunt identificate dar sunt corelate insuficient; 10 puncte: Obiectivele, rezultatele, indicatorii și activitățile proiectului sunt clar prezentate, realiste, realizabile și există o strânsă corelare între acestea; | 10 |  |  |
| 2.5 Analiza riscurilor 0 puncte: Riscurile nu sunt evaluate complet și corect. Procesul de management al riscurilor nu este eficace. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor nu conduc la rezultate eficiente. 5 puncte: Riscurile sunt parțial evaluate. Procesul de management al riscurilor este parțial dezvoltat. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor sunt insuficient dezvoltate. 10 puncte: Riscurile sunt evaluate în mod corect. Procesul de management al riscurilor este eficace. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor sunt eficiente. | 10 |  |  |
| 3 – IMPACTUL PROIECTULUI | 10 |  |  |
| - Indicatorii proiectului evidențiază: - Impactul socio-economic - Impactul proiectului asupra dezvoltării solicitantului sau formelor asociative din care face parte 0 puncte: Indicatorii obligatori nu au valori realiste care să evidențieze impact în raport cu rezultatele propuse; 5 puncte: Indicatorii obligatorii au valori parțial realiste care să evidențieze impact în raport cu rezultatele propuse; 10 puncte: Indicatorii obligatorii au valori realiste care să evidențieze impact în raport cu rezultatele propuse. | 10 |  |  |
| 4 - SUSTENABILITATEA PROIECTULUI | 20 |  |  |
| 4.1 Distanţa faţă de piaţă a produsului/ serviciului/aplicaţiei: | N/A |  |  |
| 4.2 Capacitatea de a susține investiția prin experiența în implementarea și susținerea cu succes de proiecte finanțate din surse atrase/fonduri comunitare, in calitate de Solicitant/ Beneficiar sau Partener 1 punct: Nici un proiect implementat/în curs de implementare, finanțat din surse atrase; 3 puncte: 1 Proiect implementat/in curs de implementare, finanțate din surse atrase; 5 puncte: 2 Proiecte implementate/in curs de implementare, finanțate din surse atrase 10 puncte: 3 sau mai multe proiecte implementate/in curs de implementare, finanțate din surse atrase; | 10 |  |  |
| 4.3 Capacitatea solicitantului de a menține rezultatele proiectului și de întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile 0 puncte: Solicitantul nu explică modul în care va asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. 5 puncte: Solicitantul explică parțial sau neclar modul în care va asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. 10 puncte: Solicitantul explică modul în care va asigura menținerea, întreținerea și funcționarea investiției după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile. Explicațiile sunt clare și realiste. | 10 |  |  |
| TOTAL | 100 |  |  |

| ATENŢIE! | VERIFICARE OBLIGATORIE ÎN ETAPA DE VERIFICARE TEHNICO-ECONOMICĂ În bugetul proiectului se va verifica dacă rata de cofinanţare se încadrează în limitele specificate în prezentul ghid al solicitantului. |
| --- | --- |

- 4.3. Selecția proiectului

Proiectul va intra în Comitetul de Selecţie. Acesta poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele decizii:

- să selecteze proiectul fără modificarea conţinutului şi condiţiilor definite în Cererea de finanţare şi anexele acesteia;

- să selecteze proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale, în baza rapoartelor de evaluare. În acest caz, solicitantul poate să accepte implementarea proiectului în întregime sau să renunţe la solicitarea finanţării;

- să respingă proiectul dacă acestea nu îndeplineste punctajul minim necesar în conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de conţinutul proiectului

- să solicite motivat reevaluarea proiectului.

Comitetul de selecţie se va întruni ori de câte ori este necesar şi va analiza rapoartele de evaluare şi grilele tehnico-economice primite.

Proiectul nu poate fi selectat decât dacă întruneste condiţiile spre a fi finanţat și în limita bugetului apelului.

În cadrul fiecărei linii bugetare, beneficiarul va estima doar în lei valoarea bunurilor şi serviciilor care presupun cheltuieli în valută, utilizând cursul valutar BNR, cu precizarea datei cursului valutar utilizat.

| ATENŢIE! | Având în vedere faptul că proiectul depus în cadrul acestui apel nu intră în competiție, selectarea acestuia pentru finanţare este condiţionată de următoarele elemente: a) punctajul obţinut să fie de cel puţin 80 puncte, fără obţinerea unui punctaj 0 la niciunul dintre criteriile: 1. Relevanța proiectului, 2. Eficiența proiectului, 3. Impactul proiectului, sau subcriteriul 4.3 ”Capacitatea solicitantului de a menţine rezultatele proiectului și de întreţinerea şi funcţionarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile”. b) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel. |
| --- | --- |

- 4.4 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Solicitantul poate contesta în orice etapă respingerea/rezultatul evaluării cererii de finanțare, o singură dată pentru fiecare etapă, termenul de contestare fiind precizat în scrisoarea transmisă de OIPSI. Contestaţia va fi strict legată de motivaţia prezentată. Contestaţiile primite după termenul menționat în scrisoarea OIPSI nu se iau în considerare.

Soluţionarea contestaţiilor se face la nivelul AM, în baza punctului de vedere primit de la OIPSI. Decizia AM prin care se soluţionează contestaţia este definitivă şi irevocabilă și poate fi contestată doar în instanţă. Aceasta este transmisă solicitantului de către OIPSI, în maxim 2 zile lucrătoare după primirea de la AM a raportului de soluţionare a contestaţiei.

Pentru a putea fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să respecte următoarele cerinţe:

•	Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele şi funcţia reprezentantului legal;

•	Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanţare (codul MySMIS 2014) şi titlul proiectului;

•	Obiectul contestaţiei - ce se solicită prin formularea contestaţiei. Obiectul contestaţiei va fi strict legat de motivaţia prezentată în scrisoarea de informare/respingere şi în conformitate cu criteriile anunţate în prezentul Ghid.

•	Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);

•	Mijloace de probă (acolo unde există);

•	Semnătura reprezentantului legal;

•	Data formulării contestaţiei.

Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate în termen de 30 zile de la data înregistrării lor la OIPSI. Decizia privind soluţionarea contestaţiilor poate fi de admitere sau de respingere. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei.

Pe perioada evaluării contestaţiei pot fi solicitate clarificări.

CAPITOLUL 5. CONTRACTAREA PROIECTULUI

În cazul în care proiectul este aprobat, solicitantului i se va transmite scrisoarea pentru demararea etapei contractuale, scrisoare în care sunt menţionate toate informaţiile şi condiţiile finanţării. În termenul prevăzut în această scrisoare, solicitantul trebuie să transmită acceptul de finanţare. În cazul diminuării bugetului, solicitantul poate contesta diminuările transmise în termen de 30 zile de la data primirii înştiinţării.

În cazul în care solicitantul al cărui proiect a fost aprobat nu transmite acceptul de finanţare în termenul prevăzut, termenul poate fi prelungit cu acceptul OIPSI. Cererea unui solicitant de prelungire a termenului de răspuns nu va fi acceptată în mod automat de către OIPSI, ci trebuie să existe motive întemeiate pentru această solicitare. OIPSI examinează motivele date şi poate respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidului şi/sau a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante.

În cazul în care Cererea de finanţare este respinsă, solicitantului i se va comunica acest lucru, precum și motivaţia respingerii.

În cazul în care solicitantul amână nejustificat semnarea contractului sau depunerea documentelor solicitate la contractare, OIPSI poate decide retragerea finanţării, fără a crea nicio obligaţie din partea OIPSI.

- 5.1 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Solicitantul poate depune o contestație și în această etapă, contestaţia fiind strict legată de motivaţia prezentată în scrisoarea pentru demararea etapei contractuale. Condițiile de depunere a contestațiilor și modul de soluționare sunt aceleași ca cele prezentate în capitolul 4.4.

- 5.2 Contractarea proiectelor

Contractul va fi generat de către sistemul MySMIS sau de ofițerul OIPSI, iar beneficiarii vor primi o informare referitoare la semnarea contractului.

Contractul de finanţare va fi semnat tripartit (AM POC / OIPSI / beneficiar), iar un exemplar va fi trimis beneficiarului. Contractul de Finanţare produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte. Prin data semnării contractului se înţelege data contractului înscrisă pe prima pagină de către ultimul semnatar.

| ATENŢIE! | Cererea de finanţare depusă de solicitant, cu eventualele modificări şi completări efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selecţie, contractare, devine obligatorie pentru beneficiar, fiind anexă la contractul de finanţare, deci parte integrantă a acestuia. |
| --- | --- |

Lista documentelor necesare la semnarea contractului de finanţare.

| Nr. crt. | Documente verificate | Obs. |
| --- | --- | --- |
|  | Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul de stat – în termenul de valabilitate – pentru solicitant și partener |  |
|  | Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local – în termenul de valabilitate pentru fiecare locație de implementare care aparține solicitantului și partenerului |  |
|  | Bugetul aprobat al proiectului, asumat de beneficiar |  |
|  | Declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului și partenerului - semnată de reprezentantul legal / împuternicit. |  |
|  | În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către altă persoană decât reprezentantul legal/reprezentantul împuternicit care semnează contractul de finanțare, trebuie prezentată împuternicire şi specimen de semnătură pentru persoana respectivă. |  |
|  | Formular de identificare financiară pentru contul/conturile în care se va face rambursarea cheltuielilor. |  |
|  | Formularul cod 1 - Fişa de fundamentare proiect propus la finanţare / finanțat din fonduri europene (conform H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare). |  |
|  | Orice alte documente suplimentare solicitate |  |

Modelul de contract standard aferent POC este  anexat.

CAPITOLUL 6. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

- 6.1 Mecanismul cererilor de plata

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor care implementează proiecte în cadrul acestei acţiuni, conform art. 20 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu completările şi modificările ulterioare.

Beneficiarii pot depune cereri de plată, astfel încât numărul total cumulat al acestora să nu depăşească numărul cererilor de rambursare previzionate în contractul de finanţare.

- 6.2 Rambursarea cheltuielilor

Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu graficul de rambursare a cheltuielilor.

Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de plată/rambursare împreună cu documentele justificative şi rapoartele de progres la OIPSI la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare.

Numărul total de cereri de rambursare/ plată este de maxim 4 în 12 luni.

OIPSI va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, eligibile, înregistrate în contabilitate şi justificate de documente.

| ATENŢIE! | Pentru a fi eligibile, toate plăţile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare (cu excepţia plăților aferente serviciilor de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului care pot fi efectuate anterior începerii perioadei de implementare a proiectului şi care vor fi solicitate in prima cerere de rambursare in conformitate cu prevederile art.21, alin.1 din O.U.G nr. 40/2015 cu completările şi modificările ulterioare). Cererea finală nu poate fi decât de rambursare! Nu se acceptă cerere de plată la finalul implementării proiectului! Plata finală va fi efectuată numai după ce a fost verificată funcţionalitatea proiectului (activele achiziţionate prin proiect sunt puse în funcţiune şi sunt în uz conform scopului proiectului). |
| --- | --- |

Depunerea cererilor de rambursare - cerere încărcată în MySMIS

- cerere semnată electronic de persoanele autorizate;

- documente justificative aferente cheltuielilor cuprinse în cerere încărcate de beneficiar în MySMIS, semnate electronic de persoanele autorizate.

*Notă: Modalităţile de depunere a cererilor de rambursare sunt orientative, urmând a fi detaliate prin instrucţiuni emise de AM POC/OIPSI.

Documentele justificative care trebuie depuse de beneficiar odată cu cererea de rambursare sunt cele prevăzute în contractul de finanțare.

ATENŢIE!

O primă condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar - externă acestuia - şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate faţă de acesta.

O a doua condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta, în vederea asigurării independenţei opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor/lucrărilor cu privire la care urmează să desfăşoare activitatea de audit şi totodată, să nu se afle într-o relaţie de subordonare/incompatibilitate față de aceştia.

O a treia condiţie care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să aibă studiile de specialitate necesare și să deţină toate autorizările necesare impuse de legislaţia în vigoare, inclusiv cele privind protecţia informaţiilor clasificate - dacă este cazul.

Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanţa fiscală.

- 6.3 Verificarea achizițiilor publice

Beneficiarul are obligația de a transmite documentele aferente achizițiilor, conform dispozițiilor din contractul de finanțare.

Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislaţiei în vigoare în baza căreia a fost derulată procedura de achiziţie, respectiv conform prevederilor Legii  nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Hotărârii  Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Pentru actele adiţionale încheiate la contractele de achiziţie, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, se vor urma aceleaşi etape de întocmire şi depunere a documentelor ca şi pentru contractul iniţial. Dosarul de achiziţie va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adiţional. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, beneficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese.

| ATENŢIE! | Nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legislației naționale / comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare / reduceri procentuale conform legislației în vigoare. |
| --- | --- |

- CAPITOLUL 7. MONITORIZAREA SI CONTROLUL

Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor acestuia și furnizează periodic către OIPSI informații și date necesare analizării progresului proiectului și monitorizării programului operațional;

OIPSI analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructură și al celor de investiții productive, durabilitatea  acestora, prin:

- Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;

- Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS;

- Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada de durabilitate a proiectului.

Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres,  la cel mult 3 luni calendaristice, precum şi alte informații și date ori de câte ori se vor solicita în scris de OIPSI. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

Rapoartele de progres transmise de către beneficiari conțin informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, și acțiuni de remediere a acestora, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de monitorizare, să se asigure monitorizarea stadiului implementării.

Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către OIPSI, în 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru/perioade decise de OIPSI pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. Primul raport de progres se va depune în trimestrul de implementare următor semnării contractului de finanțare. AM/OI poate solicita beneficiarului, în scris, transmiterea unor rapoarte de progres pentru perioade mai scurte de 3 luni în situaţia în care implementarea proiectului se consideră a fi deficitară.

Rapoartele de progres pot  conține cel puțin următoarele tipuri de date și informații:

- modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;

- date privind stadiul achizițiilor;

- date privind stadiul activităților;

- date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit;

- date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului;

- date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AMPOC relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional;

- date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale cheltuielilor;

- informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare.

În funcţie de calendarul cererilor de plată/rambursare, pe lângă rapoartele trimestriale de progres, beneficiarul va întocmi rapoarte de progres care să însoţească fiecare cerere de rambursare. Beneficiarul va transmite OI Raportul de progres final la momentul depunerii Cererii de rambursare finală, în același format cu Raportul de progres trimestrial.

Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, după depunerea situațiilor financiare, pe întreaga perioada de durabilitate  a proiectului, începând cu primul an calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.

Rapoartele de durabilitate vor conține cel puțin următoarele date și informații privind:

- modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului;

- modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau achiziționate în cadrul proiectului;

- modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să genereze rezultate.

Analizarea implementării proiectului

OIPSI verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:

- colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;

- analizării gradului de realizare a indicatorilor;

- analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la  graficul de activităţi stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;

- identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a cazurilor de succes și bunelor practici.

Vizita OIPSI de monitorizare pe parcursul implementării proiectului

- are în vedere verificarea existenţei fizice şi funcţionalitatea unui proiect sau a unui sistem de management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de Finanţare;

- facilitează contactul dintre reprezentanţii OIPSI şi beneficiari în scopul comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;

- urmăreşte:

  - să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;

  - să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;

  - să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;

Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de OIPSI pe baza Rapoartelor de Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, nu au fost afectate de nicio modificare, respectiv:

- schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora;

- schimbare asupra  proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

- încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile.

Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului

- se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului;

- are ca scop verificarea la fața locului a faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului.

Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de monitorizare a OIPSI toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării acestuia.

Control şi audit

Autoritatea de Management a POC, OIPSI şi alte structuri cu atribuţii de control/verificare/audit a finanţărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanţare, cât şi până la expirarea termenului de 5 ani de la terminarea proiectului şi 10 ani de la data efectuării plății finale către beneficiar.

Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă distinctă a proiectului şi să asigure înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/ registrele timp de 10 ani de la data efectuării plății finale către beneficiar.

Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 10 ani de la data efectuării plății finale către beneficiar.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor.

În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor  prevederilor legale în domeniu.

| ATENŢIE! | Beneficiarul trebuie să păstreze toate documentele referitoare la finanțarea primită timp de minim 10 ani de la data efectuării plăţii finale către beneficiar. . Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate. |
| --- | --- |

- CAPITOLUL 8. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Măsurile de informare şi comunicare privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 şi Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, este important ca rezultatele obţinute cu sprijinul fondurilor Uniunii să fie aduse în atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare ale Uniunii.

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin.(2) din Regulamentul CE Nr. 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin POC, în acord cu prevederile Regulamentelor menţionate şi în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanţare şi cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul (http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare ). Neîndeplinirea acestor obligaţii are drept consecinţă efectuarea unor corecţii financiare..

Informaţii suplimentare privind activitatea de informare şi publicitate care intră în obligaţiile asumate de beneficiar sunt prezentate în anexa aferentă din contractul de finanţare.

Eventualele întrebări pot fi trimise la:

email: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro

fax: 021 311 39 19

prin poştă la adresa: B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti

- CAPITOLUL 9. GLOSAR DE TERMENI

| AADR | Agenția pentru Agenda Digitala Romana |  |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | Interfaţă de programare a unei aplicaţii. O librărie API poate fi privită ca un set de funcţii puse la dispoziţia programatorilor în sensul efectuării unor anumite operaţii sau sarcini. |
| Cloud Computing | Cloud Computing | Concept ce reprezintă un ansamblu oferit unitar și compus din servicii, aplicații, stocare de date și infrastructură distribuită. |
| CTE | Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională | Organism inter-instituțional, fără personalitate juridică care asistă MCSI în relația cu autoritățile publice în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale privind dezvoltarea Societății Informaționale. |
| Indicator de rezultat |  | Se monitorizează /raportează la sfârşitul perioadei de menţinere obligatorie a investiţie |
| Indicator de realizare |  | Se monitorizează /raportează la sfârşitul perioadei de implementare |
| Fonduri publice |  | Sumele provenite din bugetul general consolidat, utilizate pentru: asigurarea cofinanţării, plata prefinanţării, înlocuirea fondurilor europene în situaţia indisponibilităţii/sistării temporare a plăţii acestor fonduri, completarea fondurilor europene în vederea finalizării proiectelor, precum şi alte categorii de cheltuieli legal reglementate în acest scop; |
| FTP | File transfer protocol (Protocol al transferului de fișiere) | Protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fișiere aflate pe servere din rețele de calculatoare particulare sau din Internet. |
| Grad de sofisticare | Grad de sofisticare | La nivel European există 5 grade de sofisticare a serviciilor electronice: informarea, interacțiunea, interacțiunea bidirecțională, tranzacționarea și personalizarea. |
| MCSI | Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale |  |
| MEN | Ministerul Educaţiei Naţionale |  |
| MFE | Ministerul Fondurilor Europene |  |
| O.U.G. nr. 26/2012 | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 | Stabilește unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare si completare a unor acte normative. |
| POC | Programul Operațional Competitivitate |  |
| SCAP 2020 | Strategia Pentru Consolidarea Administrației Publice |  |
| SNADR | Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020 | Aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 |
| SOA | Service Oriented Architecture - Arhitectură software bazată pe servicii | Tip de arhitectură software care presupune distribuirea funcționalității aplicației în unități mai mici, distincte |
| TIC | Tehnologia Informației și a Comunicațiilor |  |
| UE | Uniunea Europeană |  |

MCSI - Strategia Națională privindAgenda Digitală pentru România 2020

Încadrarea cheltuielilor conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015

cheltuielile respective nu sunt eligibile în cazul în care elaborarea documentației necesare depunerii/implementării proiectului (SF, PT, cerere de finanțare, etc.) s-a efectuat de către echipa UIP POAT (finanațată în cadrul unui proiect POAT)

Dacã lipseşte întreaga anexã, rãspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fãrã a solicita documente şi informaţii suplimentare.

Dacã lipseşte întreaga anexã, rãspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fãrã a solicita documente şi informaţii suplimentare.

Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare

Dacă lipseşte întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ („Nu”), iar proiectul este respins fără a solicita documente şi informaţii suplimentare