NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Ordonanță de urgență privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Descrierea situaţiei actuale | Începând cu anul 2014, Autoritatea de Management pentru Programul operațional sectorial „Mediu” a identificat în portofoliul de finanțare existența unor proiecte cu risc de nefinalizare. În conformitate cu Decizia C(2015) 2771, în situația în care un proiect nu se poate finaliza în perioada de programare 2007-2013, acesta poate fi împărțit în două etape, astfel încât etapa I să poată fi finanțată în perioada de programare 2007-2013, urmând ca finalizarea proiectului să fie realizată în etapa a doua, respectiv în perioada de programare 2014-2020. În acest sens, au fost propuse spre eșalonare, în conformitate cu prevederile Deciziei C(2015) 2771 final din 30.04.2014 de modificare a Deciziei C(2013) privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului European de Dezvoltare Regională, a Fondului Social European și a Fondului de Coeziune (2007-2013). În urma analizelor efectuate la acest moment, ținând cont de stadiul de implementare al proiectelor la acea dată cu risc de nefinalizare în perioada de eligibilitate, a rezultat un număr de 52 de proiecte care a fost etapizat, etapa II fiind finanțată din perioada programatica 2014-2020 din Programul operațional „Infrastructură mare”. Astfel, au fost etapizate un număr de 41 proiecte majore. Valoarea euro eligibilă estimată totală a acestor proiecte a fost de 3.854,48 milioane din care contribuția UE a fost în valoare totală de 3.055,44 milioane euro. Valorile eligibile ale etapei 2 aferente proiectelor majore etapizate a fost de 1.164,30 din care contribuție UE aproximativ 898,60 milioane euro. Suplimentar proiectelor majore au fost etapizate un număr de 11 proiecte nemajore. Valoarea eligibilă estimată totală a acestor proiecte a fost de 326,29 milioane euro din care contribuția UE a fost în valoare totală de 255,72 milioane euro. Valorile eligibile ale etapei 2 aferente proiectelor nemajore etapizate au fost de 132,83 din care contribuție UE aproximativ 106,01 milioane euro. Toate aceste proiecte etapizate au făcut obiectul finanțării din Programul operațional „Infrastructură mare”. Valoarea acestora raportându-se la valorile aferente perioadei programatice 2007-2013, moment la care acestea au fost elaborate și aprobate. Faza II a cuprins toți acei indicatori fizici și financiari care nu au putut fi realizați în cuprinsul fazei I. Având în vedere faptul că, perioada de eligibilitate a actualei perioade programatice 2014-2020 se va încheia la 31.12.2023, la nivelul Autorității de management pentru Programul operațional „Infrastructură mare” s-au efectuat o serie de analize cu privire la stadiul proiectelor la această data și posibilitatea încadrării acestora în limitele stabilite prin documentele programatice. În urma acestei analize s-a ajuns la concluzia ca aproximativ 7 proiecte fazate nu se vor încadra în termenele stabilite, având în vedere necesarul de finanțare de care au nevoie pentru finalizarea lucrărilor rămase de executat. Acest necesar de finanțare este generat de o serie de factori cum ar fi: - întârzieri, atât în atribuirea contractelor de achiziție publică cât și în procesul de implementare a proiectelor din cauze complexe; - necesitatea actualizării devizelor generale aferente contractelor de investiții în vederea asigurării unei implementări adecvate a proiectelor, pentru a evita situațiile în care contractele reziliate la un progres fizic de circa 80%, care să nu poată fi atribuite din cauza valorii subevaluate a restului de execuție Această necesitate este generată de faptul că devizele generale ale proiectelor au fost elaborate la nivelul anilor 2005-2006, când au fost inițial aprobate, față de costurile înregistrate la momentul execuției 2020. - nefinalizarea activităților contractuale pe anumite componente ar conduce la neatingerea obiectivelor generale ale proiectului, precum și la declararea întregului proiect ca neeligibil având ca și în consecință, retragerea finanțării nerambursabile pentru întregul proiect (valoarea ambelor faze ale proiectului). De asemenea, alocarea de fonduri de la bugetul de stat este necesară în vederea finanțării cheltuielilor apărute datorită următorilor factori: - în contracte: revendicări ale firmelor contractante în baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instanțele de arbitraj şi/sau de judecată; - costurile de asistenţă legate de procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi, de asistența şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată. - costurile ocazionate de expertiza tehnică necesara pentru unele proiecte. Spre exemplu, necesitatea unei expertize tehnice poate surveni ca urmare a nor situaţii neprevăzute sau de urgență; - întârzierile înregistrate în procesul de implementare sau în obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare demarării lucrărilor; - obligativitatea beneficiarilor de a suporta costurile de asistenţă legate de procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi, de asistenta şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată; - alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Pentru deblocarea acestor situaţii se impune asigurarea unor sume de la bugetul de stat, în vederea finalizării execuţiei contractelor si atingerea obiectivelor stabilite prin contractele de finanțare. Aceste măsuri apar ca o excepție de la prevederile art. 12 alin. (3) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că beneficiarii proiectelor prevăzute în Anexa la prezenta ordonanță de urgență, sunt operatorii de apă, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și Consilii Județene. Toate aceste măsuri fiind aplicate operatorilor de apă nu implică ajutor de stat, întrucât, potrivit avizului Consiliului Concurenței finanțarea din Programul Operațional Infrastructură Mare a investițiilor în sectorul de apă și apă uzată nu implică elemente de ajutor de stat. Neadoptarea acestor măsuri va conduce la blocarea contractelor semnate, la întârzierea implementării proiectelor, existând riscul de a nu se îndeplini obiectivele până la termenele stabilite prin documentele programatice cu consecința recuperării de către Comisia Europeană a sumelor decontate până în prezent, respectiv corecţii financiare suplimentare aplicate României. Pentru proiectul ”Fazarea Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș” identificat între proiectele cu risc de nefinalizare în cazul nealocării de fonduri suplimentare, ca urmare a unor situații neprevăzute, la care s-a adăugat siuația de urgență generată de alunecări masive de teren, au condus la schimbări de soluții tehnice sau de luare a unor măsuri de conservare a lucrărilor efectuate, fapt ce a determinat ca toate costurile cu restul de execuție să se majoreze. Aceste majorări au în spate expertize tehnice și financiare care justifică aceste valori. În sensul celor expuse s-a identificat un necesar de finanțare de aproximativ 356 milioane lei fără TVA. Proiectele care vor beneficia de finanțarea acordată se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice. Nefinalizarea acestor proiecte va impacta nu doar asupra fondurilor alocate prin Programul operațional „Infrastructură mare” dar și asupra fondurilor alocate României prin Programul operațional sectorial „Mediu”, ducând la un impact financiar de aproximativ 2.336 milioane lei. Față de cele prezentate mai sus, este necesară alocarea de la bugetul de stat a sumei de aproximativ 356 milioane lei fără TVA în vederea finalizării proiectelor fazate. |  |  |  |  |  |
| 11 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislație comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 2. Schimbări preconizate | Prin prezentul proiect legislativ se urmăreşte alocarea unor fonduri pentru: a) costuri aferente finalizării investiţiei pentru contractele încheiate între beneficiari şi furnizorii de produse, prestatorii de servicii şi executanţii de lucrări, cu care aceştia au încheiat contracte, precum și costuri legate de relansarea procesului de achiziţie, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate; b) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial; c) pretenţii financiare ale firmelor contractate conform prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instanţele de arbitraj şi/sau de judecată; d) costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului, printr-o justificare temeinică; e) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică pentru arbitraj, procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi şi/sau judecată; f) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorului şi beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări întemeiate; g) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor; h) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020. Beneficiarii proiectelor finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare care vor beneficia de aceste sume sunt instituţii/organe de specialitate ale administraţiei publice centrale/locale și operatorii de apă. |  |  |  |  |  |
| 3. Alte informaţii | Amânarea adoptării măsurilor propuse are ca efect creșterea riscului nefinalizării acestor proiecte fazate și declarării acestora ca neeligibile cu obligativitatea returnării către Comisia Europeană a întregii finanțări din cele două exerciții financiare 2007-2013 și 2014-2020. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea 3 Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 4. Impactul asupra mediului | - Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5. Alte informaţii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea 4 Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) |  |  |  |  |  |  |
| - mii lei - |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori | Anul curent | Următorii ani |  |  |  | Media pe 5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: | - | - | - | - | - | - |
| (i) impozit pe profit | - | - | - | - | - | - |
| (ii) impozit pe venit | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: | - | - | - | - | - | - |
| (i) impozit pe profit | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: | - | - | - | - | - | - |
| (i) contribuţii de asigurări | - | - | - | - | - | - |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat, din acesta: | - | - | - | - | - | - |
| (i) cheltuieli de personal | - | - | - | - | - | - |
| (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: | - | - | - | - | - | - |
| (i) cheltuieli de personal | - | - | - | - | - | - |
| (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: | - | - | - | - | - | - |
| (i) cheltuieli de personal | - | - | - | - | - | - |
| (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) bugetul de stat | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale | - | - | - | - | - | - |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 7. Alte informaţii | Suma de necesară pentru finalizarea proiectelor fazate în valoare de aproximativ 356 milioane lei fără TVA se suportă din bugetul Ministrului Fondurilor Europene cu încadrare în prevederile bugetare. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |  |  |
| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții. | a) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin ordin al ministrului fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice. |  |  |  |  |  |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor care transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6. Alte informații | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | A fost realizată procedura de consultare în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. |  |  |  |  |  |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750 / 2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Prezentul proiect de act normativ este supus avizării Consiliului Legislativ. Au fost consultate și Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României. |  |  |  |  |  |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Prezentul proiect de act normativ respectă prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și a fost publicată în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene la data de........ |  |  |  |  |  |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea 8 Măsuri de implementare |  |  |  |  |  |  |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi /sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |

În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență a  Guvernului privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, care, în forma prezentată, a fost avizat de Consiliul Legislativ, precum și de ministerele interesate şi pe care îl supunem adoptării.

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE. Ioan Marcel BOLOŞ. AVIZĂM FAVORABIL: MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE; MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE. Vasile-Florin CÎŢU; Bogdan Lucian AURESCU. MINISTRUL JUSTIŢIEI Marian Cătălin PREDOI; MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAȚIEI Ion ŞTEFAN.