**Indicator de progres (Monitoring steps)**

**Managementul sustenabil al apei și reziliența la schimbările climatice**

**Versiune preliminara of 28 May 2021**

| **M&Ts**  **[1]** | **Timing**  **[2]** | **Measure ID**  **[3]** | **Proposed monitoring step**  **[4]** | **Explanations/comments**  **[5]** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS1 | Q1 2022 | R2 | Încheierea acordului cu IFI în vederea elaborării studiilor pentru reconfigurarea mecanismului economic al ANAR, inclusiv analiza economică, parte a planurilor de management pe bazine hidrografice cu IFI | În vederea încadrării în perioada de implementare a PNRR, pentru realizarea acestei reforme complexe, este necesară colaborarea cu o instituție financiară internațională care va asigura accesul rapid și eficient la expertiza tehnică necesară pentru configurarea noului mecanism economic |
| MS2 | Q3 2023 | R2 | Studii pentru reconfigurarea mecanismului economic al ANAR și consultări interinstituționale finalizate |  |