Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

,,Varianta de ocolire Timișoara Vest’’

Ordonator principal de credite:	Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar:	Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament:	      Județul Timiș

| Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A): (în prețuri la data de 27.11.2023 / 1 euro = 4,9702 lei ) | 2.278.939 | mii lei |
| --- | --- | --- |
| din care: C+M (inclusiv TVA): | 1.909.857 | mii lei |
| Durata de execuție a obiectivului de investiții: | 24 | luni |

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

| ANUL I: | INV | 1.200.000 | mii lei |  | ANUL II: | INV | 1.078.939 | mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C+M | 1.000.000 | mii lei |  |  | C+M | 909.857 | mii lei |

Capacități:

| Lungime traseu: | 13,906 | km |
| --- | --- | --- |

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului ,,Cod de proiectare seismică P  100-1/2013”, cu modificările și completările ulterioare.

Finanţarea investiției :

Finanţarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.