**Anexa 21**

**CUNATIFICAREA INDICATORILOR PROIECTELOR ETAPIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027**

# TIPURI DE INDICATORI

În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 1060/ 2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, cadrul de performanță al Programului Regional București-Ilfov 2021-2027 conține 2 tipuri de indicatori:

* 1. **indicatori de realizare** - indicatori de măsurare a ceea ce produce intervenția/acțiunea finanțată (ceea ce livrează);
  2. **indicatori de rezultat** – indicatori de măsurare a efectelor așteptate pe termen scurt asupra grupului țintă (destinatari direcți, populația vizată, utilizatorii infrastructurii, instituții/organisme/întreprinderi etc.).

**Obiectivele de etapă** înseamnă valorile țintă intermediare ale indicatorilor de realizare care se estimează că vor fi atinse în anul 2024, pe parcursul perioadei de programare.

**Ținta indicatorilor** reprezintă valoarea estimată și convenită în această fază de programare pentru indicatorii de realizare și de rezultat, și care trebuie atinsă la sfârșitul perioadei de programare, respectiv în anul 2029.

Din analiza cererilor de finanțare ale proiectelor propuse spre etapizare au fost identificate informații care corespund cu indicatorii din Cadrul de performanță al PR BI 2021-2027, prin urmare nu a fost necesară introducerea de noi indicatori specifici. În acest context pentru proiectele etapizate este necesară raportarea următorilor indicatori:

# POR 2014-2020

# Prioritatea 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

# Prioritatea de investiții 3.1.b - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

# PR BI 2021-2027

# Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

# OS 2. (i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

# Acțiunea 3.2. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice

Pentru proiectele etapizate a căror fază I a fost finanțată din POR 2014-2020, PI 3.1.b, iar faza II este potențial finanțabilă din PR BI 2021-2027, P3 – OS 2. (i) indicatorii necesar a fi cuantificați sunt:

### Indicatori de realizare

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 3 - O regiune prietenoasă cu mediul** |
| **Obiectiv specific**: 2. (i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |
| **Cod indicator: RCO19** |
| **Titlul acțiunii:**  3.2. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice |
| **Nume indicator**: Clădiri publice cu performanță energetică îmbunătățită |
| **Unitate de măsura (UM): metrii pătrați (mp)** |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Suprafața utilă netă a clădirilor publice care obțin performanțe energetice mai bune datorită sprijinului primit.  Performanța energetică îmbunătățită trebuie înțeleasă în termeni de îmbunătățire a clasificării energetice a locuinței cu cel puțin o clasă energetică și trebuie documentată pe baza certificatelor de performanță energetică (CPE). Clasificarea energetică luată în considerare urmează definiția din Certificatul de performanță energetică (CPE) de la nivel național, în conformitate cu Directiva 2010/31 / UE.  Clădirile publice sunt definite ca fiind clădirile deținute de autoritățile publice și clădirile deținute de o organizație non-profit, cu condiția ca aceste organizații să urmărească obiective de interes general precum educația, sănătatea, mediul și transporturile. Exemplele includ construirea pentru administrația publică, școli, spitale etc.  Indicatorul nu acoperă locuințele sociale (deoarece acesta este inclus în RCO18). |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementarii proiectelor și eliberarea certificatului de performanță energetică. |

### Indicatori de rezultat

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 3 - O regiune prietenoasă cu mediul** |
| **Obiectiv specific**: 2. (i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |
| **Titlul acţiunii:**  Cresterea eficienței energetice în clădirile publice |
| **Cod indicator: RCR 26** |
| **Nume indicator**: Consum anual de energie primară (din care: locuințe, clădiri publice, întreprinderi, altele) |
| **Unitate de măsura (UM):** MWh/an |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Consumul total anual de energie primară pentru entitățile sprijinite. Valoarea de bază se referă la consumul anual de energie primară înainte de intervenție, iar valoarea tintă se referă la consumul anual de energie primară pentru anul următor după realizarea intervenției.  Pentru clădiri, ambele valori trebuie documentate pe baza certificatelor de performanță energetică, în conformitate cu Directiva 2010/31 / UE.  Pentru procesele din întreprinderi, consumul anual de energie primară trebuie să fie documentat pe baza auditurilor energetice sau a altor specificații tehnice relevante. Clădirile publice sunt definite ca fiind clădirile deținute de autoritățile publice și clădirile deținute de o organizație non-profit, cu condiția ca aceste organisme să urmărească obiective de interes general precum educația, sănătatea, mediul și transporturile. Exemplele includ construirea pentru administrația publică, școli, spitale etc. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementarii proiectelor sprijinite. |

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 3 - O regiune prietenoasă cu mediul** |
| **Obiectiv specific**: 2. (i) Promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră |
| **Titlul acţiunii:**  Cresterea eficienței energetice în clădirile publice |
| **Cod indicator: RCR 29** |
| **Nume indicator**: Emisii de gaze cu efect de sera |
| **Unitate de măsura (UM):** Tone CO2 echivalent/an |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Valoarea totală estimată a emisiilor de gaze cu efect de sera a entităților sau proceselor sprijinite.  Valoarea de referință se referă la nivelul estimate al emisiilor de gaze cu efect de sera în anul dinaintea începerii intervenției, iar valoarea atinsă se calculează bazat pe nivelul de performanță energetică din timpul anului după încheierea intervenției. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementarii proiectelor sprijinite. |

# POR 2014-2020

# Prioritatea 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

# Prioritatea de investiții 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane

# PR BI 2021-2027

# Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată

## OS 2. viii Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile ca parte a tranziției către o economie fără emisii de carbon

# Acțiunea 4.2. Acțiuni destinate serviciului de transport public de călători

Pentru proiectele etapizate a căror fază I a fost finanțată din POR 2014-2020, PI 3.2, iar faza II este potențial finanțabilă din PR BI 2021-2027, P3 – OS 2.(viii) indicatorii necesar a fi cuantificați sunt:

### Indicatori de realizare

|  |
| --- |
| **Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon** |
| **Obiectiv specific**: OS 2. viii Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile ca parte a tranziției către o economie fără emisii de carbon |
| **Titlul acțiunii:**  Acțiuni destinate serviciului de transport public de călători |
| **Cod indicator:** RCO 56 |
| **Nume indicator**: Lungimea liniilor de tramvai și metrou – reconstruite/modernizate |
| **Unitate de măsura (UM):** Kilometri |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Lungimea liniilor de tramvai și metrou reconstruite sau modernizate finanțate prin proiectele sprijinite. Indicatorul acoperă și liniile urbane / suburbane. Pentru definiția liniilor urbane și suburbane - a se vedea indicatorul RCO55 (și, de asemenea, Directiva 2008/57 / CE în referințe). În cazul intervențiilor pe liniile de tramvai, metrou sau linie urbana / suburbana, lungimea trebuie interpretată în termeni de lungime a liniei. Modernizarea și modernizarea se referă la orice intervenție semnificativă care nu echivalează cu întreținere sau reparații. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementării proiectelor sprijinite. |

|  |
| --- |
| **Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon** |
| **Obiectiv specific**: OS 2. viii Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile ca parte a tranziției către o economie fără emisii de carbon |
| **Titlul acțiunii:**  Acțiuni destinate serviciului de transport public de călători |
| **Cod indicator: RCO 57** |
| **Nume indicator**: Capacitatea materialului rulant prietenos cu mediu destinat transportului public |
| **Unitate de măsura (UM):** Pasageri |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Capacitatea ca număr de călători a materialului rulant ecologic pentru transportul public colectiv finanțat prin proiecte sprijinite (capacitatea pasagerilor așezați sau în picioare, specificată de producător). Materialul rulant ecologic include transportul public colectiv cu emisii zero de carbon (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou etc.). |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementării proiectelor sprijinite. |

### Indicatori de rezultat

|  |
| --- |
| **Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate ridicată și emisii scăzute de carbon** |
| **Obiectiv specific**: OS 2. viii Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile ca parte a tranziției către o economie fără emisii de carbon |
| **Titlul acțiunii:**  Acțiuni destinate serviciului de transport public de călători |
| **Cod indicator:** RCR 63 |
| **Nume indicator**: Numărul anual de utilizatori ai liniilor de tramvai și de metrou noi/modernizate |
| **Unitate de măsura (UM):** Utilizatori |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Utilizatori anuali ai liniilor de tramvai și metrou noi sau modernizate finanțate prin proiecte sprijinite. Indicatorul acoperă și liniile feroviare urbane și suburbane. Modernizarea acestor servicii de transport se referă la îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește infrastructura, accesul și calitatea serviciilor.  Valoarea de bază a indicatorului se referă la numărul de utilizatori estimat pentru serviciul de transport în anul înainte de începerea intervenției și este zero pentru serviciile noi. Valoarea obținută este estimată ex post ca numărul de utilizatori ai serviciului de transport pentru anul după finalizarea fizică a intervenției. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La un an de la finalizarea implementării proiectului sprijinit. |

# POR 2014-2020

# Prioritatea 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

# Prioritatea de investiții 10.1a - Invatamant ante-prescolar si prescolar

# PR BI 2021-2027

# Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

## OS 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

## Acțiunea 6.1. Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu

Pentru proiectele etapizate a căror fază I a fost finanțată din POR 2014-2020, PI 10.1a, iar faza II este potențial finanțabilă din PR BI 2021-2027, P6 – OS 4.(ii), Acțiunea 6.1. indicatorii necesar a fi cuantificați sunt:

### Indicatori de realizare

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă** |
| **Obiectiv specific**: 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| **Titlul acţiunii:**  Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu |
| **Cod indicator: RCO 66** |
| **Nume indicator**: Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de îngrijire a copiilor |
| **Unitate de măsura (UM):** Persoane |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Capacitatea clasei exprimată în număr maxim de locuri în centrele de îngrijire a copiilor noi sau modernizate la un moment dat. Capacitatea sălii de clasă ar trebui să fie calculată în conformitate cu legislația națională, dar nu ar trebui să includă profesori, părinți, personal auxiliar sau alte persoane care pot utiliza facilitățile.  Unitățile de îngrijire a copiilor, cum ar fi creșele și școlile preșcolare sunt concepute pentru copii de la naștere până la începutul învățământului primar. Indicatorul acoperă infrastructura de îngrijire a copiilor care este nou construită sau modernizată (de exemplu, pentru creșterea standardelor de igienă și siguranță) și nu include renovarea energetică sau întreținerea și reparațiile. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului:**  La finalizarea implementării proiectelor sprijinite. |

### Indicatori de rezultat

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă** |
| **Obiectiv specific**: 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| **Titlul acţiunii:**  Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu |
| **Cod indicator: RCR 70** |
| **Nume indicator**: Număr anual de utilizatori ai structurilor noi sau modernizate de îngrijire a copiilor |
| **Unitate de măsura (UM):** Persoane |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Numărul anual estimat de copii înregistrați care utilizează infrastructurile de îngrijire a copiilor care beneficiază de sprijin. Pentru valorile obținute, estimarea ar trebui efectuată ex-post în funcție de numărul și dimensiunea grupurilor de copii care folosesc infrastructura cel puțin o dată pe parcursul anului după finalizarea intervenției. Nivelul de referință al indicatorului se referă la numărul de utilizatori ai infrastructurii sprijinite, estimat pentru anul înainte de începerea intervenției, iar acesta este zero pentru infrastructurile nou construite. Indicatorul nu acoperă cadrele didactice, părinții, personalul auxiliar sau alte persoane care pot utiliza unitatea.  Unitățile de îngrijire a copiilor, cum ar fi creșele și grădinițele sunt concepute pentru copii de la naștere până la începutul învățământului primar. Indicatorul acoperă infrastructurile de îngrijire a copiilor, care sunt nou construite sau modernizate (de exemplu, pentru creșterea standardelor de igienă și siguranță) și nu include renovarea energetică sau întreținerea și reparațiile. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La un an de la finalizarea implementării proiectului sprijinit. |

# POR 2014-2020

# Prioritatea 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

# Prioritatea de investiții 10.1b - Invatamant obligatoriu

# PR BI 2021-2027

# Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

## OS 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

## Acțiunea 6.2. Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar, inclusiv campusuri

Pentru proiectele etapizate a căror fază I a fost finanțată din POR 2014-2020, PI 10.1b, iar faza II este potențial finanțabilă din PR BI 2021-2027, P6 – OS 4.(ii), Acțiunea 6.2. indicatorii necesar a fi cuantificați sunt:

## Indicatori de realizare

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă** |
| **Obiectiv specific**: 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| **Titlul acţiunii:**  Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar, inclusiv campusuri |
| **Cod indicator: RCO 67** |
| **Nume indicator**: Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din domeniul învățământului noi sau modernizate |
| **Unitate de măsura (UM):** Persoane |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Capacitatea clasei în raport cu numărul maxim de elevi / studenți care pot fi înscriși și care folosesc facilitățile de învățământ la un moment dat. Capacitatea sălii de clasă ar trebui să fie calculată în conformitate cu legislația națională, dar nu ar trebui să includă profesori, părinți, personal auxiliar sau alte persoane care pot utiliza facilitățile.  Facilitățile de învățământ, cum ar fi școlile și universitățile, pot fi recent construite sau modernizate. Indicatorul nu acoperă renovarea energiei sau întreținerea și reparațiile. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului:**  La finalizarea implemntării proiectelor sprijinite. |

### Indicatori de rezultat

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă** |
| **Obiectiv specific**: 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| **Titlul acţiunii:**  Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul primar și secundar, inclusiv campusuri |
| **Cod indicator: RCR 71** |
| **Nume indicator**: Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate |
| **Unitate de măsura (UM):** Persoane |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Numărul anual estimat de elevi / studenți înregistrați care utilizează unitatea de învățământ sprijinită. Pentru valorile obținute, estimarea ar trebui efectuată ex-post în funcție de numărul și dimensiunea grupurilor de elevi / studenți care utilizează infrastructura cel puțin o dată pe parcursul anului după finalizarea intervenției. Indicatorul de referință al indicatorului se referă la numărul de utilizatori ai infrastructurii sprijinite, estimat pentru anul înainte de începerea intervenției, iar acesta este zero pentru infrastructurile nou construite. Indicatorul nu acoperă cadrele didactice, părinții, personalul auxiliar sau orice alte persoane care pot utiliza unitatea.  Indicatorul acoperă infrastructuri de învățământ, cum ar fi școli și universități, care sunt nou construite sau modernizate, și nu include renovarea de energie sau întreținerea și reparațiile. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La un an de la finalizarea implementării proiectului sprijinit. |

# POR 2014-2020

# Prioritatea 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

# Prioritatea de investiții 10.3 - Invatamant superior

# PR BI 2021-2027

# Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

## OS 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

## Acțiunea 6.4. Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, inclusiv campusuri

Pentru proiectele etapizate a căror fază I a fost finanțată din POR 2014-2020, PI 10.3, iar faza II este potențial finanțabilă din PR BI 2021-2027, P6 – OS 4.(ii), Acțiunea 6.4. indicatorii necesar a fi cuantificați sunt:

### Indicatori de realizare

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă** |
| **Obiectiv specific**: 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| **Titlul acţiunii:**  Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, inclusiv campusuri |
| **Cod indicator: RCO 67** |
| **Nume indicator**: Capacitatea claselor din cadrul infrastructurilor din domeniul învățământului noi sau modernizate |
| **Unitate de măsura (UM):** Persoane |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Capacitatea clasei în raport cu numărul maxim de elevi / studenți care pot fi înscriși și care folosesc facilitățile de învățământ la un moment dat. Capacitatea sălii de clasă ar trebui să fie calculată în conformitate cu legislația națională, dar nu ar trebui să includă profesori, părinți, personal auxiliar sau alte persoane care pot utiliza facilitățile.  Facilitățile de învățământ, cum ar fi școlile și universitățile, pot fi recent construite sau modernizate. Indicatorul nu acoperă renovarea energiei sau întreținerea și reparațiile. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului:**  La finalizarea implemntării proiectelor sprijinite. |

### Indicatori de rezultat

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă** |
| **Obiectiv specific**: 4.ii Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online |
| **Titlul acţiunii:**  Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul superior, inclusiv campusuri |
| **Cod indicator: RCR 71** |
| **Nume indicator**: Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate |
| **Unitate de măsura (UM):** Persoane |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Numărul anual estimat de elevi / studenți înregistrați care utilizează unitatea de învățământ sprijinită. Pentru valorile obținute, estimarea ar trebui efectuată ex-post în funcție de numărul și dimensiunea grupurilor de elevi / studenți care utilizează infrastructura cel puțin o dată pe parcursul anului după finalizarea intervenției. Indicatorul de referință al indicatorului se referă la numărul de utilizatori ai infrastructurii sprijinite, estimat pentru anul înainte de începerea intervenției, iar acesta este zero pentru infrastructurile nou construite. Indicatorul nu acoperă cadrele didactice, părinții, personalul auxiliar sau orice alte persoane care pot utiliza unitatea.  Indicatorul acoperă infrastructuri de învățământ, cum ar fi școli și universități, care sunt nou construite sau modernizate, și nu include renovarea de energie sau întreținerea și reparațiile. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La un an de la finalizarea implementării proiectului sprijinit. |

# POR 2014-2020

# Prioritatea 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

# 5.1 Monumente istorice

# PR BI 2021-2027

# Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă

## OS 5.i Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane Acțiunea 7.2. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane.

Pentru proiectele etapizate a căror fază I a fost finanțată din POR 2014-2020, PI 5.1., iar faza II este potențial finanțabilă din PR BI 2021-2027, P7 – OS 5.(i), Acțiunea 7.2. indicatorii necesar a fi cuantificați sunt:

### Indicatori de realizare

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 7 - O regiune atractivă și incluzivă** |
| **Obiectiv specific**: 5.i Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane |
| **Titlul acţiunii:**  Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane |
| **Cod indicator: RCO 77** |
| **Nume indicator**: Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin |
| **Unitate de măsura (UM):** Situri culturale și turistice |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Număr de centre culturale și de turism sprijinite de fonduri. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementării proiectelor sprijinite. |

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 7 - O regiune atractivă și incluzivă** |
| **Obiectiv specific**: 5.i Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane |
| **Titlul acţiunii:**  Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane |
| **Cod indicator: RCO 74** |
| **Nume indicator**: Populație vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată |
| **Unitate de măsura (UM):** Persoane |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Număr de persoane acoperite de proiecte susținute de fonduri în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementării proiectelor sprijinite. |

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 7 - O regiune atractivă și incluzivă** |
| **Obiectiv specific**: 5.i Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane |
| **Titlul acţiunii:**  Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane |
| **Cod indicator: RCO 75** |
| **Nume indicator**: Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin |
| **Unitate de măsura (UM):** Contribuții la strategii |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Numărul contribuțiilor la strategii pentru dezvoltare teritorială integrată raportate pe fiecare obiectiv specific care contribuie la dezvoltarea teritorială în linie cu Art. 28, pct. (a) și (c) - CRP. Indicatorul măsoară, la nivelul fiecărui obiectiv specific, numărul contribuțiilor financiare la strategii teritoriale.  Indicatorul nu ia în calcul strategiile CLLD. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La finalizarea implementării primului proiect sprijinit în cadrul strategiei teritoriale. |

### Indicatori de rezultat

|  |
| --- |
| **Prioritatea: 7 - O regiune atractivă și incluzivă** |
| **Obiectiv specific**: 5.i Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane |
| **Titlul acţiunii:**  Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor destinate activităților culturale în zonele urbane |
| **Cod indicator: RCR 77** |
| **Nume indicator**: Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin |
| **Unitate de măsura (UM):** Vizitatori/ an |
| **Definiția explicativă a indicatorului:**  Numărul estimat de vizitatori anual ai siturilor culturale și turistice. Estimarea numărului de vizitatori trebuie efectuată ex-post pentru un an de la finalizarea intervenției. Indicatorul de referință al indicatorului se referă la numărul estimat anual de vizitatori ai siturilor sprijinite pentru anul înainte de începerea intervenției și este zero pentru noile situri culturale și turistice. Indicatorul nu acoperă siturile naturale pentru care o estimare exactă a numărului de vizitatori nu este posibilă. |
| **Data colectării datelor aferente indicatorului**  La un an de la finalizarea implemntării proiectelor sprijinite. |