Anexa 4. Listă cheltuieli eligibile

- COSTURI DIRECTE

A.1. Costuri conform devizului general

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte (în corelare cu liniile Devizului general conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice)

CAP. 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente - exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază - devieri de cursuri de apă.

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu: plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri reţele de utilităţi din amplasament)

CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții

Se includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum și cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum: alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, etc.

Cap. 3  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (doar pentru proiectele care vizeaza lucrari care se supun autorizarii) - cheltuielile directe din cadrul capitolului 3 din devizul general sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a investiției de bază, respectiv capitolul 4 din devizul general

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactului asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3 Experizare tehnică

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră

3.5 Proiectare

3.5.1 Temă de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

3.8 Asistență tehnică

3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului:

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2 Dirigenție de șantier

3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate – conform Hotărârii Guvernului nr. 300/ 2006, cu modificările și completările ulterioare

CAP. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază, care cuprind:

4.1. Construcţii şi instalaţii - se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului.

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale - Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport - cuprinde cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

4.5. Dotări

- Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, care se regăsesc în Subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru)” Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6 Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat, cu excepția Subclaselor 2.3.6.3.3, 2.3.6.6, 2.3.6.6.1, 2.3.6.7, 2.3.6.8, 2.3.6.8.1, Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

- instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

4.6. Active necorporale Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea doar a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

CAP. 5 Alte cheltuieli

5.1. Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcţii provizorii sau amenajări în construcţii existente, precum şi cheltuieli de desfiinţare a organizării de şantier:

- vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier;

- platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;

- grupuri sanitare;

- rampe de spălare auto;

- depozite pentru materiale;

- fundaţii pentru macarale;

- reţele electrice de iluminat şi forţă;

- căi de acces auto şi căi ferate;

- branşamente/racorduri la utilităţi;

- împrejmuiri;

- panouri de prezentare;

- pichete de incendiu;

- cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Cuprinde cheltuielile pentru:

- obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier;

- taxe de amplasament;

- închirieri semne de circulaţie;

- întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

- contractele de asistenţă cu poliţia rutieră;

- contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare;

- taxe depozit ecologic;

- taxe locale;

- chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;

- cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;

- costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor;

- paza şantierului;

- asigurarea pompierului autorizat;

- cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.

5.2. Comisioane, cote si taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz:

5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;

5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor pentru investitia de baza.

Cap. 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget sunt eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a capitolelor din devizul general (1.2+ 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.8 + 4 + 5)

În conformitate cu prevederile HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, în cadrul capitolului 7.1 din devizul general este eligibil doar subcapitolul 5.1.1.

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ sunt eligibile în limita a 5 % din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolelor 1, 2 și 4 din bugetul proiectului.

A.2. Alte costuri directe

- cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice economiei circulare - Se cuprind cheltuieli pentru achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice; cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice recuperării și reutilizării materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;

- cheltuieli pentru simbioză industrială;

- cheltuieli pentru promovarea amprentei de mediu a produsului/ organizarea studiilor privind amprenta de carbon;

- cheltuieli pentru sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare;

- cheltuieli pentru activități de marketing (inclusiv pentru (re)certificări ale unui sistem de management și/sau de produs/serviciu) și internaționalizare - Se cuprind cheltuieli pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusive dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții:

- taxa de participare;

- taxa de închiriere a stand-ului, maximum 2 delegați;

- transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale;

- servicii de marketing;

Cheltuielile eligibile, privind taxa de participare și taxa de  închiriere a stand-ului, trebuie efectuate de către beneficiari în relația directă, fără intermediari, cu organizatorii acestor târguri, expoziții.

Cheltuielile pentru activități de marketing (inclusiv pentru (re)certificări ale unui sistem de management și/sau de produs/serviciu) și internaționalizare se includ în cadrul bugetului la cap 8 Alte cheltuieli directe, 8.6 Cheltuieli pentru activități de marketing și internaționalizare.

COSTURI INDIRECTE

3.7 Consultanţă

3.7.1 Management de proiect pentru obiectivul de invesţii

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

- plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare;

- plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului;

- plata serviciilor de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie.

    - Audit financiar - În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte

de audit, rapoartele de audit vor confirma că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:

- necesare pentru realizarea proiectului;

- prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului;

- în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu;

- efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;

- plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;

- înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile şi verificabile, dovedite prin documente originale;

- în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate).

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

5.4 CheltuieliIe de informare si publicitate

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare și cu prevederile MIV.

Pentru calculul costurilor indirecte se va avea în vedere  aplicarea unei rate forfetare la costurilor directe eligibile, in conformitate cu art. 54, lit. (a) din RegulamentuL (UE) 2021/1060.  Astfel, in cadrul PR SE 2021-2027, costurile indirecte vor reprezenta maximum 5% din costurile directe eligibile.