Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul solicitantului

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1 AXA PRIORITARĂ 6: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ PRIORITATEA DE INVESTITII 6.1: STIMULAREA MOBILITĂȚII REGIONALE PRIN CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE ȘI TERȚIARE LA INFRASTRUCTURA TEN-T, INCLUSIV A NODURILOR MULTIMODALE Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării AP 1b - Legături rutiere, feroviare şi aeriene (depunerea proiectelor prin My SMIS)

În cadrul prezentului document prin Ghidul general se întelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020, iar prin Ghidul specific apelului de proiecte se înțelege prezentul document.

Aspectele cuprinse în prezentul document ce derivă din Programul Operațional Regional 2014-2020 (în continuare POR) și modul său de implementare, vor fi interpretate folosind metoda de interpretare sistematică cu respectarea legislatiei in vigoare.

Prevederile prezentului document se completează/se interpretează în corelare cu prevederile Ghidului solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020, denumit în continuare Ghidul general, aprobat prin Ordinul ministrului nr 1021/04.11.2015 cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care acestea nu contravin prevederilor incluse în prezentul document. Prevederile prezentului ghid se aplică prioritar față de Ghidul general.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare,  să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile din prezentul document, şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor AXEI PRIORITARA 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională din POR 2014-2020, precum și specificul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare, să consultaţi periodic pagina de internet www.inforegio.ro, și www.danube-region.eu  pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

La sediul Organismelor Intermediare POR (din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest, Vest) funcţionează un birou de informare, unde solicitanţii pot fi asistaţi, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare.

Prezentul ghid constituie documentul în baza căruia se completează/lansează în MYSMIS apelul de proiecte cu nr POR 2017/6/6.1/SUERD/1. Prezentul document prevalează asupra extraselor din ghid incluse în MYSMIS.

CUPRINS

1.	INFORMAȚII AXA PRIORITARA / PRIORITATEA DE  INVESTITII	4

1.1. AXA PRIORITARA 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională	4

1.2. Care este obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții?	4

1.3. Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 6/prioritatea de investiții 6.1?	4

1.4. Care sunt acțiunile  sprijinite în cadrul axei prioritare 6?	5

1.5. Indicatorii priorității de investiție:	6

1.6. Indicatorii proiectului:	6

1.7. Care este cuantumul cofinanțării acordate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?	6

2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE	7

2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?	7

2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?	7

2.3. Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?	7

2.4. Care este valoarea minima și maximă a unui proiect	7

2.5. Care este alocarea apelului de proiecte?	8

2.6. Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?	8

2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?	9

3. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE	12

3.1. Eligibilitatea solicitantului și a partenerilor, după caz:	14

3.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților	16

3.3. Eligibilitatea cheltuielilor	18

- 3.4. Criterii de evaluare tehnică și financiară și de verificare a conformității și calității Studiului de fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Proiectului Tehnic.................	27

4. COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE

4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare	29

4.2. Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare	37

5. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR	39

5.1.Cum se realizează  procesul de evaluare și selecție a proiectelor?	39

5.2. Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?	39

5.2.1. Conformitate administrativă și eligibilitate	39

5.2.2. Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului	40

5.2.3. Etapa precontractuală	41

5.3. Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?	41

6. DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR	43

7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	44

8. Anexe	44

# INFORMAȚII AXA PRIORITARA / PRIORITATEA DE  INVESTITII

## AXA PRIORITARA 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Aceste apeluri de proiecte sunt organizate în cadrul priorității de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale și este dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, proiectele fiind situate pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). In județele Tulcea și Constanța precizăm că nu sunt eligibile proiectele situate în teritoriul ITI Delta Dunării.

(*) Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă) este anexată la prezentul ghid (Anexa 6.1.a).

Pentru detalii vizitați site-ul

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/maps/bg-ro.pdf

## Care este obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții/ ariei prioritare?

- Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T  prin  modernizarea drumurilor judetene. Proiectele finanțate prin prezentul apel vor contribui totodată și la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, în continuare SUERD. SUERD este un mecanism comunitar de cooperare a 14 state UE și non-EU din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, lansat în 2011. Strategia poate fi consultată pe pagina de internet www.danube-region.eu

Aria prioritară SUERD la care vor contribui Investițiile POR prin prezentul apel este :

- Interconectarea Regiunii Dunării,

iar domeniul specific de acțiune este:

1.b. Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității  - legaturi rutiere, feroviare și aeriene

- SUERD are la bază două documente, o Comunicare a Comisiei Europene 1 și un Plan de Acțiuni însoțitor2

- In Anexa 6.1.b se prezintă un extras din Planul de acțiuni  aferente Ariei Prioritare 1b aplicabile pentru segmentul rutier.

- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și social European și Comitetul Regiunilor SEC (2010) 1489 (prezentată în anexa 6.1 d la prezentul document)

- Plan de acțiuni însoțitor, care se regăsește la adresa de web http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/danube/action_plan_danube_ro.pdf

## 1.3. Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 6/prioritatea de investiții 6.1?

Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei axe prioritare/ priorități de investiții acoperă nevoile de dezvoltare cu privire la realizarea conectivității la rețeaua TEN T de la nivel regional și local în cadrul a patru regiuni de dezvoltare  parcurse de fluviul Dunărea de dezvoltare ale României cu privire la realizarea conectivității la reteaua TEN T:

- Sud Est,

- Sud Muntenia,

- Sud Vest,

- Vest.

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte nu se finanțează proiecte inter-regionale de conectare la reteaua TEN T.

## 1.4. Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare 6?

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni:

- modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres, pentru a contribui la depășirea dificultăților și blocajelor,  inclusiv în materie de mediu și economie, în special în secțiunile transfrontaliere.

- construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.

- construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;

Din perspectiva SUERD, proiectele  ce se vor depune în cadrul acestui apel vor urmări următoarele acțiuni relevante pentru transportul rutier:

- Îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale/ locale (din regiunea Dunării) şi a accesului la zonele rurale

- Dezvoltarea planificării nodurilor pentru multimodalitate

precum si următoarele ținte relevante:

- Facilitarea îmbunătățirii drumurilor secundare și terțiare în Regiunea Dunării.

- Sprijinirea transportului sigur și sustenabil și a mobilității în Regiunea Dunării

- Sprijinirea dezvoltării unor terminale multimodale eficiente pe mare, râuri și uscat în regiunea Dunării și asigurarea conectivității și accesului către ele prin integrarea tuturor modalităţilor de transport și a serviciilor eficiente de logistică, până în 2030.

.

Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi următoarele sub-acţiuni pe traseul drumului județean ce face obiectul proiectului:

- construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public;

- realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (construire/modernizare trasee pietonale și piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică

- realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc.

În perioada de monitorizare vor fi avute în vedere aspecte privind rezultatele propuse de beneficiar în cadrul proiectului, cuantificarea acestor rezultate ale proiectului este estimativă și va fi  concretizată pe parcursul implementării proiectului. Astfel,

## Rezultatele activitatilor proiectului:

Rezultatele  care vor fi menționate în mod obligatoriu în cadrul fiecărui proiect, după caz, în funcție de activitățile incluse în proiect:

- lungime pistă simpla (cu un sens) de biciclete construite/modernizate  - km, (dacă pista are două sensuri de circulație se va menționa lungimea totală, însumând lungimile pistelor simplu sens)

- suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate   - mp,

- stații transport public și alveole construite/modernizate - număr,

- aliniamente de arbori situate de-a lungul cailor de transport și investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme   – km,

- categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației - număr.

## 1.5. Indicatorii priorității de investiție:

- Lungime drumuri județene reconstruite (*) / modernizate conectate la TEN-T - km

- Lungime drumuri județene nou construite conectate la TEN-T- km

- Populația(**) deservită de o infrastructură secundară reabilitată (drumul județean  construit/modernizat/reabilitat) care asigură accesul  la coridoarele TEN-T - persoane.

(*) drumuri județene reconstruite, adică drumuri județene reabilitate pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.;

(**)Populația municipiilor, orașelor, comunelor traversate de traseul drumului județean propus prin proiect: pentru satele aflate pe traseul proiectului se va lua în considerare populația comunei din care face parte satul respectiv.

## 1.6. Indicatorii proiectului:

- Lungime drumuri județene reconstruite / modernizate conectate la TEN-T - km

- Lungime drumuri judetene nou construite conectate la TEN-T- km

- Populația deservită de o infrastructură secundară reabilitată (drumul județean  construit/modernizat/reabilitat) care asigură accesul  la coridoarele TEN-T – persoane

Nota: Lungimea drumurilor județene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T și Lungimea drumuri județene nou construite conectate la TEN-T sunt indicatori de realizare (output), iar

Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul  la coridoarele TEN-T, este indicator de rezultat.

|  | Nu se accepta identificarea și cuantificarea in cadrul cererii de finanțare a altor indicatori in afara celor menționați în cadrul secțiunii 1.5 și 1.6 din prezentul Ghid. Nu vor fi finanțate lucrări și investiții ce privesc mentenanța /întreținerea drumurilor județene. |
| --- | --- |

## 1.7. Care este cuantumul cofinanțării acordate în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?

In cadrul prezentelor apeluri de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

- maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).

Indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

# 2. INFORMAȚII APEL DE PROIECTE

## 2.1. Ce tip de apel de proiecte se lansează?

Prin prezentul Ghid se lansează apelul de proiecte cu nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1

Modalitatea de depunere a proiectelor are la bază prevederile Ghidului solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020,  precum și prevederile prezentului document. Cele două documente se completează sistematic în ceea ce privește informațiile necesare pentru depunerea cererilor de finanțare prin MYSMIS

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv la nivel național cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare si selectie obținând punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, în limita a 150% din alocarea  apelului,conform principiului ”primul depus, primul evaluat” .

Contractele de finanţare se vor încheia pentru valori eligibile solicitate ce se încadrează în limita a 50% peste alocarea financiară a apelului. Valorile aferente supracontractării anterior menționate vor fi luate în calcul de la momentul lansării apelului de proiecte si va fi inclus în bugetul alocărilor regionale în conformitate cu prevederile secțiunii 2.5 la prezentul ghid.

O cerere de finanțare care este respinsă intr-una din etapele procesului de evaluare, selectie si contractare, sau este retrasă poate fi redepusă în cadrul prezentului apel de proiecte.

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

## 2.2. Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data și ora începere depunere de proiecte:    28.08.2017, ora 15.00

Data și ora închidere depunere de proiecte:   28.12.2017, ora 15.00

Perioada de depunere a proiectelor este de 4 luni.

## 2.3. Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere?

| În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finantare se vor depune utilizând exclusiv aplicația My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp menționat la secțiunea 2.2 de mai sus. | . |
| --- | --- |

## 2.4. Care este valoarea minima și maximă a unui proiect

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt finanțate cu condiția încadrării în valorile minime și maxime de mai jos:

- Valoare minimă eligibila: 1.000.000 Euro

- Valoarea maximă eligibila este de 30.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40.000.000 Euro (*).

|  | In cazul în care valoarea eligibilă a proiectului depășește valorile maxime eligibile mai sus precizate, solicitantul poate include diferența în categoria cheltuielilor neeligibile, cu condiția încadrării valorii totale a proiectului în limita a 74,5 milioane Euro. (*)1) Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul de lei/euro, cursul inforEuro la momentul lansării apelului de proiecte, respectiv 1 Euro= 4.5744 lei. Cursul respectiv se va utiliza inclusiv in etapa precontractuală/contractuală pentru calculul valorilor anterior menționate. Valoarea neeligibila a proiectului reprezinta valoarea cheltuielilor cuprinse in proiect si considerate neeligibile la data incheierii contractului de finantare. Valoarea cheltuielilor efectuate de beneficiar dupa perioada de implementare a proiectului nu mareste valoarea neeligibila a proiectului. |
| --- | --- |

## 2.5. Care este alocarea(*)(**) apelului de proiecte?

Alocarea prezentelor apeluri de proiecte este de  153.034.544,00 Euro, din care 132.734.043,00 euro din FEDR și  20.300.501,00 euro finanțare de la bugetul de stat, cu mentiunea ca este inclusa rezerva de performanta.

In tabelul de mai jos se prezintă alocarea apelului în lei/euro. Luând în considerare supracontractarea de 50%, alocarea apelului este de 229.551.816,00 euro, din care 199.101.064,50 euro din FEDR și 30.450.751,50 euro de la bugetul de stat.

| Alocarea apelului de proiecte (euro) | 153.034.544,00 |
| --- | --- |
| Alocarea apelului de proiecte (lei) | 700.041.218,07 |
| Supracontractarea în cadrul apelului de proiecte (euro) | 76.517.272,00 |
| Supracontractarea în cadrul apelului de proiecte (lei) | 350.020.609.03 |
| Total alocare în cadrul prezentului apel (euro) | 229.551.816,00 |
| Total alocare în cadrul prezentului apel (lei) | 1.050.061.827,10 |

(*) Alocarea mai sus precizată include rezerva de performanță.

(**) Pentru convertirea în lei a alocării în aplicația MySMIS a fost utilizat cursul inforeuro al lunii iulie 2017  4.5744 lei/Euro.

2.6. Cine poate solicita finanțarea în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare fiecare din cele 12 unități administrativ-teritoriale județ (definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) menționate în secțiunea 1.1 a prezentului document si parteneriate între fiecare din UAT Judet cu UAT municipii/orase/comune din acel judet, aflate pe traseul drumului judetetean ce face obiectul proiectului, așa cum sunt definite în conformitate cu prevederile secțiunii 2.7. la prezentul ghid.

Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu se încadrează în acest apel de proiecte.

## 2.7. Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte?

Proiectele depuse în cadrul apelului național POR/2016/6/6.1/SUERD trebuie să se conformeze criteriilor de evaluare și selecție specifice axei prioritare 6 în cadrul căreia se realizează investiția, la care se adaugă criteriile suplimentare legate de relevanța proiectului în cadrul SUERD.

Investițiile vizează modernizarea sau reabilitarea pentru imbunătățirea parametrilor relevanți, a  rețelei de drumuri județene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, construcția/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean aflate pe traseul drumului județean respectiv, precum și investiții destinate siguranței rutiere.

Investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport regională a fost prioritizată prin fundamentări economico-sociale în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională, corelate cu Master Planul General de Transport (MPGT).

De asemenea, necesitatea intervențiilor la nivelul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean trebuie să rezulte din Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) ale respectivului oraș/municipiu care să facă referire la utilitatea/necesitatea  proiectului respectiv, în funcție de nevoile de dezvoltare identificate la nivel local/regional.  In acest sens se va depune Lista de proiecte pe domenii de intervenție aferenta  Planului de Mobilitate Urbana Durabila sau Planul de actiune aferent Planului de Mobilitate Urban din care să rezulte îndeplinirea condiției menționată.

Proiectele ce vor fi depuse in cadrul apelului național POR/2016/6/6.1/SUERD nu trebuie sa se regaseasca in prioritatea 1 a listei prioritizate la nivelul CDR pentru apelul POR 2016/6/6.1/2

Proiectele destinate apelului național POR/2016/6/6.1/SUERD trebuie a fi diferite de proiectele pregatite în cadrul apelului regional de proiecte POR 2016/6/6.1/2  sau eventuale apeluri lansate ulterior la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare.

Pentru apelul național POR/2016/6/6.1/SUERD nu este necesara prioritizarea proiectelor de catre CDR, fiind vorba de un apel competitiv la nivel national.

Pentru traseele ce parcurg mai multe județe din cadrul unei regiuni se pot încheia acorduri de parteneriat sau acorduri cadru de colaborare cu rolul de a asigura cadrul legal de cooperare în derularea și implementarea proiectelor inter-conectate.

Pentru trasee ce parcurg mai multe județe se pot depune cereri de finanțare și individual, pe fiecare județ.

2.7.1.Proiect privind un drum județean

Proiectul trebuie să prevadă activitățile de modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. a unui drum județean continuu sau tronson de drum județean  cu același indicativ continuu sau a unuia sau mai multor tronsoane intercalate cu segmente modernizate deja sau în curs de modernizare prin POR 2007-2013 sau prin alte surse de finanțare (asigurând sinergia investițiilor).

In acest din urmă caz (segment realizat sau în curs de realizare din alte surse de finanțare) este necesar ca prin Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei să se asume faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeaua TEN-T. În cazul excepțional în care traseul unui drum județean cu același indicativ este întrerupt de un sector de drum național, starea tehnică a segmentului intercalat de DN va fi comunicată de administratorul drumului national respectiv si va fi anexată documentației cererii de finanțare, traseul urmând a fi considerat continuu.

Poate fi acceptata depunerea unei singure cereri de finantare cu doua sau mai multe documentatii tehnico-economice, ale aceluiasi beneficiar, aferente cererii de finantare, necesar a fi incluse intr-un singur proiect pentru asigurarea conexiunii la reteaua TEN-T, cu condiția asigurării continuității traseului.

Aceasta posibilitate este aplicabilă dacă cel puțin una din documentatiile tehnico-economice a fost intocmită inainte de data publicarii ghidului solicitantului, fiind necesară si intocmirea unui deviz de cheltuieli cumulat rezultat din  cele două sau mai multe documentații.

2.7.2.Proiect privind un traseu intrajudețean (în interiorul unui județ) și

2.7.3.Proiect/proiecte privind un traseu interjudețean (pe parcursul a două sau mai multe județe)

Proiectul  trebuie să prevadă acțiuni de modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. a:

- Unui (or) drum(uri) județene, sau

- Unui(or) tronsoan(e)/segment(e) de drum județean,  sau

- mai multor DJ sau tronsoane de DJ.

Pentru asigurarea sinergiilor investițiilor, precum și a continuității traseului există posibilitatea intercalării de segmente de drum județean modernizate deja sau în curs de modernizare prin POR 2007-2013 sau prin alte surse de finanțare.

In cazul în care proiectul prevede modernizarea unor DJ sau tronsoane (segmente) de DJ între care este (sunt) intercalat(e) segment(e) de DJ realizat(e) sau în curs de realizare din alte surse de finanțare, asigurând continuitatea proiectului, precum și conectarea la rețeaua TEN T, este necesar ca prin Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei să se asume faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu va fi funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare).

În cazul excepțional în care traseul propus este întrerupt de un sector de drum național, starea tehnică a segmentului intercalat de DN va fi comunicată de administratorul drumului national respectiv si va fi anexată documentației, iar traseul va fi considerat continuu.

Traseul trebuie să aibă caracter continuu , dar nu neapărat liniar, putând asigura astfel accesul unui număr relevant de comunități locale.

Unitățile administrativ teritoriale implicate în proiect trebuie să asigure compatibilitatea soluțiilor tehnice propuse în proiect.

In cazul în care un traseu al unui drum județean, parcurge un municipiu, un oraș sau o comună ce asigură continuitatea traseului, se va încheia un Acord de parteneriat între UAT Judet si UAT Municipiu/Oraș/Comună, dacă prin proiect se intervine pe respectiva porțiune de DJ, sau pe suprafețe (aflate în proprietatea respectivei localități ) adiacente drumului județean pentru a realiza/moderniza piste de biciclete, trotuare, stații de călători etc  ( a se vedea pct. b, de mai jos).

Astfel, având în vedere secțiunile 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, pot exista mai multe situații ce pot duce la finanțarea unor proiecte în cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

- Proiecte ce vor fi implementate de o singură unitate administrativ teritorială. Acest gen de proiecte nu presupun colaborarea intre mai multe unități ale administratiei publice locale.

UN SINGUR PROIECT = O SINGURA CERERE DE FINANŢARE = UN SINGUR SOLICITANT – UN SINGUR CONTRACT DE FINANTARE

- Proiecte unitare implementate în baza unui Acord de parteneriat. În cadrul acestor tipuri de proiecte este necesară realizarea unui singur proiect unitar/ o singura cerere de finantare ce implica colaborarea dintre mai multe unități ale administrației teritoriale județ sau unitati ale administratiei teritoriale judet cu unități ale administrației terioriale municipiu/oraș/comuna. În acest sens, este necesară incheierea unui acord de parteneriat și desemnarea unui lider de parteneriat la nivelul unei unitati administrativ teritoriale județene, care să îndeplinească rolul de coordonator/lider al activităților proiectului și care să fie unicul responsabil în relația cu AMPOR.

Modul de funcționare a acestui parteneriat este detaliat în cadrul modelului acordului de parteneriat Modelul E din  anexa 6.1.4 - Modelul cererii de finanţare la prezentul Ghid.

UN SINGUR PROIECT = O SINGURA CERERE DE FINANŢARE = PARTENERIAT CU UN LIDER – UN CONTRACT DE FINANTARE CU UNUL SAU MAI MULTE CONTRACTE DE ACHIZITII DERULATE DE CATRE LIDERUL DE PARTERIAT SAU DE FIECARE DINTRE PARTENERI

- Proiecte diferite inter-conectate, implementate în baza unui Acord cadru de colaborare. Acest gen de colaborare implică elemente generale de coordonare între diferite proiecte inter-conectate şi nu presupun existenta unui lider de parteneriat. Proiectele realizate de membrii acordului cadru de colaborare  sunt depuse separat la finanţare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, insa presupun elemente de inter-conectare intre acestea din perspectiva realizării conexiunii integrale la rețele TEN-T.

Modelul F - Acordul cadru de colaborare este prezentat în anexa 6.1.4 la prezentul ghid.

Acordul cadru de colaborare are rolul de a stabili elementele minime necesare asigurării din perspectiva apelului de proiecte îndeplinirea obiectivului general de realizare a conexiunii integrale la rețele TEN-T. În acest sens, acordul cadru de colaborare are rolul de a stabili un calendar estimativ pentru fiecare tronson, de asumarea unor angajamente ferme legate de finanțarea/implementarea fiecărui tronson, astfel încât realizarea întregului traseu al drumului județean (drumurilor județene) propus(e) spre finanțare să se realizeze într-o perioadă de timp rezonabilă, respectiv în limitele stabilite pentru implementarea proiectelor în cadrul POR 2014-2020.

În cazul proiectelor ce se afla sub prevederile acordului cadru de colaborare, Proiectele componente trebuie să conțină soluții tehnice compatibile între ele care să conducă la obținerea acelorlași parametrii relevanți ai respectivului drum județean (creșterea vitezei, a portanței etc).

UN TRASEU = MAI MULTE PROIECTE = MAI MULTE CERERI DE FINANŢARE = MAI MULTI BENEFICIARI CU ACORD CADRU DE COLABORARE- MAI MULTE CONTRACTE DE FINANTARE

In cazul în care unul sau mai multe proiecte parte a unui traseu nu este/sunt selectat(e) în cadrul apelului de proiecte, celelalt(e) proiect(e) parte a traseului care a(u) fost selectat(e) va/vor fi contractat(e) daca indeplineste/indeplinesc criteriul de eligibilitate privind conectivitatea, iar repunctarea grilei ETF în noile condiții asigură punctajul necesar proiectelor finanțabile. Contractarea acestor cereri de finanțare se va efectua numai după expirarea termenului de depunere cereri de finanțare.

|  | Pentru forma de colaborare mentionata la punctul b (Acord de Parteneriat) unitățile administrativ teritoriale județ pot intra intr-o relație de colaborare, partenerială între ele sau cu una sau mai multe unități administrativ teritoriale locale urbane /rurale. Pentru punctele b și c, în cadrul contractelor de finanțare se vor include clauze specifice/suspensive pentru asigurarea realizării obiectivului acordurilor de parteneriat sau de colaborare privind realizarea conexiunii integrale la rețeaua TEN-T. Pentru punctele a, b și c, în cadrul contractelor de finanțare se vor include clauze specifice/suspensive pentru asigurarea realizării obiectivelor proiectelor privind: realizarea conexiunii la rețeaua TEN-T, funcționalității întregului drum, în integralitatea sa, la parametrii corespunzători unei stări bune a acestuia. |
| --- | --- |

# 3. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE

Cererea de finanțare (inclusiv anexele la formularul cererii de finanțare) completate de către solicitant, este supusă etapei de verificare a admisibilității și a criteriilor de eligibilitate cu privire la solicitant și la proiect, în conformitate cu prevederile anexei 6.1.1 la prezentul ghid.

In scopul selecției proiectelor, comisiile de evaluare vor utiliza grilele prezentate în anexele 6.1.2 a, 6.1.2 b, 6.1.2 c.

Grilele 6.1.1, 6.1.2 a, 6.1.2 b, 6.1.2 c includ și criterii/sub criterii și referiri specifice SUERD, astfel:

- Criteriu de eligibilitate: Proiectul se încadrează în cel puțin una din cele 11 Arii Prioritare ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării/ Proiectul este localizat pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța). In județele Tulcea și Constanța nu sunt eligibile proiectele situate în teritoriul ITI Delta Dunării.

- Criteriu de evaluare și selecție:  relevanța acțiunilor propuse prin proiect raportat la SUERD, având următoarele sub-criterii:

- Contribuția proiectului la realizarea uneia/mai multor acţiuni și ținte ale Ariei Prioritare 1b a SUERD: „Legături rutiere, feroviare şi aeriene”, respectiv:

Acțiunile relevante pentru transportul rutier: - Îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale/ locale şi a accesului la zonele rurale - Dezvoltarea planificării nodurilor pentru multimodalitate

Ținte relevante: - Sprijinirea dezvoltării unor terminale multimodale eficiente pe mare, râuri și uscat în regiunea Dunării și asigurarea conectivității și accesului către ele prin integrarea tuturor modalităţilor de transport și a serviciilor eficiente de logistică, până în 2030. - Facilitarea îmbunătățirii drumurilor secundare și terțiare în Regiunea Dunării. - Sprijinirea transportului sigur și sustenabil și a mobilității în Regiunea Dunării

- Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice altor arii prioritare SUERD. In acest sens se va indica și detalia în cererea de finanțare aria prioritară/ariile prioritare (altele decât Aria Prioritară 1b  la care își aduce contribuția proiectul propus. In acest scop sunt prezentate  în anexa 6.1 c Acțiunile și țintele Strategiei UE pentru Regiunea Dunării pentru toate Ariile prioritare SUERD. (la acest sub criteriu nu se evaluează informațiile aferente AP1b deoarece ele sunt evaluate în cadrul subcriteriului 1 de mai sus).

Ariile Prioritare SUERD AP 1a Îmbunătăţirea mobilităţii: căi navigabile interioare AP 1b Îmbunătăţirea mobilităţii: legături rutiere, feroviare şi aeriene AP 02 Încurajarea energiilor durabile AP 03 Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni AP 04 Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor AP 05 Gestionarea riscurilor de mediu AP 06 Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor AP 07 Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei AP 08 Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor AP 09 Investiţia în oameni şi competențe AP 10 Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării AP 11 Conlucrarea în vederea promovării securităţii

In anexa 6.1 d este prezentată Comunicarea Comisiei SEC(2010) 1489 care conține informații relevante utile cu prilejul completării cererii de finanțare.

Pentru a putea fi punctate si evaluate proiectele din perspectiva criteriilor și subcriteriilor SUERD  se vor face detalieri corespunzătoare în cadrul cererii de finanțare.

- Criteriile de eligibilitate trebuie respectate de catre solicitant începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție,contractare, implementare, precum și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, în condițiile stipulate de acesta. Excepție de la această regulă face criteriul privind valoarea minimă  a proiectului, a cărui respectare este obligatorie doar până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.

|  | Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării și/sau prin implementarea complementară a proiectelor pentru care s-a incheiat un acord cadru de colaborare nu conduce la atingerea obiectivelor privind conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN T; beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de către AM POR. Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării nu asigură funcționalitatea (starea bună) integrală a drumului respectiv, inclusiv a tronsoanelor de drum finanțate din alte surse; beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de către AM POR. Starea bună a drumului pentru tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare înseamnă cel puțin drum acoperit cu asfalt, beton sau pavaj care nu prezinta faianțări pe mai mult de 10% din suprafața totală a segmentului respectiv, sau denivelări/gropi/spărturi în carosabil care duc la reducerea accentuată a vitezei de deplasare . |
| --- | --- |

În cazul unui traseu finanțat in integralitatea sa, in cadrul mai multor contracte de finantare (situația de la sectiunea 2.7, pct c ), rezilierea unui contract de finanțare nu produce efecte asupra celorlalte contracte dacă este îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind conectivitatea la TEN T. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, celelalte contracte sunt suspendate și prelungite automat cu 6 luni (dar nu mai mult de 31.12.2023), perioadă în care pentru segmentul/tronsonul/proiectul reziliat se pot identifica alte surse de finanțare. În cazul în care în termenul de 6 luni nu sunt asigurate surse alternative de finanțare, celelalte contracte sunt reziliate în baza clauzelor suspensive, iar beneficiarul returnează din surse proprii sumele virate de către AM POR.

În cazul unui traseu finanțat in integralitatea sa, pe teritoriul mai multor județe, in cadrul unui singur contract de finantare cu lider de parteneriat (situația de la secțiunea 2.7., pct b), rezilierea unui contract de lucrări pe teritoriul unuia dintre județe sau nerealizarea investiției în termenul asumat prin contract nu conduce la rezilierea întregului contract de finanțare dacă este îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind conectivitatea pentru tronsoanele finalizate. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, contractul urmează a fi reziliat, iar partenerii vor returna proporțional sumele virate de către AM POR.

În cadrul subsecțiunilor următoare sunt enumerate toate criteriile de eligibilitate aplicabile proiectelor depuse în cadrul prezentelor apeluri.

- 3.1. Eligibilitatea solicitantului și a partenerilor, după caz:

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplineşte cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul prezentei secțiuni:

- Solicitanți eligibili

A. Unitate administrativ-teritorială (*) (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare):

- Județ

B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat(*):

- județ(e) - municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e)

- județ-județ (două sau mai multe)

|  | Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat/acordului cadru de colaborare, după cum este indicat în cadrul prezentei secțiuni. Nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor. In scopul constituirii parteneriatelor se încheie acorduri de tipul celor descrise în secțiunea 2.7 a prezentului ghid. (*) din aria județelor menționate la sectiunea 1.1 a prezentului ghid. De asemenea, se pot încheia Acorduri cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația bazinală de ape si Consiliul județean/local conform celor menționate în secțiunea 4.1, pct 11 a prezentului ghid. |
| --- | --- |

- Dreptul asupra infrastructurii:

Solicitanții eligibili, menționați în secțiunea 2.6 a prezentului document, trebuie să demonstreze, după caz:

- Dreptul de proprietate publică

- Dreptul de administrare

- Dreptul de folosința gratuită, pentru acele situații în care unitatea administrativă teritorială județ nu are posibilitatea obținerii dreptului de proprietate sau de administrare, după caz.

Se vor avea în vedere excepțiile aferente investițiilor care intersectează infrastructura de căi ferate, podurilor/podețelor, drenurilor sau altor situații similare, conform precizărilor prezentului ghid, secțiunea 4.1, pct 11.

Definirea drepturilor reale anterior mentionate se realizeaza in conformitate cu prevederile codului Civil și cu legislația aplicabilă.

- Prin actele de administrare și de folosință solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiţiei în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013:

Perioada pentru care este conferit dreptul de administrare/de folosință solicitanților eligibili și/sau partenerilor acestora trebuie să fie acoperitoare pentru durată menționată la articolul 71 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013 în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finantare. Această perioada se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare, trebuie ca pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale:

- să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare),

- să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/ administrator/ folosință al infrastructurii și

- să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

In vederea asigurării principiului de la lit a de mai sus, solicitantul:

Va completa declarația de eligibilitate, Model B din anexa 6.1.4 la prezentul Ghid, corelată cu ghidul General actualizat.

In etapa de precontractare această asumare privind asigurarea cheltuielilor de întreținere și de mentenanță se va include în Hotărârea CJ de aprobare a proiectului.

- Infrastructura şi terenul care fac obiectul proiectului îndeplinesc cumulativ condițiile din Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul Model C- Anexa 6.1.4 la prezentul ghid

- Solicitantul și/sau reprezentantul legal care îşi exercita atribuţiile de drept NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de eligibilitate

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în niciuna dintre situațiile de excludere prezentante în modelul declarației de eligibilitate Model B din anexa 6.1.4 la prezentul Ghid.

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza modelul anterior menționat, iar elementele ce țin de aplicanții de drept privat nu se vor menționa.  În cazul ambelor tipuri de parteneriate anterior menționate, toți membrii acestora vor prezenta această declarație.

- Solicitantul va dovedi prin cererea de finanțare capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Solicitantul va dovedi capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,  precum şi asigurarea altor sume necesare implementării proiectului.

Solicitantul va anexa la depunerea cererii de finanţare:

- Declaraţia de angajament (Modelul D  din anexa 6.1.4 la prezentul Ghid) şi Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei

- In cazul în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, informațiile legate de contribuția financiară  a partenerului din declarația de angajament nu sunt necesare. Restul informațiilor se vor menține în declarația de angajament a partenerului.

Solicitantul va anexa la faza de contractare

- Hotărârea Consiliului(lor) Judeţean(e) şi, după caz a Consiliilor locale de aprobare a proiectului.

În cazul parteneriatului, dovada capacităţii de cofinanţare se face de lider şi/sau partener / după caz. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului. Se va anexa hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la acoperirea fiecărei categorii de cheltuieli.

- 3.2. Eligibilitatea proiectului și a activităților

Acestea sunt:

- Încadrarea proiectului în obiectivele priorității de investiții 6.1

Obiectivele priorității de investiții 6.1 sunt prevăzute în secțiunea 1.4 a prezentului ghid specific, asigurând conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN-T.

Activitățile propuse prin proiect vizează exclusiv realizarea obiectivelor priorității de investiții 6.1.

Se va menționa în cererea de finanțare în cadrul cărei arii prioritare si domeniu prioritar din SUERD se incadreaza proiectul, acesta fiind inclus ca arie geografică într-unul din cele 12 județe menționate în secțiunea 1.1 a prezentului ghid

|  | Drumul(rile) judetean(e) care se intersecteaza cu coridorul TEN-T asigura conectivitatea directa, iar drumul(rile) judetean(e) care realizează legătura la un coridor TEN-T prin intermediul unui drum national modernizat reprezintă conectivitatea indirectă. Un traseu compus din mai multe drumuri judetene trebuie sa aibă un caractear continuu si sa îndeplinească aceleași condiții. Caracterul continuu este demonstrat și în cazul tronsoanelor propuse spre modernizare/reabilitare (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.), intercalate cu sectoare deja modernizate/reabilitate, sau în curs de modernizare/reabilitare, așa cum este descrisă situația/situațiile în subcapitolul 2.7. În cazul traseelor sau a drumului județean în care tronsonul de drum județean care asigură conectivitatea directă sau intersectează drumul național care asigură conectivitatea indirectă a fost modernizat/reabilitat prin POR 2017-2013 se consideră îndeplinită condiția de eligibilitate, promovând sinergia investițiilor în rețeaua regională de transport rutier. Conectivitatea indirectă prin intermediul unui drum național este înțeleasă în sensul în care drumul județean sau traseul compus din mai multe drumuri județene se intersectează sau se continuă printr—un drum national modernizat (modernizat-conform definitiilor din literatura de specialitate - drumul care are partea carosabilă acoperită cu una din următoarele categorii de îmbrăcăminţi: beton-ciment, asfaltice de tip greu şi mijlociu şi pavaje) care asigură conectivitatea la un coridor TEN-T rutier. In cazul județelor aflate la limita altei regiuni de dezvoltare, coridorul TEN T se poate afla și în regiunea de dezvoltare vecină. Termenul de drum național acoperă următoarele situații : - Drum național cu indicativ numeric sau indicativ numeric și literal, sau 2 drumuri naționale aflate în continuitate cu același indicativ numeric (ex. DN 100 + DN 100B) - Drumuri naționale aflate în continuitate, definite cu o singură denumire în cadrul MPGT (TR Ardeal, Bucovina Expres etc) |
| --- | --- |

- Nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost încheiate în mod fizic până la momentul depunerii cererii de finanţare

De asemenea, nu sunt eligibile proiectele ce includ investiții care au fost implementate integral până la momentul depunerii cererii de finanțare.

Prevederile cu privire la finanțarea acestor tipuri de proiecte sunt aplicabile inclusiv acestui apel de proiecte conf art 65, alin 6 al Regulamentului 1303/2013.

Sunt eligibile proiecte pentru care contractul de lucrări a fost încheiat după 01 ianuarie 2014, în condițiile enunțate  în prezentul  pct 3.

- Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare, cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

Astfel, sunt considerate surse publice FEDR, Bugete Nationale si Locale – din programe precum POS-T/POIM, POR 2007-2013, PNDL, PNDR, buget local, buget de stat etc., iar în cei 5 ani anteriori depunerii cererii de finanțare pe POR 2014-2020 să nu fi existat în implementare vreun contract de lucrări prin care s-a efectuat pe respectivul tronson/segment de DJ pentru care se solicită finanțare pentru același tip de activități ca și cele solicitate prin cererea de finanțare. Pentru cererile de finanțare care solicită la finanțare lucrări începute, perioada de 5 ani de mai sus se calculează de la data emiterii Ordinului de incepere aferent contractului de lucrări anexat la cererea de finanțare prin POR 2014-2020.

Se consideră că a beneficiat de finanțare în ultimii 5 ani dacă pentru lucrările anterioare nu s-a făcut recepția finală (recepția finală se efectuează după expirarea perioadei de garanție).

Nu se accepta la finantare reabilitarea/modernizarea unui drum care se află in perioada de garantie a lucrarilor efectuate printr-un contract de lucrari anterior, cu excepția lucrărilor de întreținere sau reparații curente, cu respectarea legislației în vigoare.

- Incadrarea valorii eligibile a proiectului în limitele minime și maxime menționate în cadrul subsecțiunii 2.4 la prezentul ghid.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul de  lei/euro, cursul inforEuro la momentul lansării apelului de proiecte (4.5744 lei/euro). Cursul menţionat se aplică inclusiv până la semnarea contractului

- Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor  în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

În cadrul perioadei de implementare a proiectului nu se include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

- Proiectul/solicitantul respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, nediscriminarea și accesibilitatea prevăzute de legislația națională și comunitară.

- Planul de Mobilitate Urbană/Lista de proiecte pe domenii de intervenție aferentă PMUD sau Planul de acțiune aferent Planului de Mobilitate Urban

Necesitatea construcției/modernizarii variantelor ocolitoare cu statut de drum județean trebuie să rezulte din unul din documentele menționate care să facă referire la utilitatea/necesitatea  proiectului respectiv, în funcție de nevoile de dezvoltare identificate la nivel local/regional.

- 3.3. Eligibilitatea cheltuielilor

Eligibilitatea cheltuielilor

Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

- Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, precum şi cu

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor:

- să fie angajată de către beneficiar şi plătită de acesta în condiţiile legii între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;

- să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar;

- să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

- să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

- să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor;

- Categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri  în limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de cladiri.

Valoarea terenurilor achiziționate, se va stabili pe baza evaluării efectuate de un expert ANEVAR (conform legislatiei in vigoare:  Hotărârea  Nr. 353 / 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România si Ordonața   Nr. 24 /2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor).

1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

Cheltuieli pentru asigurarea devierii utilităţilor includ cheltuielile cu lucrările efectuate în structura drumului pentru asigurarea devierii utilităţilor publice, și nu pot acoperi cheltuieli de introducere sau modernizare a utilităților aflate în corpul drumului.

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului și de aducere la starea inițială, inclusiv cheltuieli pentru realizarea de perdele forestiere/aliniamente de arbori și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, inclusiv realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale).

CAP. 2  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitlolul 3 „Cheltuieli pentru investitia de baza” si detaliate dupa cum urmeaza:

2.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie.

2.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

Se includ cheltuielile pentru:

a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

c) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

d) obţinerea acordului de mediu;

e) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

2.3. Proiectare şi inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, etc.).

2.4. Consultanţă

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei

c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul

d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziționate.

2.5. Asistenţă tehnică

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

CAP. 3  Cheltuieli pentru investiţia de bază

3.1. Construcţii şi instalaţii

Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie:

- Cheltuieli aferente  activităților de modernizare si reabilitare de drumuri judeţene (inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea de poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public), precum şi aferente activităților privind construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv.

- Cheltuieli privind construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației.

- Cheltuieli aferente activităţii de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi, la rețeaua TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;

- Cheltuieli privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public, precum şi realizarea de trasee pietonale și piste pentru biciclisti

- Cheltuieli pentru asigurarea siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti, inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică

3.2. Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt  necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor  de inventar.

CAP. 4 Alte cheltuieli

4.1. Organizare de şantier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.

4.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcţii existente pentru vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platfome tehnologice,  reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri,  panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor.

4.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier

Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, inchirieri de vestiare/baraci/containere/ grupuri sanitare , contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor.

4.2. Comisioane, cote si taxe

Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desfiinţare.

4.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolul  1.2, 1.3 si capitolul 3.

Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei

Cap. 5  Cheltuieli de informare și publicitate

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului  sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 4000 lei/km de drum, inclusiv TVA.

Cap. 6  Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

Sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei, inclusiv TVA trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv)

In cazul in care, beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt:

•	sunt necesare pentru realizarea proiectului,

•	sunt  prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului

•	sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);

•	sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi;

•	cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibile

•	sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare.

•	Pentru operațiunile specifice proiectului este se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si codul SMIS al proiectului

•	cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate)

•	beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

•	beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută;

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

|  | Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse in bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. |
| --- | --- |

- Cheltuieli neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

- cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

- cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finanțate prin proiect

- cheltuielile privind costuri administrative

- cheltuielile de personal

- cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor

- contributia in natura

- amortizarea

- cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015

- cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004

- cheltuielile pentru reabilitarea/modernizarea drumurilor comunale, laterale etc.

Atenție! Lucrările de racordare a drumului județean, obiect al proiectului, la drumurile laterale sunt finanțabile prin POR dacă acestea se realizează în limita de proprietate/de administrare a județului.

Categorii și subcategorii de cheltuieli eligibile în acest apel de proiecte

| Categorie | Subcategorie | Cheltuieli incluse |
| --- | --- | --- |
| 7 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect | 15 - cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect | Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern |
| 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate | 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului | Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului |
| 12 - cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | 34- cheltuieli achiziție teren | Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri/ exproprieri în limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului. |
|  | 38 - cheltuieli pentru amenajarea terenului | Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă. Cheltuieli pentru asigurarea devierii utilităţilor includ cheltuielile cu lucrările efectuate în structura drumului pentru asigurarea devierii utilităţilor publice, și nu pot acoperi cheltuieli de introducere sau modernizare a utilităților aflate în corpul drumului. |
|  | 39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului și de aducere la starea inițială, inclusiv cheltuieli pentru realizarea de perdele forestiere/aliniamente de arbori și parapeți pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, inclusiv realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme |
| 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | 42 - studii de teren | Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie. |
|  | 43 - cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații | a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; c) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; d) obţinerea acordului de mediu; e) alte avize, acorduri şi autorizaţii. |
|  | 44 - proiectare și inginerie | Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, etc.). |
|  | 45 - cheltuieli pentru consultanță | a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia; b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii valorii terenurilor achiziționate. |
|  | 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică | a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. |
|  | 47- cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziție | Se includ cheltuielile aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia etc |
|  | 49- cheltuieli pentru consultanță în domeniul managementului execuției | cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei |
| 15 - cheltuieli pentru investiția de bază | 53 - cheltuieli pentru construcții și instalații | - Cheltuieli aferente activităților de modernizare si reabilitare de drumuri judeţene (inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea de poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public), precum şi aferente activităților privind construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv. - Cheltuieli privind construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației. - Cheltuieli aferente activităţii de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi, la rețeaua TEN-T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale; - Cheltuieli privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public, precum şi realizarea de trasee pietonale și piste pentru biciclisti - Cheltuieli pentru asigurarea siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti, inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică |
|  | 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări) | Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare. |
| 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier | 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii, amenajării la construcţii existente pentru vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din șantier pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, platfome tehnologice, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor initiala la terminarea executiei lucrarilor. |
|  | 58 - cheltuieli conexe organizării de șantier | Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, inchirieri de vestiare/baraci/containere/ grupuri sanitare , contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, paza santierului, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor. |
| 17- cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe | 59- cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe | Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desfiinţare |
| 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute | 60 - cheltuieli diverse și neprevăzute | Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolul 1.2, 1.3 si capitolul 3. Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei |

- 3.4. Criterii de evaluare tehnică și financiară și de verificare a conformității și calității Studiului de fezabilitate/Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Proiectului Tehnic

Modalitatea de punctare a criteriilor de evaluare tehnică și financiară este detalitată în cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară - a se vedea anexa 6.1.2 a  la prezentul ghid.

Punctarea cu 0 a oricărui criteriu/subcriteriu  din grila 6.1.2 a nu conduce la respingerea cererii de finanțare.

Pot intra în etapa de precontractare proiectele declarate conforme și eligibile, care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

Verificarea conformității și calității Studiului de fezabilitate, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, respectiv  a Proiectului Tehnic.

În vederea verificării documentației tehnico-economice depuse ca și anexă la formularul cererii de finanțare evaluatorii vor utiliza 2 grile:

- Grila de evaluare tehnică și financiară (anexa6.1.2 a)

- Grila de verificare a documentației tehnico economice: SF/DALI sau PT (anexele 6.1.2 b, 6.1.2 c)

1. Completarea Grilei de evaluare tehnică și financiară;

În cadrul grilei de evaluare tehnică și financiară sunt incluse și două criterii fundamentale referitoare la documentația tehnico-economică:

- Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice SF/DALI sau PT (după caz), metodologia de implementare;

- Maturitatea proiectului.

Punctarea acestor  criterii din grila ETF se va face în baza grilei de evaluare a SF/DALI sau PT, care este structurată pe două capitole:

I.  Criterii generale privind conţinutul;

II. Criterii specifice privind aspectele calitative.

Capitolul I va sprijini evaluatorii în punctarea criteriului Maturitatea proiectului, din cadrul Grilei ETF.

Capitolul II va sprijini evaluatorii  în punctarea criteriului Calitatea/coerența documentației tehnico-economice SF/DALI/ sau PT, metodologia de implementare, din cadrul Grilei ETF.

Evaluatorii independenți vor justifica detaliat acordarea punctajelor pentru cele 2 criterii, având ca și suport grilele de  verificare SF/DALI sau PT.

Se vor aplica grilele corespunzătoare documentației tehnico-economice depuse în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

2.Completarea grilei de verificare

- SF/DALI:

Proiectul se respinge dacă după primirea răspunsului la clarificări, se bifează cu NU la criteriile indicate în cadrul grilei (anexa 6.1.2 b)

- PT:

În cazul bifării cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va respinge, se vor cere clarificări și se vor formula recomandări de îmbunătățire a documentației tehnico-economice.

Proiectul se respinge dacă după primirea răspunsului la clarificări se bifează cu NU la criteriile indicate în cadrul grilei (anexa 6.1.2 c).

|  | În situația în care la cererea de finantare se anexeaza PT se va depune si SF/DALI, in cadrul ETF se va evalua (inclusiv din punctul de vedere al conformitatii) doar Proiectul Tehnic. Proiectul se va puncta în baza documentației tehnico-economice anexată la depunerea cererii de finanțare și nu în urma clarificarilor. Semnarea contractului de finanțare va fi condiționată de respectarea recomandărilor de îmbunătățire formulate de către evaluatorii independenți. Pentru etapa ETF se vor atașa încă de la depunerea Cererii de finanțare documente necesare. |
| --- | --- |

A se vedea grilele anexate la prezentul document - Anexele 6.1.2 a, 6.1.2 b, 6.1.2 c.

4. COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE

|  | Codul apelului în aplicația MySMIS este POR/174/6/1, iar titlul acestuia este POR 2017/6/6.1/SUERD/1 |
| --- | --- |

Cererea de finanțare este compusă din:

-Formularul cererii de finanțare , ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS. Anexa 1 la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Aceste informații sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicației MySMIS, la completarea fiecărei secțiuni în parte.

- Anexele la formularul cererii de finanțare. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid conține modele standard (e.g. declarația de eligibilitate, declarația de angajament etc) sau recomandate. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale etc) vor fi scanate salvate in format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

Cererea de finanțare și anexele enumerate mai jos trebuie să fie întocmite în limba română.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte a cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele etc) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

Atenţie!

Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, precum şi pentru certificarea aplicaţiei nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită. Nerespectarea acestei prevederi va conduce automat la respingerea cererii de finanțare.  Pentru celelalte anexe la cererea de finanțare, acestea se semenază electronic de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnatură electronică extinsă, pentru certificarea conformității cu originalul a acestora.

Conform art VII al OUG 49/30.06.2017 ”Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice."

- 4.1. Anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare

- Cererea de finanţare cuprinde atât anexe care sunt obligatorii, cât şi anexe facultative/opţionale (ex. documentele care atestă un anumit grad de maturitate al proiectului). Astfel, anexele obligatorii la cererea de finanțare urmăresc asigurarea unor informații esențiale atât pentru implementarea proiectului, cât și pentru identificarea solicitantului.

- De asemenea, unele anexe sunt solicitate obligatoriu la momentul depunerii cererii de finanțare, iar altele în etapa precontractuală. Acestea fac parte integrantă din cererea de finanțare.

- Certificarea aplicaţiei, precum şi declaraţiile în nume propriu solicitate a fi anexate la cererea de finanţare vor fi semnate numai de către reprezentantul legal al solicitantului cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- În cazul în care solicitantul consideră că poate explica o anumită situație și prin alte documente, acesta le poate anexa la cererea de finanțare ca documente facultative/opționale, însă acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate.

- Pentru toate proiectele depuse în cadrul POR 2014-2020 sunt solicitate documente obligatorii privind solicitantul şi cererea de finanţare. Momentele solicitării acestora sunt:

- depunerea cererii de finanțare

- etapa precontractuală

- Anexele se depun ca și cererea de finanțare sub semnatura electronică extinsă.

          - Documente statutare ale solicitantului/partenerilor, după caz, conform legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;

Se vor anexa documentele necesare, după caz, ale

- hotărârii de constituire a consiliului judeţean al solicitantului şi, dacă este cazul, hotărârii de constituire a consililor locale/județene ale partenerilor,

- hotărârii Consiliului Județean privind alegerea Președintelui Consiliului Județean, dacă este cazul și pentru partener,

- hotărârii judecătorești de validare a mandatului primarului (dacă este cazul parteneriatului)/ sau a certificatului doveditor al alegerii primarului, după caz, eliberat de Biroul electoral de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau județeană sau ale proceselor verbale  ale Biroului Electoral Central, publicate in Monitorul Oficial, etc.

          - Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului;

Se va anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare un act de identificare a reprezentantului legal. Aceeași observație se aplică și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat.

          - Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat/ Acord cadru de colaborare;

Modelul acordului de parteneriat Modelul E din  anexa 6.1.4 - Modelul cererii de finanţare din prezentul Ghid.

Modelul de acord cadru de colaborare este anexat la prezentul document în anexa 6.1.4 – Model F.

Acordul se completeaza si se semneaza de catre fiecare membru al acordului de parteneriat.

Se vor respecta prevederile  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, aprobate prin HG 93/2016.

          - Documente privind situația financiară a solicitantului/partenerilor, după caz;

Se va anexa bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar incheiat vizat de Administraţia financiară, inclusiv contul de rezultat patrimonial, contul de execuţie bugetară, în cazul unităţilor administrativ teritoriale (autorităţilor administraţiei publice locale), inclusiv pentru parteneri, după caz, dacă aceștia au obligații financiare în proiect.

De asemenea, se va anexa bugetul in ultimii 3 ani alocat investițiilor, reparațiilor și mentenanței drumurilor județene (pentru UAT Județ), inclusiv pentru parteneri, dupa caz.

In cazul în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, nici informațiile referitoare la bugetul alocat investițiilor nu sunt necesare.

          - Declarații pe proprie răspundere ale reprezentantului legal cu privire la eligibilitate

Se va utiliza modelul de declaraţie de eligibilitate Modelul B din  anexa 6.1.4- Modelul cererii de finanţare la prezentul Ghid.

Documentul se va completa cu sintagma ”nu este cazul” în dreptul obligatiilor neaplicabile partenerilor.

          - Declaraţia privind terenul și infrastructura pe care se realizează proiectul

- Se va utiliza modelul C de declaraţie din Anexa 6.1.4 la prezentul ghid.

Documentul se va completa cu sintagma ”nu este cazul” în dreptul obligatiilor neaplicabile partenerilor.

          - Declarație privind nedeductibilitatea TVA

- Se va utiliza modelul de declaraţie Model J din anexa 6.1.4 - Modelul cererii de finanţare din prezentul Ghid.

- Se va anexa de către toți partenerii, după caz. In cazul în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, declarația nu este necesară.

          - Declarația de angajament

Se va anexa si declaratia de angajament a partenerilor în proiect, dacă este cazul unui parteneriat

- Se va utiliza modelul de declaraţie de angajament Modelul D din  anexa 6.1.4- Modelul cererii de finanţare din prezentul Ghid. Acest document va fi semnat și de către membrii acordului de partenariat, dacă este cazul.	In cazul în care partenerul nu are obligații financiare în proiect, informațiile legate de contribuția financiară  a partenerului din declarația de angajament nu sunt necesare, iar documentul se va completa cu sintagma ”nu este cazul” pentru fiecare din informațiile solicitate pentru partener care nu sunt aplicabile din modelul de declarație de angajament. Restul informațiilor se vor menține în declarația de angajament a partenerului.

          - Hotărârea de aprobare a proiectului- se depune la momentul depunerii cererii de finanțare doar în cazul proiectelor de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată,  însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la momentul depunerii  cererii de finanțare.

Acest document se depune și în cazul în care s-a atribuit contractul de lucrări înainte de depunerea cererii de finanţare.

          - Mandatul special/ împuternicire specială/Dispoziţíe pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare (dacă este cazul).

Actul de împuternicire în cazul în care anumite secțiuni din Cererea de finanţare nu sunt semnate de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens.

Pentru declarațiile solicitate în nume personal ale reprezentantului legal, alte declarații în nume personal care angajează organizatia în relația cu terții precum şi pentru certificarea aplicaţiei nu se acceptă însușirea și semnarea acestora de către o altă persoană împuternicită.

          - Documente privind dreptul de proprietate/administrare/folosință a suprafețelor incluse în proiect;

Solicitantul/partenerii vor transmite documentele care atesta dreptul de proprietate publică/ dreptul de administrare/dreptul de folosință/superficie asupra infrastructurii pe care se propune a se realiza investiția, în termenele specificate. Respectivele documente trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/poziționarea investiției.

A. Se va anexa unul din urmatoarele documente:

Hotărârea care să demonstreze că solicitantul – unitate administrativ teritorială eligibilă este administratorul legal al imobilului proprietate publică asupra întregii suprafețe incluse în proiect pe care se realizează investiția, sau Hotărârea Guvernului publicată în Monitorul Oficial privind proprietatea publică asupra întregii suprafețe incluse în proiect terenului şi / sau infrastructurii, conform prevederilor Codului civil şi ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare (extras) sau Alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine ale Miniştrilor, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene, etc.) pentru cazuri particulare, sau Alte acte privind dreptul de proprietate/de administrare/de folosință (după caz). B. In situatia în care prin HG/HCL nu este inclusă/nu rezultă dreptul de proprietate/de administrare etc (sau dacă pentru a obține/dovedi dreptul de folosință (gratuită) se impune inițierea unei HG) asupra întregii infrastructuri/întregii suprafețe necesare pentru intervențiile prevăzute prin proiect (inclusiv ca urmare a unor diferente rezultate prin noile masuratori topometrice), beneficiarii publici vor anexa: I. 1. Documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a dreptului de proprietate cu condiția ca cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale, solicitantul să depună un extras de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate, în caz contrar proiectul fiind respins. Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție care se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – Model K din anexa 6.1.4- Modelul cererii de finanţare la prezentul Ghid 2. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale. Sau II. Documentatia transmisa in vederea modificarii Hotărârii Guvernului/HCL, după caz privind proprietatea publică respectiv(*): 1. un extras din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public judeţean sau de interes local insusit de consiliile judeţene/ de consiliile locale (dupa caz), insotit de HCJ/HCL de modificare/ completare a inventarului existent si 2. dovada transmiterii catre consiliul judeţean, a HCL de aprobare/modificare/completare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public existent în vederea centralizarii, precum şi 3. dovada transmiterii de catre Consiliul Judetean sau Institutia Prefectului, catre Guvern, a proiectului Hotărârii de Guvern privind modificarea/completarea inventarului public (in conformitate cu art 21 din Legea Nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare). (*)cu condiția ca în etapa precontractuală, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale să se prezinte Hotărârea de Guvern aprobată sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extras de carte funciară din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în termen de valabilitate. Referitor la situația II. de mai sus, în etapa precontractuală solicitantul poate prezenta dovada inscrierii definitive a dreptului de proprietate publică, prin transmiterea unui extras de carte funciară actualizat, insoțit de extrasul din Hotârârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial al României privind proprietatea publică asupra terenului şi / sau infrastructurii. Cu toate acestea documentele anterior menționate sunt obligatorii de prezentat cel mai târziu pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, sub sancțiunile prevăzute în cadrul acestuia.

In situatia in care se anexeaza documente cadastrale acoperitoare pentru intreaga suprafata aferenta investitiei, nu mai este necesara anexarea   Hotărârii Guvernului privind proprietatea publică.

In situatia in care pentru demonstrarea dreptului de proprietate asupra intregii suprafețe/ infrastructuri care face obiectul proiectului, solicitantul va utiliza atat Hotararea de Guvern, cat si documentele cadastrale, in tabelul centralizator si in cadrul planului de situatie se va avea in vedere precizarea clara si delimitarea obiectivelor și suprafetelor pentru care dreptul de proprietate este dovedit prin HG, respectiv prin extrasele CF (cu mentionarea inclusiv a nr cadastrale, unde este cazul).

Prin exceptie, pentru situația în care prin proiect sunt incluse  și drumuri comunale din interiorul comunei (maxim 50 ml) care se intersectează cu drumul județean reabilitat prin proiect, este suficientă depunerea pentru drumurile comunale menționate doar a unuia din documentele menționate la lit A de mai sus din care să rezulte dreptul de proprietate/administrare al partenerului-UAT Comună. De exemplu, Hotărârea Consiliului Local cu privire la domeniul public al comunei în care se regăsește drumul comunal inclus în proiect, este un document doveditor în sensul prevederilor ghidului.

Prin excepție, în cazul podurilor/podețelor, existente în structura drumului județean ce necesită intervenții (inclusiv demolare si reconstruire) cu culee sau cu pilonii ancorați în albia unui râu  sau alte situații similare în zona aferentă podurilor/podețelor, dacă solicitantul dovedește calitatea de proprietar pentru întreg drumul județean, coroborat cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 43/1997 și Legii nr 213/1998, ambele cu modificările și completările ulterioare, este considerat îndeplinit acest criteriu inclusiv pentru respectivele poduri/podețe, iar cheltuielile se vor încadra în categoria celor eligibile.

Se va anexa și avizul/acordul administratorului bazinului hidrografic pentru efectuarea lucrărilor, respectându-se cerințele/prevederile acestuia. Dacă acest aviz/acord face referire la necesitatea efectuării demersurilor pentru transferarea dreptului de administrare a terenului aflat în albia minoră a apei sau în alte situații/exprimări/cerințe similare  se va încheia un acord de parteneriat între UAT Județ și administrația bazinală de ape după modelul anexat la prezentul ghid- Model N – Acord cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația bazinală de ape si Consilul județean,  aprobat prin Memorandumul nr 20/8372/05.05.2017 de către primul ministru.

In cazul podurilor ce nu au existat în structura drumului județean, însă expertiza tehnică prevede necesitatea construirii acestuia, cheltuielile vor fi incluse în categoria celor neeligibile.

In cazul în care soluția tehnică prevăzută de documentația tehnico-economică prevede necesitatea realizării unor șanțuri, rigole, drenuri de scurgere, ziduri de sprijin sau alte intervenții similare, fără de care proiectul nu poate fi implementat, conform concluziilor expertizei tehnice sau documentației tehnice, iar locația acestora nu se află în proprietatea solicitantului sau partenerului, există posibilitatea obținerii dreptului de proprietate al UAT Județ ca urmare a exproprierii sau a achiziției respectivei suprafețe de teren cu valoarea situată în limita prevăzută de prevederile prezentului ghid, cheltuielile necesare realizării drenurilor putând fi încadrate în categoria celor eligibile.

La data depunerii cererii de finanțare se poate accepta depunerea documentelor justificative privind inițierea procedurii de expropriere pentru terenurile afectate de intervențiile necesare, respectiv hotărârea autorității publice privind declanșarea procedurii de expropriere, urmând ca în etapa precontractuală să fie depuse actele doveditoare ale dreptului de proprietate (decizia de expropiere și /sau extrasul de carte funciară).

Dacă aceste intervenții ce sunt în sarcina de investiții a solicitantului de finanțare și au legătură cu protecția, consolidarea drumului județean pentru care se realizează în zonele de protecție a drumului județean, conform legislației în vigoare, fără a fi în administrarea sau proprietatea solicitantului de finanțare sau a partenerilor săi (UAT Județ/Municipiu/Oraș/Comună) se va obține și atașa la cererea de finanțare acordul expres al proprietarului și se va obține dreptul de superficie, după caz, pentru realizarea și întreținerea lucrărilor de investiții pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare/a proiectului/a investiției (5 ani de la data efectuării plății finale), cu respectarea prevederilor legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile fiind încadrate în categoria celor eligibile.

In cazul investiţiilor de tipul pasajelor supra şi subterane care intersectează infrastructura de căi ferate sau în situația trecerilor la nivel cu calea ferată, se va anexa avizul/acordul administratorului căilor ferate pe durata lucrărilor, iar cheltuielile se vor încadra în categoria celor neeligibile. Se vor respecta cerințele cuprinse de avizul/acordul administratorului căii ferate.

Lucrările necesare de amenajare a intersecțiilor drumului județean cu alte categorii de drumuri pot fi incluse în proiect în categoria cheltuielilor eligibile dacă acestea se efectuează în limita de proprietate a județului. Restul lucrărilor de amenajare a intersecțiilor, se vor include în categoria celor neeligibile.

Lucrările de racordare a drumului județean la drumurile laterale se vor include în categoria cheltuielilor eligibile dacă sunt în limita de proprietate a județului; în caz contrar, se vor include în categoria cheltuielilor neeligibile.

Este necesar  avizul/acceptul din partea detinatorului dreptului de proprietate/administrare relativ  la  lucrarile  provizorii,  (de tipul pod tehnologic sau de tipul drenurilor de scurgere pentru stabilizarea terenului, etc amplasate pe un teren unde solicitantul nu deține drept de proprietate)   pe durata lucrărilor, atâta timp cât aceste lucrări sunt făcute doar în scopul de a facilita realizarea investiției de bază, iar acest gen  de lucrări  sunt definite  în sensul prevederilor art 3 alin 1 litera f din legea 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

In cazul în care prin proiect se achiziționează teren necesar implementării proiectului, se va atașa de asemenea raportul expertului ANEVAR, privind valoarea terenului achiziționat (conform HG 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România precum și Ordonanța nr 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor).

          - Documentația tehnico-economică ( Studiu de fezabilitate/DALI, iar în cazul în care se depune proiectul tehnic se va anexa si SF/DALI)

Documentația tehnico-economică se depune în format electronic, pdf, sub semnatură electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia. Planșele aferente documentației tehnico-economice se depun în format electronic, scanat, fișiere tip PDF, sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei imputernicite a acestuia , conținând un cartuș semnat conform prevederilor legale.

La documentația tehnico – economică se va anexa si raportul de expertiza tehnica a drumului județean asupra căruia se intervine prin proiectul propus spre finanțare din POR 2014-2020.

În cazul in care expertiza tehnică este mai veche de 2 ani, documentatia  trebuie actualizată sau, in cazul in care nu au existat modificări care să afecteze datele expertizei tehnice, se va anexa la cerererea de finantare un document, semnat de catre elaboratorul expertizei si asumat prin semnatura electronică de catre solicitantul de finantare, prin care elaboratorul expertizei va reconfirma toate datele.

Se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanţare să fie depuse două sau mai multe documentaţii tehnico-economice pentru obiecte de investiţii diferite, dar complementare, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, mai ales în alegerea procedurilor de atribuire din prisma valorilor estimate.

|  | Atenție! Se vor avea în vedere toate modificările și completările legislației în domeniu, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare |
| --- | --- |

Documentația tehnico-economică trebuie să nu fi fost elaborată/revizuită/reactualizată  cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar devizul general cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de finanțare, in cazul  documentaţiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare.

Dacă solicitantul a achiziționat serviciul de proiectare în vederea elaborării Proiectului tehnic sau chiar a recepționat Proiectul tehnic, în baza Documentației tehnico-economice mai veche de 2 ani,  trebuie actualizat numai devizul general la această fază de proiectare. In cazul în care se anexează inclusiv PT, devizul aferent acestuia nu trebuie să fi fost actualizat cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare. In acest caz documentația SF/DALI poate fi mai veche de 2 ani.

In situația contractelor de lucrări încheiate sau a lucrărilor demarate se va anexa la documentație Proiectul tehnic însoțit de devizul general intocmit conform  legislatiei naționale aplicabile în vigoare,  si expertiza tehnica, urmând ca evaluarea tehnică și financiară + PT să se  realizeze în baza acestora.

Dacă solicitantul de finanțare depune SF/DALI la cererea de finantare: are obligatia lansarii achizitiei de PT in SEAP in termen de 2 luni de la semnarea contractului de finanțare, iar termenul maxim pentru lansarea achiziției de execuție lucrări este de 9 (nouă) luni, termene calculate de la intrarea în vigoare a contractului.

Dacă solicitantul de finanțare depune PT  la cererea de finantare: are obligatia lansarii achizitiei de execuție lucrări în termen de 2 luni de la data semnării contractului de finanțare.

In cazul neîndeplinirii acestor condiții, contractul de finanțare poate face obiectul rezilierii de către AMPOR.

Dacă solicitantul de finanțare depune SF/DALI la cererea de finantare și în cererea de finanțare prevede o singură achiziție PT+execuție: are obligatia lansarii procedurii in SEAP in termen de 2 luni de la semnarea contractului de finanțare.

In contractul de finantare se introduc aceste clauze privind obligațiile Beneficiarului.

|  | Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare, în termen de 10 de zile de la contractarea proiectului, se va depune în format electronic, PDF, scanat, documentația de achiziție a contractului de lucrări încheiat semnata digital și încărcată în SMIS. La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor anexa în mod obligatoriu la cererea de finanțare, pentru lucrările începute: -Procesul verbal de recepţie parţială a lucrărilor, precum şi documentele cadastrale privind intabularea acestora, după caz. -Autorizaţia de construire -Raport privind stadiul fizic al investiției, însoțit de devizele detaliate, asumate de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor -Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv acte adiționale, scanat format pdf. -Proiectul tehnic. |
| --- | --- |

          - Studiu de trafic

Studiu de trafic intocmit cu mai putin de 2 ani inainte de depunerea Cererii de Finantare.

Se anexează un singur studiu de trafic pentru fiecare proiect individual depus. Astfel:

- pentru un proiect privind un drum judetean/traseu intrajudetean (solicitant individual sau solicitant pe baza acordului de parteneriat), se va depune un singur studiu de trafic per cerere de finantare (chiar daca documentatia tehnico-economica este compusa, de exemplu, din mai multe DALI/SF)

- pentru un proiect privind un drum judetean parte a unui  traseu interjudetean (solicitant in baza unui acord cadru de colaborare), se vor depune studii de trafic separate pentru fiecare cerere de finantare elaborata in baza acordului cadru.

          - Certificatul de urbanism si Autorizația de construire, după caz

Certificatul de urbanism anexat trebuie să fie emis în scopul obținerii autorizației de construire și trebuie să fie valabil la data depunerii cererii de finanțare.

Se vor depune avize/acorduri de principiu privind asigurarea utilităților, precum și alte avize/acorduri de principiu  specifice tipului de intervenție, obținute până la data depunerii cererii de finanțare în cazul depunerii DTE faza SF/DALI.

În cazul în care este depus PT, la cererea de finanţare se vor anexa obligatoriu toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Prin excepție, dacă la cererea de finanţare este depusă Autorizaţia de construire valabilă nu se anexează certificatul de urbanism şi avizele cerute prin acestea.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată înainte de depunerea  cererii de finanțare însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea  cererii de finanțare, se va depune certificatul de urbanism, însoțit de avizele/acordurile necesare, precum și autorizaţia de construire, obținută în baza legislației în vigoare. (In acest caz CU se poate să nu fie în termenul de valabilitate).

          - Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de autoritatea pentru protecția mediului sau adresa autorității privind protecția mediului de clasare a notificării (în conformitate cu HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu completările și modificările ulterioare)

          - Hotărârea solicitantului/hotărârile partenerilor de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

Așa cum s-a prezentat în secțiunea 2.7 a prezentului ghid, prin Hotărârea Consiliului Județean de aprobare a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei se va asuma și faptul că la momentul recepției lucrărilor implementate prin proiectul finanțat prin POR 2014-2020, întregul traseu este funcțional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv tronsoanele finanțate din alte surse de finanțare- explicit de la km...la km....pentru fiecare tronson finanțat din alte surse de finanțare), asigurându-se conectarea la rețeauaTEN-T. În cazul în care la cererea de finanțare se anexează o documentatie tehnico-economică actualizata (DALI actualizat/SF actualizat), hotărârea anterior menționată va fi anexată pentru documentatia actualizata (iar daca se mentioneaza doar modificarea unei hotarâri anterioare, atunci se va anexa si documentul initial care a fost modificat).

Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela  cu cea mai recenta documentatie (SF/DALI/PT/Contract de lucrari incheiat) anexată la cererea de finantare, respectiv se va anexa hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico economici faza SF/DALI și modificările și completările ulterioare la respectiva hotărâre.

Pentru parteneri acest document nu se depune în cazul în care întregul proiect este realizat de către UAT Judet solicitant al finanțării.

Se va depune și   hotărârea de aprobare a proiectului pentru solicitantii  care  au demarat lucrarile sau au semnat contractul de lucrări.

          - Devizul general în conformitate cu  legislația națională aplicabilă în vigoare  privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

Devizul general se va anexa o singură dată la cererea de finanțare (fie ca anexă la DTE, fie ca anexă la cererea de finanțare) și trebuie să fi fost realizat/actualizat cu cel mult 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare. In cazul in care acesta este parte la SF/DALI va ramane doar in cadrul respectivelor documente.

Devizul general trebuie să prezinte data elaborării/actualizării, să fie semnat de catre elaboratorul documentatiei tehnico-economice.  Devizul general trebuie sa fie semnat și de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită special în acest sens.

În cazul în care, în cadrul proiectului, există atât lucrări eligibile, cât și lucrări ne-eligibile, acestea se vor detalia separat în cadrul bugetului pe baza devizului general. În plus, se vor anexa la cererea de finanțare  devize pe obiecte defalcate pe cele  două tipuri de cheltuieli, eligibile si neeligibile, corelate cu devizul general si anexate la model H.(Model  H)

Se va anexa la documentație si formatul de buget prezentat Model A.

Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată însă  investitiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea  cererii de finanțare se va anexa un raport privind stadiul fizic (Model I anexă la 6.1.4- Cererea de finanțare) al lucrărilor asumat de către reprezentantul legal al socitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor. Raportul respectiv va fi însoţit de devize generale detaliate ale: lucrărilor executate şi platite,  lucrarilor executate şi neplătite şi respectiv  lucrărilor rămase de executat.

          - Adresa emisa de Institutul Național de Statistică care sa ateste populația deservită prin proiect,  ce se va demonstra în baza datelor furnizate la 01 iulie 2016 sau a celor mai recente date ale INS.

          - Fundamentarea rezonabilității costurilor

Documentele ce fundamentează costurile,  semnate de reprezentantul legal sau persoana imputernicita in acest sens pe fiecare pagina, sunt oferte de preț echipamente, liste de cantități și prețuri unitare provenite din surse verificabile și obiective (standarde de cost, oferte de preț etc).

Documentația elaborată de proiectant (inclusiv ofertele de pret, liste de cantități etc) ,documentatia de fundamentare a rezonabilitatii costurilor depune sub semnatura electronica extinsă pentru asumarea conformității cu orginalul a acestora.

Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta mentionează/anexează documentele care au stat la baza fixarii preturilor unitare din listele de cantitati/echipamente.

Se completează/semnează Modelul M  al Notei privind încadrarea în standardele de cost și se atașează la cererea de finanțare .

          - Lista de lucrări și/sau servicii și/sau echipamente, pe categorii de lucrări cu încadrarea acestora în secțiunea cheltuielilor eligibile/neeligibile

- Se completează Modelul H, anexat la formularul 6.1.4 .

          - Planul de Mobilitate Urbană/Lista de proiecte pe domenii de intervenție aferentă PMUD sau Planul de acțiune aferent Planului de Mobilitate Urban

Se va anexa unul din documentele mentionate   doar pentru proiectele ce prevăd lucrări de realizare variante ocolitoare cu statut de drum județean în zone urbane. Necesitatea intervențiilor la nivelul variantelor ocolitoare cu statut de drum județean trebuie să rezulte din unul din documentele menționate care să facă referire la utilitatea/necesitatea  proiectului respectiv, în funcție de nevoile de dezvoltare identificate la nivel local/regional.

          - Acordul CNAIR (acolo unde e cazul)

Acest document se va anexa doar pentru proiectele ce prevăd lucrări de realizare de noduri de conectare la autostradă/drumuri naţionale.

          - Adresa administratorului tronsonului de drum național modernizat parte a traseului propus privind starea bună a acestuia.

          - Documente necesare evaluării proiectului din perspectiva SUERD (strategii locale, fise ale proiectelor trans-nationale, proiecte SUERD etc cu care proiectul propus este corelat si orice alte informații cu precizarea sursei de informație ce poate fi luată în considerare cu prilejul evaluării)

|  | Notă: In cazul în care un document anexat la cererea de finanțare (studiu, aviz etc.) conține diferențe de denumire față de titlul investitiei din cererea de finantare (datorita faptului ca a fost emis inainte ca titlul final sa fie stabilit), sau în alte cazuri similare referitoare la titlul proiectului, se poate accepta o declaratie din partea solicitantului care să certifice ca respectivele documente se referă la aceeasi investitie, anexată la cererea de finanțare. Dacă titlul proiectului/documentației tehnico-economice prevede doar activitate de reabilitare se va atașa o notă în care proiectantul evidențiază elementele/activitățile proiectului care îmbunătățesc parametrii relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. Notă: Se pot depune împreună cu cererea de finanțare și alte documente, spre exemplu cele necesare obținerii unui punctaj cât mai mare. |
| --- | --- |

### Anexele obligatorii la momentul contractării cererii de finanțare

- Modificări la actele constitutive/statut ale solicitantului și/sau partenerilor (dacă este cazul)

- Ultimele situații  financiare încheiate ale solicitantului și partenerilor,după caz, în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare și selecție intervine încheierea unui an fiscal și termenul limită de depunere a situațiilor financiare a anului respectiv.

În cazul în care pe parcursul procesului de evaluare și selecție intervine încheierea unui an fiscal și termenul limită de depunere a situațiilor financiare a anului respectiv, se vor anexa ultimele situații financiare încheiate.

- Modificări asupra declarațiilor pe proprie răspundere anexate la depunerea cererii de finanțare, modificări asupra acordului de parteneriat/ asupra acordului cadru de colaborare, asupra declarației de angajament, precum și asupra mandatului special/dispozitiei (dacă este cazul)

Declarația de angajament va respecta informațiile din ultima formă a bugetului proiectului.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor depune aceste documente.

- Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat

Extrasul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor depune acest document, după caz.

- Certificatul de cazier fiscal al solicitantului/ partenerilor

Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate.

În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor depune acest document, după caz.

- Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul)

Se va utiliza modelul de declaraţie Modelul G -  Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare din anexa 6.1.4 la prezentul Ghid.

Documentul nu va face parte din contractul de finanțare.

- Actualizări asupra documentelor privind dreptul de proprietate /administrare/folosință, superficie etc.

În cazul în care sunt modificări asupra documentelor privind dreptul de proprietate ce pot afecta eligibilitatea și implementarea proiectului, acestea se vor transmite în etapa precontractuală.

In cazul în care la depunerea cererii de finanțare s-a depus documentatia transmisa in vederea modificarii Hotărârii Guvernului privind proprietatea publică prevăzută la Secțiunea 4.1, pct 11) a prezentului ghid, în mod obligatoriu se va prezenta în etapa precontractuală, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale,prin excepție de la termenul mai sus menționat, Hotărârea de Guvern aprobată sau documente cadastrale şi înregistrarea imobilelor în registre (extrase de carte funciară actualizate  și în termen de valabilitate din care să rezulte intabularea, precum și încheierea), în copie conform cu originalul,.

Este obligatorie îndeplinirea condiției privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate și depunerea extraselor de carte funciară aferente cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale.

Aceste documente vor fi însoțite de un tabel centralizator asupra nr. cadastrale, obiectivele de investiție care se realizează în cadrul acestora, precum și suprafețele aferente – Model K la anexa 6.1.4- Modelul cererii de finanţare la prezentul Ghid; Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului, plan în  care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale; Plan al situației propuse pentru realizarea investiţiei elaborat de proiectant conform Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție

Se va include referirea la asumarea cheltuielilor de întreținere și mentenanță pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare.

Se va utiliza Modelul L la anexa 6.1.4- Cerere de finanțare.

- Modificări asupra devizul general în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, dacă este cazul

- Formularul bugetar "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art 2 din H.G.93/2016 (pentru entitatile de drept public) în copie conformă cu  originalul.

- Formularul nr. 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanţare/finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 (pentru entitatile de drept public), copie conformă cu originalul.

12) Alte documente actualizate, conf legislatiei.

În cazul în care solicitantul nu depune documentele enumerate în cadrul prezentei secțiuni 4.2, cel mai târziu în termenul maxim de 30 zile calendaristice de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale, cu excepțiile prevăzute în prezentul ghid cu privire la dreptul de proprietate publică cererea de finanțare va fi respinsă de la finanțare.

Solicitantul are obligația să prezinte Hotărârea de guvern de atestare a domeniului public și extrasul de carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat. Ȋn această perioadă de 3 luni, beneficiarului nu i se vor efectua plăți.

	A se vedea prevederile secțiunii 5 la prezentul ghid cu privire la situațiile legate de reproiectarea unor elemente legate de lucrarile/problemele marginale și termenele legate de aceste aspecte.

	Documentația tehnică și documentația tehnico-economică nu vor fi anexă la contractul de finanțare

- 5. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

- 5.1.Cum se realizează  procesul de evaluare și selecție a proiectelor?

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra intr-un sistem de verificare, evaluare și selecție în urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare se încadrează în alocarea apelului de proiecte, inclusiv cu sumele aferente supracontractării aprobate prin prezentul ghid.

Detalii privind derularea fiecărei etape din procesul de evaluare, selecție și contractare sunt prezentate în Ghidul general – secțiunea 8, cu excepția prevederilor legate de situațiile în care pot fi solicitate clarificări asupra cererii de finanțare. Acestea, precum și particularități ale procesului de verificare și evaluare a proiectelor, derulat prin intermediul aplicației MySMIS, vor fi prezentate în instrucțiuni emise de AMPOR.

În urma verificării documentațiilor de contractare, AMPOR își rezervă dreptul de a refuza contractarea unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile de evaluare și selecție, inclusiv de conformitate administrativă și eligibilitate, atât la momentul depunerii cererii de finanțare, cât și în etapa precontractuală. În acest sens, AMPOR va respinge documentațiile de contractare, oferind posibilitatea solicitanților să depună contestații în conformitate cu prevederile prezentului ghid și/sau ale ghidului general (cu modificările și completările ulterioare).

Întreg procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile SUERD aferente PI 6.1 se va derula de către OI din cadrul ADR Nord Vest.Inregistrarea cererii de finanțare  se va realiza de catre Oi din cadrul ADR în cadrul careia se implementează proiectul.

- 5.2. Care sunt etapele procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor?

Etapele sistemului de evaluare, selecție și contractare sunt:

- 5.2.1. Verificarea conformității  administrative și eligibilității

După depunerea cererii de finanţare, se vor analiza și verifica respectarea tuturor criteriilor de conformitate administrativă și eligibilitate menționate, în cadrul prezentul ghid. Astfel, verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii va urmări în principal, existenţa şi forma cererii de finanţare şi a anexelor, valabilitatea documentelor, precum şi respectarea criteriilor de eligibilitate.

|  | Prin excepție de la prevederile ghidului general, se poate clarifica/ completa cererea de finanțare și anexelor acesteia, cu conditia completării cererii de finanțare și anexării următoarele documente minimale: documentația tehnico-economică, declarațiile în nume propriu, documentele privind demonstrarea drepturilor reale permise de prezentul ghid. Organismul intermediar poate solicita, maxim două clarificări privind criteriile de conformitate administrativă și eligibilitate, cu termen limită de răspuns de 5 zile lucrătoare, și nu poate fi prelungit. Conform art VII al OUG 49/30.06.2017 ”Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice." Nu se acceptă depunerea de documente suplimentare cu exceptia cazului în care au fost depuse parțial sau clarifică necorelările de informații din cererea de finanțare și/sau anexele acesteia. Un proiect poate fi admis/ acceptat pentru etapa următoare a procesului de selecție în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele: - Răspunsul a fost transmis în termenul prevăzut în solicitarea de clarificări a Organismului Intermediar către solicitant, - Răspunsul transmis este complet, - Au fost remediate toate aspectele sesizate în solicitarea de clarificări. Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii (Anexa 6.1.1) trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la conformitarea şi eligibilitatea proiectului. Grila de verificare a conformității administrative și eligibilității se poate finaliza cu recomandări și observații asupra aspectelor legate de lucrările/problemele marginale care se execută sau nu asupra imobilului pentru care se demonstrează drepturile reale prevăzute de prezentul ghid. In acest sens, a se vedea prevederile secțiunii 5.2.2 la prezentul ghid cu privire la aceste aspecte. |
| --- | --- |

- 5.2.2. Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului

Procesul de evaluare și selecție, inclusiv vizita la fața locului a proiectelor în cadrul prezentelor apeluri de proiecte are la bază prevederile prezentului ghid. Alte particularități în afara celor menționate în cele ce urmează, ale procesului de verificare și evaluare a proiectelor, derulat prin  intermediul aplicației MySMIS, se regăsesc  în cadrul instrucțiunilor emise de AMPOR.

De asemenea, se poate realiza retragerea proiectelor din procesul de evaluare selecție și contractare.

|  | În urma evaluării sunt acceptate numai proiectele care obţin un punctaj de minim 50 de puncte și se încadrează în alocarea apelului. Grila de evaluare tehnică si financiară este prezentată în anexa 6.1.2 a. Obtinerea punctajului 0 la oricare din criteriile grilei ETF (6.1.2 a) nu conduce la respingerea proiectului. Dacă la cererea de finanțare se anexează SF/DALI, în etapa de evaluare tehnică si financiară se va utiliza grila specifică prezentată în anexa 6.1.2 b. In situația în care la cererea de finantare se anexează SF/ DALI si PT, în etapa de evaluare tehnică si financiară se va utiliza grila specifică prezentată în anexa 6.1.2 c . Observație: se vor utiliza grilele 6.1.2 b, 6.1.2 c conform prevederilor legislației aplicabile. Experţii evaluatori (prin secretariatul asigurat de Organismul intermediar) pot solicita două rânduri de clarificări privind cererea de finanțare, cu depunctarea corespunzătoare la criteriile privind coerența documentației tehnico-economică. Termenul de răspuns la aceste clarificări este de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia de către OI. A se vedea excepția de mai jos pentru situația legata de reproiectarea anumitor aspecte din cererea de finanțare pentru care termenele si clarificările vor fi stabilite prin instrucțiune a AMPOR. In cazul în care în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară sunt descoperite probleme legate de lucrarile/problemele marginale care se execută sau nu asupra imobilului pentru care se demonstrează drepturile reale prevăzute de prezentul ghid, se va notifica solicitantul solicitându-se memoriul tehnic din partea proiectantului care sa confirme faptul ca proiectul este functional si cu excluderea lucrarilor respective. Daca raspunsul este pozitiv, cheltuielile corespunzătoare lucrărilor în cauză vor fi trecute la secțiunea de cheltuieli ne-eligibile/se vor elimina din proiect. Dacă răspunsul este negativ, solicitantul se angajează să asigure reproiectarea, grila ETF fiind închisă cu obligatia depunerii documentului rezultat în urma reproiectării în termenul de 30 de zile din etapa precontractuala, calculat de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale. In acest caz, se realizeaza o evaluare simplicată asupra documentului transmis. In cazul in care situatia se descopera in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, grila se poate finaliza cu recomandarea de verificare a aspectelor respective în etapa următoare a procesului de evaluare. Ulterior, în funcție de situația identificată, se poate proceda similar ca mai sus. In cazul in care se identifica o situatie similara in precontractare se va realiza o evaluare simplificată care se poate finaliza cu recomandarea de reproiectare si/sau cu eliminarea din proiect si/sau cu includerea cheltuielilor pe ne-eligibil. In acest caz, prin excepție de la termenul maxim cu privire la etapa precontractuală, se va acorda un termen pentru reproiectare, iar contractul de finanțare nu se va incheia până la solutionarea problemei. Modalitatea de realizare a evaluării simplificate va fi stabilită prin instrucțiune a AMPOR. In cadrul etapei de vizită la fața locului pot fi preluate documente suplimentare legate de modificările intervenite asupra documentației tehnico-economice și/sau altor anexe la cererea de finanțare. Solicitantul va fi notificat asupra actualizării respectivelor documente în MYSMIS în etapa precontractuală. Se vor lua in considerare documentele respective in acordarea punctajelor in cadrul grilei de evaluare tehnică și financiare. Cererea de finanțare se va evalua luând în considerare răspunsurile la solicitările de clarificări, inclusiv din etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității. |
| --- | --- |

- În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita la faţa locului, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul instituţiei pentru a participa la vizita la faţa locului.

- Vizita la faţa locului va fi stabilită de comun acord cu solicitantul finanţării nerambursabile şi va dura maxim 3 zile lucrătoare.

- În cazul în care la vizita la faţa locului se constată că situaţia existentă descrisă în cererea de finanţare şi anexele la aceasta  nu corespunde exact cu situaţia de la faţa locului, proiectul se va depuncta corespunzător.

- 5.2.3. Etapa precontractuală

Demararea etapei precontractuale se va realiza prin transmiterea unei scrisori  de la OI care a efectuat evaluarea prin care se va solicita transmiterea de catre beneficiar a anexelor obligatorii pentru această etapă, precum și soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară.

Contractul de finanțare se va semna la faza SF/DALI sau PT, în funcție de documentele anexate la cererea de finanțare și evaluate pe parcursul etapelor de evaluare și selecție.

In această etapă se va avea în vedere respectarea recomandărilor experților evaluatori.

Se pot solicita informații legate de planul de situație a imobilelor asupra cărora se intervine prin proiect cu condiția informării prealabile a solicitantului cel mai târziu odată cu transmiterea adresei de demarare a etapei precontractuale  în conformitate cu prevederile prezentului ghid.

- 5.3. Care sunt clauzele contractuale aplicabile ?

Având în vedere specificul evaluării şi implementării apelurilor dedicate sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, cu privire la distribuirea obligaţiilor între OI responsabil cu evaluarea proiectelor şi OI responsabil cu implementarea acestora, clauzele generale prevăzute în Modelul standard de contract de finanțare utilizat pentru contractarea proiectelor selectate în urma procesului de evaluare și selecție prezentat în cadrul anexei 10.8 Forma de contract de finanţare din Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 se vor menţine, dar forma de contract va fi adaptată ulterior prin instrucţiuni AMPOR.

Pe langă clauzele standard prevăzute în cadrul respectivului contract, vă atragem atenția asupra clauzelor specifice aplicabile proiectelor contractate în cadrul prezentului apel de proiecte, Anexa 6.1.3 SUERD - Clauze contractuale specifice :

5.3.1.Clauze contractuale specifice

Clauzele specifice se modifică/ completează conform condițiilor de acordare a finanțării în cadrul priorității de investiții 6.1 a POR.

Acestea se referă, în principiu, la următoarele aspecte:

- Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării și/sau prin implementarea complementară a proiectelor pentru care s-a incheiat un acord cadru de colaborare nu conduce la atingerea obiectivelor privind conectivitatea directă sau indirectă la coridoarele TEN T; beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de către AM POR.

- Devine ne-eligibil un proiect care în urma implementării nu asigură funcționalitatea (starea bună) integrală a drumului respectiv, inclusiv a tronsoanelor de drum finanțate din alte surse, conform celor asumate de către beneficiar; beneficiarul va returna din surse proprii sumele virate de către AM POR.

- În cazul unui traseu contractat in integralitatea sa, in cadrul mai multor contracte de finantare (Acord cadru de colaborare), rezilierea unui contract de finanțare nu produce efecte asupra celorlalte contracte dacă este îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind conectivitatea. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, celelalte contracte sunt suspendate și prelungite automat cu 6 luni (dar nu mai mult de 31.12.2023), perioadă în care pentru segmentul/tronsonul/proiectul reziliat se pot identifica alte surse de finanțare. În cazul în care în termenul de 6 luni nu sunt asigurate surse alternative de finanțare, celelalte contracte sunt reziliate în baza clauzelor suspensive, iar beneficiarul/beneficiarii returnează din surse proprii sumele virate de către AM POR.

- În cazul unui traseu contractat in integralitatea sa, pe teritoriul mai multor județe, in cadrul unui singur contract de finantare cu lider de parteneriat (Acord de parteneriat), rezilierea unui contract de lucrări pe teritoriul unuia dintre județe sau nerealizarea investiției în termenul asumat prin contract nu conduce la rezilierea întregului contract de finanțare dacă este îndeplinit în continuare criteriul de eligibilitate privind conectivitatea pentru tronsoanele finalizate. În cazul în care acest criteriu nu mai este îndeplinit, contractul urmează a fi reziliat, iar partenerii vor returna proporțional sumele virate de către AM POR.

- Asigurarea durabilitatii investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finantare. Pe această durată se va asigura:

- nivelul parametrilor tehnici asumați prin proiect referitori la: portanță, viteza medie de deplasare, elemente de siguranța rutieră,

- menținerea în stare bună a stațiilor de călători modernizate/construite prin proiect

- menținerea în stare bună a pistelor de bicicliști, trotuarelor modernizate/construite

- menținerea în stare bună a aliniamentelor de arbori situate de-a lungul cailor de transport și investițiilor suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme

AMPOR va analiza respectarea prevederilor antemenționate și, după caz, poate rezilia Contractul de finanțare.

AM POR poate rezilia contractul de finanțare dacă In termen de 10 de zile de la semnarea de către toate părțile (/intrarea in vigoare) a contractului de finanțare beneficiarul NU va depune la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională, documentațiile de achiziție ale contractului de lucrări, pentru proiectele ale căror lucrări au fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral.

- Beneficiarul are obligaţia de a prezenta extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel mai târziu pana la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului de 3 luni anterior menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune o cerere de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. În cazul neprezentării documentelor precizate mai sus AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei  de judecata si fara orice alta formalitate.

- 6. DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Un solicitant de finanţare nerambursabilă care se consideră nedreptăţit de rezultatele procesului de evaluare şi selecţie şi contractare, poate formula în scris o singură contestaţie care va fi trimisă spre soluţionare AMPOR/MDRAP și în copie la OI de la care a primit informația contestată. (In cazul in care se va clarifica posibilitatea depunerii contestațiilor prin MYSMIS, AMPOR va emite o instructiune in acest sens. pana la acel moment toate contestatiile transmise prin MYSMIS nu vor fi luate în considerare/analizate.)

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

- Datele de identificare a solicitantului (contestatarului),

- Numărul de referinţă a cererii de finanţare şi titlul proiectului,

- Codul SMIS

- Obiectul contestaţiei,

- Motivele de fapt şi de drept,

- Documentele pe care se întemeiază motivaţia,

- Semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, ,după caz.

- Mandatul special pentru împuternicit.

- Copia scrisorii OI de înştiinţare cu privire la rezultatul etapei de evaluare şi selecţie, scrisoare al cărei conținut face obiectul contestaţiei.

Contestația și documentele anexate sunt numerotate și opisate.

|  | Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse, nefiind transmise de reprezentantul legal al solicitantului și/sau persoana împuternicită expres în acest sens. |
| --- | --- |

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază contestaţia, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AMPOR o va considera neîntemeiată.

Contestaţiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire, sau se depun direct la registratura Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene, în atenția șefului AMPOR. O copie a respectivei contestaţii va fi transmisă spre informare de către contestatar şi Organismului Intermediar de la care a primit informația contestată.

Contestaţia se va depune în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării de către OI a rezultatului asupra procesului de evaluare și selecție.

|  | Atenție! Contestațiile depuse după termenul anterior de 30 de zile menționat vor fi respinse, rezultatul obtinut în cadrul procesului de evaluare şi selecţie fiind menţinut.. |
| --- | --- |

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare.

Contestaţiile vor fi soluţionate de către AM POR în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei la MDRAP.

În situaţia în care, expertul căruia i s-a repartizat contestaţia spre soluţionare constată că este necesară o investigaţie mai amănunţită, care va presupune depăşirea termenului de 30 de zile calendaristice în care se poate emite o opinie asupra contestaţiei, contestatarul va fi notificat în scris asupra termenului de soluţionare.

Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestaţiei la AMPOR și spre informare la Organismul Intermediar. Înregistrarea acestui document se va face tot în registrul de contestaţii.

Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia”.

|  | Atenție! Pe parcursul soluționării contestațiilor, lista proiectelor se va actualiza cu acele proiecte pentru care AMPOR a luat o decizie favorabilă. |
| --- | --- |

Decizia AMPOR privind soluţionarea contestaţiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta la AMPOR o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect. În cazul în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AMPOR se poate adresa instanțelor de judecată abilitate în conformitate cu prevederile Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

- 7. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

Modificările la prezentul ghid se vor realiza prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

- 8. Anexe

Modelul standard al cererii de finanțare este anexa 6.1.4 la prezentul Ghid. Vă rugăm consultați și utilizați respectivul document.

La prezentul document sunt anexate următoarele:

Anexa 6.1.a-  		Infrastructura TEN-T (de bază și extinsă)

Anexa 6.1 b-	Extras din Planul de Acțiuni SUERD cuprinzând actiunile relevante ale Ariei Prioritare 1 b

Anexa 6.1 c-		Acțiuni și ținte ale SUERD pentru toate ariile prioritare

Anexa 6.1 d-		Documentul Comisiei SEC(2010) 1489 final

Anexa 6.1.1–  		Grila de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii

Anexa 6.1.2 a -	Grila de evaluare tehnică și financiară – regiuni mai putin dezvoltate

Anexa 6.1.2 b- 	Grilă de analiză a conformității și calității studiului de fezabilitate/Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Anexa 6.1.2 c-	Grilă de analiză a conformității proiectului tehnic

Anexa 6.1.3 - 	SECȚIUNEA II - Condiții specifice aplicabile  prioritatii de investitii 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale , din cadrul POR 2014-2020

Anexa 6.1.4 – 	Instrucțiuni de completare  a Cererii de finanțare (MySMIS) Modele documente anexă la cererea de finanțare

Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013  de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului nr. 1303/2013  de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului